Российская Федерация
Иркутская  область 

                         Усольское районное муниципальное образование
  ДУМА
Сельского поселения
Новомальтинского муниципального образования

третьего созыва

РЕШЕНИЕ 
От    30.05.2013г .                                                                                                                             № 33
п. Новомальтинск

О  плане проведения ремонтных работ и подготовке к отопительному сезону учреждений бюджетной сферы в 2013-2014г.г.
           Заслушав информацию ведущего специалиста по ЖКХ и благоустройству Шипуновой Л. А. по планам проведения ремонтных работ и подготовки к отопительному сезону учреждениями бюджетной сферы, на основании ст. 47 Устава Новомальтинского муниципального образования, Дума сельского поселения Новомальтинского муниципального образования,

Р Е Ш И Л А :


1. Информацию по планам проведения ремонтных работ и подготовки к отопительному сезону в 2013-2014г.г. учреждений бюджетной сферы принять к сведению (приложение2).

2. Контроль за исполнением  решения возложить на депутата Думы 
П. Н. Рядовкина.


3. Решение опубликовать в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования» и разместить в сети Интернет на официальном   сайте администрации.

Глава сельского
поселения Новомальтинского
муниципального образования




          Ю. В. Нефедьев
Приложение 2
к решению Думы сельского поселения Новомальтинского муниципального образования

от 30. 05. 2013г. №33
Информация о планах проведения ремонтных работ и подготовке к отопительному сезону учреждений

бюджетной сферы в 2013-2014г.г.

	№ п/п
	Наименование учреждения, организации
	Наименование работ
	объем работ
	Источник финансирования
	Планируемые работы на август-сентябрь

	1
	МУ «Новомальтинский ЦИКД и СД»
	1. Частичная замена регистров в фойе клуба
2. Покраска батарей, окон, малой сцены в клубе

3. Подвод холодной воды, установка сан.узла в клубе.

4. Оклейка обоев в библиотеке
5. Замена отопления в библиотеке

6. Замена линолеума в библиотеке
	40м  трубы 

Д-100
150м2
	20,0т.р при налич. финансирования
2,0 т. р.
При наличии финансирования
3,0т.р

При наличии финансирования

60,0 т. р.
	

	
	ИТОГО:
	
	150м2
	65,0 т. р. (20.0 т. р. при наличии финансирования)
	

	2
	МЛПУ «Амбулатория п. Средний» участок п. Новомальтинск
	В 2013 году финансовых средств для проведения ремонтных работ в летний период не предусматривается.
Планируется провести косметический ремонт в кабинетах: побелка, покраска
	
	
	

	3

	МОУ «Новомальтинская СОШ №13»
	1.Замена мягкой кровли актового зала и спортзала;
2. Капитальный ремонт актового зала

3. Замена линолеума на трех этажах

4. Побелка помещения школы

5. Замена окон спортзала и актового зала на пластиковые

6. Ремонт отопительной системы
	
	500,0 т. р. бюджет района
600т.р бюджет района
529,0 т. р. бюджет района

5,0 т. р.комитет по образованию

300,0 т. р. бюджет района
100,0т.р бюджет района
	

	
	ИТОГО:
	
	
	2,034 т. р.
	

	4.
	МДОУ Детсад № 4

	1. Косметический ремонт:
-побелка стен;

- побелка потолков;

- покраска панелей;

-лестничных пролетов;

- ремонт отопительной системы
	450 м2


	 25,0 т. р
100,0 т. р
	

	
	ИТОГО:
	
	 450м2
	 125,0 т. р.
	

	5.
	Областное государственное казенное учреждении социального обслуживания « Социально-Реабилитационный центр для несовершеннолетних Усольского района» Отделение социальной диагностики реализации социальных программ п. Новомальтинск
	1.Косметический ремонт в учреждении:
 -замена обоев;

 -побелка потолков;

 - покраска стен; оконных рам;

2. Замена стояков

3. Замена ванной

4. Чистка и побелка подвального помещения
	1 группа, коридор, кабинеты специалистов, изолятор, процедурный кабинет
150м2

(группа №1, №3, кабинеты специалистов)

Группа №1
	 Министерство социального развития опеки и попечительства по г.Иркутску и Иркутской области 10.0т.р
-Спонсорская помощь;

10т.р

Спонсорская помощь

 25,0т.р

Министерство социального развития опеки и попечительства по г.Иркутску и Иркутской области 10.0т.р


	

	
	ИТОГО:
	
	
	55,0т.р
	


