 Российская Федерация
Иркутская  область
                                     Усольское районное муниципальное образование
ДУМА
Сельского поселения
Новомальтинского муниципального образования

третьего созыва

РЕШЕНИЕ 
От  24.12.2015 г.                                                                                                   № 129                          

п. Новомальтинск
О внесении изменений в решение Думы сельского поселения Новомальтинского муниципального образования от 27.12.2012г. № 16 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2013-2016 годы»

В соответствии с пунктом 3 Требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 года №502, руководствуясь ст. 23, 46 Устава Новомальтинского муниципального образования, Дума сельского поселения Новомальтинского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. В решение Думы сельского поселения Новомальтинского муниципального образования от 27.12.2012г. № 16 «Об утверждении  программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
 2013-2016 годы», внести следующие изменения:

1.1. Внести изменения в муниципальную программу комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования. (Прилагается).

1.2. Срок реализации программы продлить до 2023 года.



2. Решение опубликовать в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования» и разместить в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».


3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава сельского

поселения Новомальтинского 

муниципального образования,

Председатель Думы сельского

поселения Новомальтинского
муниципального образования                                                          Ю. В. Нефедьев

Приложение к

решению Думы 

сельского  поселения

Новомальтинского муниципального образования

от 24.12.2015 г. № 129
Программа комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского  муниципального образования  на 2013-2023 годы

1. Паспорт Программы
	Наименование Программы
	Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2013-2023 годы

	Заказчик Программы
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования 

	Исполнители Программы
	Организации коммунального комплекса муниципального образования «Новомальтинского муниципального образования » (далее – организации коммунального комплекса), застройщики

	Разработчик Программы 
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования

	Основные цели Программы
	1) снижение  уровня износа объектов инженерной инфраструктуры;

2) обеспечение  населения качественной питьевой водой;

3) улучшение жилищно-коммунального обслуживания;

4)  переход к плановым ремонтам и регулярному обслуживанию коммунальных объектов;
5) улучшение   функционирования    объектов тепло- водоснабжения и  водоотведения;
6) улучшение надежности объектов систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения;

7) улучшить экологическую обстановку на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования в области экологии и обращения и утилизации   твердых бытовых отходов

8) создание комфортных условий для застройки сельского поселения Новомальтинского муниципального образования, выдача разрешений для ввода в эксплуатацию нового жилья.

	Задачи Программы
	1) разработка проектно-сметной документации;

2) выполнение в необходимом объеме капитального ремонта и увеличение срока службы и эксплуатации объектов коммунального комплекса с применением современных материалов и технологий;

3) создание технических условий для приведения, существующих объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия их работы;

4) привлечение средств обслуживающих организаций на реконструкцию и модернизацию  объектов коммунального комплекса;

5) снижение затрат на оплату населением жилищно-коммунальных услуг;

6) переход к плановым ремонтам и регулярному обслуживанию коммунальных объектов;

7) улучшение   функционирования    объектов водоснабжения и  водоотведения.

	Сроки реализации Программы
	Программа реализуется в течение 2013-2023 годов

	Объемы и источники  финансирования Программы
 
	Инвестиционная надбавка к тарифам, средства местного  бюджета, средства областного бюджета. Объёмы финансирования определяются при разработке инвестиционных программ

	Контроль за 

исполнением  Программы
	Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.

	Ожидаемые конечные результаты реализации программы
	1) снижение уровня общего износа объектов коммунальной инфраструктуры;

2) повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;

3) надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий их работы; 

4) продление сроков экономически эффективной эксплуатации объектов;

5) снижение социальной напряженности в обществе;

6) улучшение состояния здоровья населения;

7) улучшение обеспечения населения 

 питьевой водой нормативного  качества.


1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  НОВОМАЛЬТИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новомальтинского муниципального образования  является обеспечение развития коммунальных систем  и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новомальтинского муниципального образования  является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новомальтинского муниципального образования  представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новомальтинского муниципального образования  являются:

1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

2.Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новомальтинского муниципального образования.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новомальтинского муниципального образования  базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новомальтинского  муниципального образования.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Новомальтинского муниципального образования, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган Новомальтинского муниципального образования  осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган Новомальтинского муниципального образования  имеет право:

-запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах Новомальтинского муниципального образования необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

-разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новомальтинского  муниципального образования;

-рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Новомальтинского муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава Новомальтинского муниципального образования осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новомальтинского муниципального образования; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава Новомальтинского  МО  имеет право:

-запрашивать и получать от потребителей и организации коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Новомальтинского муниципального образования необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

-выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

-рассматривать жалобы и предложения потребителей и организации коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Новомальтинского МО:
-выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новомальтинского МО;

-организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новомальтинского  МО;

-организует экспертизу Программы;

-организует реализацию и мониторинг Программы.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новомальтинского МО  разрабатывается на период до 2023 года.

3.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОМАЛЬТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь – 14083, 4 га

Численность населения (на 1.01.2015 г.) – 1906  чел.

Темп роста численности населения  (2007/2015 г.г.) – 3,7 %

Общая площадь жилищного фонда (2015г.) – 41,5 тыс. кв. м

Темп роста общей площади жилищного фонда (2009/2015 г.г.) – 0,3%

Введено в действие жилых домов (2010-2015 г.) -  100,5 кв. м

Число источников (2015 г.):

теплоснабжения - 2
электроснабжения (центров питания) –  предприятие- филиал ОАО «ИЭСК»  «Центральные электрические сети» -6 ТП, филиал Ангарские электрические сети  Усольское подразделение - 6 ТП, Всего ТП- 12.  Вл- 0,4 кВ- 7,2; Вл- 10 кВ- 1,8, Вл-6кВ-89,1, Вл-35кВ -131,2; Всего ВЛ-234,6; Кл- 0,4кВ-0,35; Кл-6кВ- 5,5; Кл-35кВ-5,6; ВСЕГО КЛ-11,4
водоснабжения – 1
Протяженность сетей (2015 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 5,5км

электрических – 246  км

водопроводных – 4,2 км
водоотведение- 4,6 км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2015г.):

тепловых в двухтрубном исчислении - 65%

электрических - 67%

водопроводных - 65%

канализационных – 75%

4.Территория сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
Сельское поселение Новомальтинское муниципальное образование входит в состав муниципального района Усольского районного муниципального образования, административным центром которого является г. Усолье-Сибирское. В состав Усольского района помимо Новомальтинского сельского поселения входят еще 5 городских и 7 сельских поселений. Граничит Новомальтинское муниципальное образование на северо-западе  и западе с Тайтурским городским поселением, на западе с Мальтинским сельским поселением, на севере -со Средненским городским поселением, на юге- с городом Усолье-Сибирское, на востоке- с Усть-Ордынским Бурятским округом.
В состав территории Новомальтинского муниципального образования входят два населенных пункта: п. Новомальтинск(центр), д. Бадай

5.Климат

Климат Новомальтинского МО  является резко континентальным.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 145 дней.

Среднегодовая температура воздуха составляет +0,2 градуса по Цельсию. Средняя температура января составляет -22,1  градусов, средняя температура июля + 18,0 градусов. Количество осадков за ноябрь – 15 мм, март составляет - 32 мм, за апрель – 14мм, октябрь -  17 мм.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Новомальтинского МО учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

6. Население

Численность населения Новомальтинского МО в 2010 - 2015 гг.

	№ 
п/п
	Показатели 
	Ед. изм. 
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014г.
	2015 г.
	Темп  
роста, %

	1. 
	Численность населения
	тыс. чел.
	1818
	1894
	1896
	1896
	1900
	1900
	3,7%


В течение 2010 - 2015 годов численность населения Новомальтинского МО  увеличилась  на 3,7%. Рождаемость увеличилась, по сравнению с 2011 г. рождаемость составляет  2% от общей численности населения 2012 года. 

Естественное движение населения муниципального образования
	№ 
п/п
	Показатели      
	Ед. 
изм.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014г.
	2015г.
	Темп роста рождаемости    
2010/2015г.г.%

	1. 
	Количество родившихся
	чел.
	23
	19
	24
	23
	21
	24
	1

	2. 
	Количество умерших   
	чел.
	27
	18
	30
	29
	31
	21
	0

	3. 
	Естественный прирост,
убыль(-) населения  
	чел.
	1,3
	1,8
	1,3
	1,5
	1,7
	1,3
	-1


В Новомальтинском МО на 01.01.2015 г.  трудоспособное население составляет- 1083 чел, (57% от общей численности населения)   старше трудоспособного возраста- 380 человека, (20% от общей численности населения) моложе трудоспособного возраста- 437 чел. (23% от общей численности населения). 

Численность населения моложе трудоспособного возраста в период с 2011 по 2015 г.г.  уменьшилась  на  9  человек.
На 01.01.2012г. количество зарегистрированных безработных составило  20 чел. ( 1% от общей численности населения  Новомальтинского МО).

Характеристика экономики муниципального образования

На 01.01. 2010 г. на территории Новомальтинского МО действовало 9 предприятий и организаций. В течение 2010 – 2012 г.г. их количество увеличилось  на  3 единицы.

Наибольший удельный вес по количеству предприятий на начало 2015 года занимают следующие отрасли экономики:

оптовая и розничная торговля – 5;

транспорт и связь – 1;

учреждения здравоохранения- 2;

Учреждения образования- 2;

учреждения культуры- 1;

Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования, ООО «Утес», ООО «Универсал», ООО «Инженерные сети»,ООО «УК Хозяйственник», ООО « Автомобилист;
УФПС Иркутской области филиала ФГУП «Почта России»;

Кирпичный завод ОАО «АУС», ООО «Топресурс»;
КФК «Рябошапкин Р.О.»; КФХ «Матюха О. Н»; КФХ «Погребняк Е.В»»                                                                                                      
   Таблица 4

Количество предприятий и организаций, учтенных в Статрегистре и действующих на территории  Новомальтинского МО  в 2010 - 2015 г.г.

	Показатели               
	Ед. изм.
	2010г 
	2011г
	2012 г.
	2013 г
	2014 г.
	2015г
	Темп роста,%

	Количество предприятий и организаций    
	ед. 
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	Сельское хозяйство 
	ед. 
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	0

	Обрабатывающие производства             
	ед. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды             
	ед. 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	0

	Оптовая и розничная торговля;                              
	ед. 
	4
	4
	4
	4
	5
	5
	1

	Связь                                   
	ед. 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0

	Образование                             
	ед. 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	0

	Здравоохранение и предоставление        
социальных услуг                        
	ед. 
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	0

	Предоставление прочих коммунальных,     
социальных и персональных услуг         
	ед. 
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	0


7.Содержание проблемы и основание необходимости ее решения
На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является крайне неэффективной и затратной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организации жилищно-коммунального комплекса.

Анализ эксплуатации отопительных котельных, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения Новомальтинского муниципального образования в 2013 году показал, что объекты коммунальной инфраструктуры имеют большой физический износ, на большинстве из них установлено малоэффективное оборудование, применяются устаревшие технологии. Имеют место большие потери: тепла при транспортировке теплоносителя и отсутствие контроля за его использованием потребителями и воды при ее транспортировке от водозабора до потребителя.

Администрацией Новомальтинского муниципального образования  и предприятием коммунальной службы ООО «Омега» с 2013 по 2015 годы и МУП «ЭЛЬБРУС» при значительной поддержке Усольского районного муниципального образования была проделана значительная работа по повышению эффективности тепло- и водоснабжения Новомальтинского МО. Администрацией Новомальтинского МО ежегодно утверждались и выполнялись неотложные мероприятия по подготовке объектов коммунальной сферы к отопительным сезонам, предприятием коммунальной сферы ООО «Омега» проводились  работы по реконструкции и замене ветхих сетей. 

Невысокая собираемость платежей с населения и прочих потребителей за жилищно-коммунальные услуги привела к тому, что системы жизнеобеспечения Новомальтинского муниципального образования, такие как водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и электроснабжение находятся в неудовлетворительном состоянии. В настоящее время средний уровень износа водопроводных сетей – 65%,  тепловых – 65%.

Следствием износа и технологической отсталости объектов инфраструктуры является низкое предоставление коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Также отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, минимальным их потребностям.

Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 45 % произведенной тепловой энергии. 
Серьезной проблемой
Новомальтинского муниципального образования является двухэтажный жилищный фонд (шлакоблочные дома (7 домов), в которых проживает  170  человек. В структуре расходов ЖКХ удельный вес ремонта составляет 1-2 % от потребности 35 – 40 %.

При этом стоимость коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на услуги теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения с использованием нормативной рентабельности стимулирует организации коммунального комплекса к завышению собственных издержек, приводит к повышению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения Новомальтинского муниципального образования путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

- уменьшить объемы ветхого и аварийного жилого фонда;
- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе доставки энергоресурсов потребителям;

- обеспечить более рациональное использование водных ресурсов;

Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории  возможно только путем объединения усилий  органов власти и привлечения средств внебюджетных источников.

Поэтому одной из основных задач является формирование условий, обеспечивающих привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

8.Эффективность и социально-экономические последствия реализации Программы

Успешная реализация данной Программы позволит:

- решить стратегическую задачу привлечения частных инвестиций для модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса;

- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- повысить эффективность работы организации коммунального комплекса и снизить затраты на предоставление коммунальных услуг;

- повысить хозяйственную самостоятельность организации коммунального хозяйства и их ответственность за качество обслуживания потребителей;

- разработать проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей.

Реализация разработанной Программы - экономическая основа снижения издержек на производство услуг при реформировании жилищно-коммунального хозяйства.

9.Характеристика коммунальной инфраструктуры

Новомальтинского муниципального образования
Система электроснабжения

Поставщиками электрической энергии для нужд абонентов п. Новомальтинск являются энергосбытовые компании ОГУЭП» Энергоснабжающая компания по эксплуатации электрических сетей

 «Облкоммунэнерго» филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение . В д. Бадай поставщиком электрической энергии является ОАО Иркутская электросетевая компания»  ОАО «ИЭСК»  Филиал ОАО «ИЭСК» « Центральные электрические сети» В общей сложности на территории  п. Новомальтинск  находится 12 ТП,  из них 6- ТП обслуживает Филиал Ангарские электрические сети Усольское подразделение Усольское  отделение ГУЭП «Облкоммунэнерго» и  6 ТП, обслуживает  ОАО «Иркутская электросетевая компания». В настоящее время в Новомальтинском  муниципальном образовании остро стоит проблема обеспечения населения качественным электроснабжением, на вводах потребителей отмечается низкое напряжение от 180 Вт и ниже. 

Также остро стоит проблема обеспечения  населения п. Новомальтинск электроэнергией обслуживающей ВЛ-35кВ, собственником которой является ООО «Топресурс». Кабельные линии находятся в ветхом состоянии.  С 2010 года по 2015 года неоднократно возникают аварийные ситуации из-за износа электрических сетей.
Причина создавшейся ситуации – увеличение нагрузки потребителей до величин, превышающих пропускную способность электрических сетей и мощность установленного оборудования на фоне высокого износа оборудования электрических сетей. По укрупненным расчетам потребность в финансовых средствах составляет 15 млн.рублей. Инвестиционные программы вследствие действующих ограничений повышения тарифов (не более 15 % в год) не работают должным образом.

 Пути решения проблемы:

1. Сокращение непроизводительных потерь (неучтенной эл.энергии) в электрических сетях. Непроизводительные потери составляют 6 % от общего потребления. Снижение потерь – это источник финансирования капитальных и текущих затрат ремонта электрических сетей. Согласно 261- ФЗ  все потребители до 1 июля 2012 года обязаны установить приборы учета. Таким образом сетевая организация получает узаконенный механизм контроля баланса между отпуском и потреблением электрической энергии. 
2. Реконструкция электрических сетей через технологическое присоединение с целью увеличения мощности подстанций, увеличения пропускной способности линии передач (увеличения сечения проводов).

Данную работу необходимо проводить комплексно и организовать взаимодействие между администрацией и филиалом УП АЭС ОГУЭП «Облкоммунэнерго».

Повышение напряжения в сетях даст прирост потребления, поэтому необходимо предусмотреть резервы мощности линий электропередач.

На сегодняшний день в рамках инвестиционных программ выделяется недостаточное финансирование, которое непропорционально потреблению эл.энергии в Новомальтинском муниципальном образовании.
Система теплоснабжения
          Выработка тепловой энергии в Новомальтинском муниципальном 
образовании производится на   1 угольной  котельной и 1  электрокотельной 

 Установленная мощность теплоисточников  4 котла: 3 котла мощностью по 2 Г/калл, установленные в период с 2013 по 2015 годы и один котел 1, 5 Г/кал (угольная котельная). Общая мощность  угольной котельной составляет 7,5 Г/калл.
Электрокотельная – 0,43 ( 2котла)

Протяженность тепловых сетей -5,5  км. 
В  п. Новомальтинск -  5,5 км. тепловых сетей в 2-трубном исполнении.

Износ сетей составляет 65%. Тепловая изоляция трубопроводов не соответствует нормативам  потребления, находится в неудовлетворительном состоянии, что в свою очередь вызывает дополнительные потери, которые ориентировочно оцениваются до 25 % сверх расчетных потерь. Большинство тепловых сетей разрегулированы (имеют завышенный расход теплоносителя), что приводит к неоправданным потерям тепловой энергии, к снижению качества теплоснабжения, вызывает рост расхода сетевой воды и расход на подпитку тепловой сети, приводит к снижению располагаемых перепадов давления и ухудшению теплоснабжения удаленных потребителей, а в некоторых случаях к завоздушиванию верхних точек местных систем. Таким образом, основные проблемы тепловых сетей сводятся к :

- низкому техническому состоянию и изношенности трубопроводов и оборудования;

-разрегулированности гидравлических режимов в большинстве систем;

- разборку теплоносителя на нужды ГВС.

За период с 2013 по 2015 годы была произведена замена трех котлов на угольной котельной. Основной проблемой для котельных является большой физический износ котельного оборудования, достигший 60%,  отсутствием химводоподготовки и, соответственно, накипью на тепловоспринимающих поверхностях и засорам котлов продуктами коррозии.

 Замена еще одного котла с производительной мощностью 1,5 Г/калл на котел с производительной мощностью в 2Г/калл существенно увеличит экономию по расходу топлива. Замена котлов стала возможной при участии в инвестиционных программах Иркутской области.
На данный момент существует проблема в изношенности тепловых сетей, замена возможна только при участии в инвестиционных программах Иркутской области.
Система водоснабжения и водоотведения
Водоснабжение и водоотведение, как отрасль, играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселения и требует целенаправленной государственной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения.

В   п. Новомальтинск  существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения, обеспечивающая нужды населения, потребности промышленных , торговых предприятий и прочих потребителей.

Для  водоснабжения  п. Новомальтинск  используется водозабор  Филиал «Иркутский» ОАО «Славянка.

Население   сельского  поселения Новомальтинского муниципального образования, а также предприятия и организации пользуются услугами водоснабжения, предоставляемыми муниицпальным унитарным предприятием 
Качество подаваемой  воды  соответствует нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода". 
Подача воды в Новомальтинском муниципальном образовании  осуществляется по  водоводам Д = 200 мм с насосной станции II подъема в разводящую сеть.

На балансе Новомальтинского  муниципального образования находится 4,2 км водопроводных сетей. Износ сетей составляет  65%.

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 400 куб. м/сут., в т.ч.:

населению - 160. куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 7,56 куб. м/сут.;

Протяженность распределительных сетей водопровода по поселению составила на 01.01.2015г.- 4,2 км. Значительная часть водоводов находится в неудовлетворительном состоянии и требует перекладки. По причине отсутствия средств должным образом не осуществляется работа по замене существующих водоводов и уличных сетей, износ которых составляет 65%.

  
Пользуется услугами водоснабжения 1894  человек. За последние 2 года в п. Новомальтинск  развилась инфраструктура: улучшили жилищные условия

 (частный сектор)  с прокладкой холодного водоснабжения. 

Водоотведение

  
Система канализации полностью изношена и требуется ее замена Протяженность  сетей водоотведения составляет -4,06 км. Износ сетей составляет- 75%.
Утилизация твердых бытовых отходов

Годовой объем образования твердых бытовых отходов (ТБО) от населения на территории Новомальтинского муниципального образования за 2012 год составил  500 тонн  в год. Отходы от населения  вывозятся на полигон складирования отходов в  г. Усолье-Сибирское.  Вывоз ТБО от населения составил -1296 м3.
Вывоз твердых бытовых отходов на площадку осуществляет ООО «Усольская транспортная компания»
Работа спецавтотранспорта по вывозке ТБО осуществляется  в соответствии с маршрутными графиками (18 контейнеров *0,75 куб.м.)*8 раз= 108,0 куб.м. в месяц.
10.Перспектива нового жилищного строительства

в Новомальтинском муниципальном образовании

Жилищный фонд муниципального образования на 01.01.2012  составляет 41,25тыс. м2 общей площади.

Средняя  плотность жилищного фонда в границах жилой застройки ( без учета садоводств составляет 822,7м2 га. В малоэтажной усадебной застройке (1ё-2 этажа) этот показатель снижается до 411,3 м2/га, в малоэтажной безусадебной застройке повышается до 1203,44м2/га, в среднеэтажной –до 4729,м2/га. Средняя плотность населения в жилой застройки составляет по МО 37,9, чел/га.

На долю каменных, панельных и кирпичных домов приходится 58,3% жилищного фонда, на деревянных и прочие – 41,7%.


Жилищный фонд отличается неудовлетворительным  техническим состоянием. Жилые дома со сверхнормативным износом ( капитальные-более 70%, деревянные и прочие –более65%) составляют 6,1 % жилищного фонда поселка. Практически все капитальные жилые дома находятся в удовлетворительном состоянии.
В основном строительство жилья ведётся преимущественно индивидуальными  застройщиками С 2002 года объемы индивидуального строительства растут.
11.Перспектива развития коммунальной инфраструктуры Новомальтинского муниципального образования
В данном направлении проведена определенная работа, в частности:

- администрацией Новомальтинского муниципального образования в рамках реализации 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности…» от 23 ноября 2009 года совместно с управляющей компанией ООО «Омега» разработана и утверждена Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности  на период 2012-2016 годы.

12.Цель и задачи Программы

 Целью Программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Цель разработанной Программы комплексной модернизации коммунальной инфраструктуры Новомальтинского муниципального образования - создать систему управления процессом, способную обеспечить снижение расходов бюджетов всех уровней, средств организаций и населения на топливо, тепловую энергию, воду при одновременном повышении надежности и качества услуг на тепло, водоснабжение как за счет реализации мероприятий по устранению сверхнормативных потерь при транспортировке и передаче энергоресурсов, так и за счет повышения эффективности их использования конечными потребителями.

В рамках выполнения федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2023 годы» будут созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. На этих условиях будут реализованы проекты сельского поселения Новомальтинского муниципального образования. Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в поселении приведет к улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг. Преобразования, проводимые в рамках Программы, обеспечат привлечение средств внебюджетных источников в проекты модернизации коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.
Программа основана на следующих базовых принципах:
- софинансирование проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств и средств внебюджетных источников;

- развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств в целях снижения рисков инвестирования;

- открытый отбор проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленных целей бюджетные средства, направляемые на реализацию Программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа.

Изношенность основных фондов на предприятиях ЖКХ не позволяет предоставлять качественные услуги населению. Обеспечение устойчивой и надежной работы объектов ЖКХ требует последовательного целенаправленного технического перевооружения всего жилищно-коммунального хозяйства.

Наряду с модернизацией объектов ЖКХ необходимо проводить работу по усовершенствованию технологий энергосбережения:

- разработка схем инженерных сетей;

- наладка гидравлических режимов;

- снижение потерь в сетях;

- наладить учет подаваемого тепла, воды;

- снижение расходов тепла у потребителей и т.д.

Одним из важных направлений для решения данных задач является совершенствование системы тарифного регулирования в коммунальном комплексе. 
13.Оценка социально-экономической эффективности Программы

 
Эффективность реализации Программы и использования выделенных с этой целью средств обеспечивается за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности прохождения средств федерального бюджета;

- привлечения средств бюджетов областного, районного, сельского поселения Новомальтинского муниципального образования;

- привлечения средств внебюджетных источников.

Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры;

- доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию коммунальной инфраструктуры;

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, рост доли внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры, повышение качества и надежности коммунальных услуг, рост доли средств внебюджетных источников в модернизацию коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации в поселении, создание устойчивой основы для частного сектора в финансировании проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и управлении объектами коммунальной инфраструктуры.

Жилищный фонд

В течение 2010- 2012гг. общая площадь жилищного фонда составила 41,5 тыс. кв. м, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда – 9, 190 тыс. кв. м;
общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц, - 10, 31 тыс. кв. м.
Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда МО с 2010 по 2012 гг.  году составила 4 860,42 тыс. кв. м.

Благоустройство Новомальтинского МО характеризуется 41,5 тыс.кв.м. оборудованным центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением  жилищного фонда.

Средняя обеспеченность населения Новомальтинского муниципального образования жильем в 2012 году составила 15 кв. м на 1 жителя. 

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

14.Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Теплоснабжение:  МУП «ЭЛЬБРУС» с 2015 года;
Водоснабжение: МУП «ЭЛЬБРУС»,ООО   ОАО « Славянка»;
Водоотведение: МУП «ЭЛЬБРУС»,ООО «Инженерные сети» с 2014 года;
Электроснабжение: ОГУЭП « Энергоснабжающая компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго»», Филиал ангарские электрические сети Усольское подразделение;  ОАО «ИСЭК ЦЭС»

Утилизация (захоронение) ТБО: ООО «Усольская транспортная компания»


15.ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ.

 Результаты  реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово- экономических целевых показателей.

Перечень  целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры  принят согласно Методическим рекомендациям  по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципальных образований, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. №204:

·  критерии доступности коммунальных услуг  для  населения;

· показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

· величины новых нагрузок;

· показатели качества поставляемого ресурса;

· показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

· показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

· показатели воздействия на окружающую среду. 

Важнейшими целевыми показателями Программы являются  повышение показателей  по системам электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и водоснабжения.


Для улучшения систем электроснабжения  необходимо строительство новой ВЛ в связи со сложившейся ситуацией с подстанцией ООО «ТопРесурс».


По системам водоснабжения и водоотведения  необходима реконструкция  сетей для снижения аварийности, разработка муниципальной программы «Чистая вода», сокращение  эксплуатационных затрат на материалы и электроэнергию, обеспечение подачи качественной подачи питьевой воды для потребителей, снижение потерь и неучтенных  расходов в сети водоснабжения за счет установки счетчиков учета потребления. По системам водоотведения и очистки сточных вод: обеспечение подключения новых потребителей к системе водоотведения, обеспечение  нормативного уровня очистки сточных вод, снижение аварийности на сетях водопровода. 


По объектам утилизации  (захоронения) ТБО необходимо строительство полигона для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых  отходов. 

16.Организация контроля за исполнением Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.
Ответственным за реализацию Программы является  администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.
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