Аналитическая записка 
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г» за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» за 2022 год  была разработана с целью комплексного решения проблем реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надёжное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного комплекса, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Новомальтинского сельского поселения.
Муниципальная программа «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г от 03.12.2019г. № 145,(с изменениями  от 25.06.2020г. № 93, от 24.09.2020г. № 126, от 21.12.2020г. № 157,от 28.06.2021г.№ 64, 23.09.2021г. №91, от 26.11.2021г. № 116, от 23.12.2021г. № 137, от 23.12.2021г. № 142, от 18.02.2022г. № 32, от 23.05.2022г. № 77, от 04.07.2022г. № 98,от 18.11.2022г. №143, от 12.12.2022г. № 166, от 19.12.2022г. № 175, от 21.02.2023г. № 23)
Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации основного мероприятия
- обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения;
- капитальный ремонт тепловых сетей;
- капитальный ремонт сетей ХВС и водоотведения
- модернизация котельной
-оплата коммунальных услуг (здание администрации и дома культуры)
Общий объем финансирования муниципальной программы за 2022 года за счет средств бюджета Новомальтинского сельского поселения составил 1147,38 тыс. руб. (88,26% от годового значения) из них областной бюджет 108,6 тыс.руб, местный бюджет 1038,78 тыс.руб..

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период
Фактическое финансирование мероприятий по программе «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» за 2022 года выстраивалась работа по расходам  на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению – освоено за 1 квартал 2023года -523,49 тыс.руб или 39,92%;
-расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры исполнено за 1 квартал 2023 года -289,6 тыс.руб. или 65,11%;
-расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления исполнено за 1 кварта 2023года – 176,57 тыс.руб или 55,63%;
- за осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения за 1 кварта 2023 года – 57,33тыс.руб или 25%.

Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы
Мероприятия в программе за 1 квартал выполненные в полном объёме (100%) 
Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы
Планомерное финансовое поступление в бюджет Новомальтинского сельского поселения
. 


Глава Новомальтинского сельского поселения                        Т.В.Маркова


Исп.: Кабанова Л.Ю. 








	Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за  1 квартал 2023 года (нарастающим итогом)
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	Плановый срок
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	Муниципальная программа  "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г." 
	 

	1.
	 
	 

	 
	Задача 1.Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры
	 

	1.1.
	Повышение надёжности систем коммунальной инфраструктуры.
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надёжное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного комплекса, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.
	1-да,
0-нет
	1
	1
	 

	Основное мероприятие 1. Расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению

	              Задачи: 1.Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

	2.1.
	Расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	Расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению
	%
	100
	0
	 

	Основное мероприятие 1. Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления

	3.1.
	Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления
	%
	100
	55,63
	 

	Основное мероприятие 1.  Расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры

	3.1.
	Расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	Расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры
	%
	100
	65,11
	 

	Основное мероприятие 1.  Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

	3.1.
	Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01 янв
	31 дек
	01 янв
	-
	Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
	%
	100
	25
	 

	Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования за  2022 года (нарастающим итогом).
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	Муниципальная программа    "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г." 
	всего по программе 
	1311,50
	523,49
	39,92
	 
	 

	1.
	Основное мероприятие; Расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению
	местный бюджет
	320,00
	0,00
	0,00
	 
	 

	3.
	Основное мероприятие: Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления
	местный бюджет
	317,40
	176,57
	55,63
	 
	 

	4.
	Основное мероприятие  Расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры
	местный бюджет
	444,80
	289,60
	65,11
	 
	 

	5
	Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
	областной бюджет
	229,30
	57,33
	25,00
	 
	 




