Российская Федерация
Иркутская  область
                           Усольское районное муниципальное  образование
АДМИНИСТРАЦИЯ
Сельского поселения
Новомальтинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  17 .06.2015 г.                                                                                                                           № 123                                                                                                                                                                                          
п. Новомальтинск
О внесении изменений в  постановление администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования № 150 от 24.12.2013 года об утверждении  муниципальной программы «Развитие жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» 
на 2014 – 2016 годы
 
В целях обеспечения жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных аварийными и ликвидации жилых домов, признанных непригодными для проживания, для обеспечения эффективного использования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 443-ПП «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы», руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  статьями  7, 23, 46  Устава   Новомальтинского муниципального образования, администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В постановление администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования от 24.12. 2013 года №150 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  жилищно – коммунального хозяйства и благоустройтсва сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2014 -2016 годы, внести следующие изменения: 
1.1.  исключить из Программы  приложение №4 к муниципальной Программе «Развитие жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования»;
1.2. ресурсное обеспечение Программы изложить в следующей редакции. (Прилагается);
1.3. паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции (прилагается).

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы
	
	По годам

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	
	Всего,

в т.ч.:
	4145,0
	4174,11
	4649,85
	4258,75
	3874,15
	3807,15
	3853,15
	28762,11

	
	из областного бюджета
	0
	0
	2947,15
	2947,15
	2647,15
	2647,15
	2647,15
	13835,75

	
	из местного

бюджета 
	1460,0
	903,11
	857,7
	916,6
	913
	940
	966
	6956,41

	
	из внебюджетных источников
	2685
	3271
	845
	395
	314
	220
	240
	7970,00


1.4. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы


Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств областного  бюджета, местного бюджета сельского поселения Новомальтинского муниципального  образования и внебюджетных средств. Общий объем денежных средств необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы составляет 28762,16 тыс. рублей, в том числе по годам:


2014 год – 4145,0 тыс. рублей;


2015 год –  4174,11 тыс. рублей;


2016 год -   4649,85 тыс. рублей;


2017 год –   4258,75 тыс. рублей;


          2018 год –  3874,15 тыс. рублей;


          2019 год –   3807,15 тыс. рублей;


2020 год – 3853,15 тыс. рублей;

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 13835,75 тыс. руб., из них:

         2014 год –  0 тыс. руб.;

         2015 год –  0  тыс. руб.;

         2016 год -   2947,15тыс. руб.;

         2017 год –  2947,15 тыс. руб.;

         2018 год –  2647,15 тыс. руб.;

         2019 год – 2647,15 тыс. руб.;

         2020 год -  2647,15 тыс. руб.;

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 

6956,41 тыс. руб., из них:

         2014 год –  1459,95 тыс. руб.;

         2015 год –   3476111,93  тыс. руб.;

         2016 год -    1020,00 тыс. руб.;

         2017 год –   1081,96  тыс. руб. ;

         2018 год –  1375,5 тыс.руб.;

         2019 год –  1402,3  тыс. руб.;

         2020 год -   1428,3  тыс. руб.;

Объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет  7970 тыс. руб., из них:

        2014 год –  2685  тыс. руб.;

        2015 год –  3271  тыс. руб.;

       2016 год -    845    тыс. руб.;

       2017 год –   395     тыс. руб.;

       2018 год –    314    тыс. руб.;

       2019 год –    220    тыс. руб.;

       2020 год -     240    тыс. руб.;

      
Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета сельского поселения Новомальтинского муниципального образования, областного бюджета и внебюджетных источников представлена в приложении , 6 к муниципальной программе (прилагается).

1.5. Приложение 5  читать под порядковым номером 4 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2014-2020 годы изложить в новой редакции (прилагаются).


1.5. Приложение 6 читать под порядковым номером 5 к муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2014-2020 годы изложить в новой редакции (прилагаются).
 2. Ведущему специалисту по финансово – бюджетной политике администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования (Л. Ю. Кабановой) предусмотреть финансирование мероприятий программы при формировании бюджета сельского поселения Новомальтинского  муниципального образования на 2015 - 2017 годы.

3. Опубликовать постановление в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования» и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

Глава сельского

поселения Новомальтинского

муниципального образования                                               Ю. В. Нефедьев

Паспорт 

муниципальной программы " Развитие жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2014-2020 годы 

	Наименование муниципальной программы
	Муниципальная программа " Развитие жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2014-2020 годы

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования

	Соисполнитель муниципальной программы
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования

	Цель   муниципальной программы
	- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, повышение комфортности условий проживания населения, совершенствование системы комплексного благоустройства 

	Задачи муниципальной программы
	-установление единого порядка содержания территорий; 

-привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству и озеленению территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

-поддержание внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; 

- осуществить оценку фактического потенциала повышения  энергоэффективности  и энергосбережения по объектам энергопотребления, расположенным на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования;

- выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов;

-повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования;

- организовать систему учета потребления энергетических ресурсов и воды на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования

	Сроки реализации муниципальной программы
	2014-2020 годы

	Целевые показатели муниципальной программы
	- произвести косметический ремонт детских игровых и спортивных площадок – 8 штук;

- произвести  высадку кустарников- 60 штук

- ликвидировать несанкционированные свалки;

- установить дорожные знаки – 5 штук;

- увеличение участков внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий  на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований;

- ежегодное снижение потребления энергоресурсов на единицу валового муниципального продукта не менее 3 % и 15 %  за весь период реализации программы; 

.

	Подпрограммы муниципальной программы
	Подпрограмма 1 «"Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населенных пунктов сельского поселения Новомальтинского муниципального образования»  на 2014-2016 годы (Приложение 1 к муниципальной программе).

Подпрограмма 2«Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий сельского поселения Новомальтинского муниципального образования  на 2014-2016 годы» (Приложение 2 к муниципальной программе).

 Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на  территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2014-2016 годы»

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы
	Общий объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы  составляет  28762,11тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 4145,0 тыс. руб.;

2015 год – 4174,11тыс. руб.;

2016 год – 4649,85 тыс. руб.;

2017 год – 4258,75 тыс. руб.;

2018 год –  3874,15 тыс. руб.;

2019 год –  3807,15 тыс. руб.;

2020 год –  3853,15тыс. руб.;

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 13835,75 тыс. руб., из них:

2014 год –  0 тыс. руб.;

2015 год –  0 тыс. руб.;

2016 год –  2947,15 тыс. руб.;

2017 год –  2947,15 тыс. руб.;

2018 год –  2647,15 тыс. руб.;

2019 год –  2647,15 тыс. руб.;

2020 год –  2647,15 тыс. руб.;

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 6956,41 тыс. руб., из них:

2014 год –  1460,0 тыс. руб.;

2015 год –  903,11 тыс. руб.;

2016 год -   857,7  тыс. руб.;
2017 год -    916,6  тыс. руб.;

2018 год -    913,0 тыс. руб.;

2019 год -    940,0 тыс. руб.;

2020 год -    966,0 тыс. руб.;

Объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 7970,0тыс. руб., из них:

 2014 год –  2685  тыс. руб.;

 2015 год –  3271  тыс. руб.;

 2016 год -    845    тыс. руб.;

 2017 год –   395     тыс. руб.;

 2018 год –    314    тыс. руб.;

 2019 год –    220    тыс. руб.;

 2020 год -     240    тыс. руб.;

	Ожидаемые конечные

результаты           реализации муниципальной программы
	- благоустроить территорию сельского поселения, места  массового пребывания населения;

- произвести косметический ремонт детских игровых и спортивных площадок – 8 штук;

- произвести  высадку кустарников- 60 штук

- ликвидировать несанкционированные свалки;

- установить дорожные знаки – 5 штук;

-увеличение участков внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий  на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований;

- сохранение протяжённости соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий путём своевременного проведения ремонта.

- ежегодное снижение потребления энергоресурсов на единицу валового муниципального продукта не менее 3 % и 15 %  за весь период реализации программы. 

- получение устойчивой динамики изменения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования;


Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
Обеспечение высокого качества предоставления жилищно-коммунальных услуг  - один из приоритетов социально-экономического развития сельского поселения Новомальтинского муниципального образования, а наличие возможности улучшения жилищных условий является важнейшим показателем повышения благосостояния населения. 

Жилищный фонд Новомальтинского муниципального образования 

составляет 276 ед. площадью  41545,48 м2, в том числе  26 многоквартирных.  Имеют  централизованное теплоснабжение и водоснабжение 21 ед. площадью 28102,28 м2.

          Выработка тепловой энергии производится двумя котельными, 

в т.ч. 1- электрокотельная,  1- угольная,  находящихся на балансе предприятия «ООО Омега».

Установленная мощность теплоисточников: электрокотельной – 0,4 Гкал/час., угольной - 6 Гкал/час. 

Протяженность тепловых сетей – 6,015 км. 

          Водоснабжение и водоотведение населения сельского поселения 

Новомальтинского муниципального образования представлены  водозабором и канализационно-очистными сооружениями. Предприятие ООО « Омега» 

обеспечивает  население поселка Новомальтинск водоснабжением. 

Протяженность водопроводных сетей  - 4,202 км, из них 0,8 км – ветхие, 

канализационных сетей - 4,06  км, из них ветхие - 4,06 км. 

          Для производства тепловой энергии  на территории  сельского 

поселения Новомальтинского муниципального образования используется 

2 вида топлива:

- уголь  используется на одной котельной, общий годовой расход составляет в  среднем по году от 4,6 до 5 тыс. тонн. Средняя стоимость с доставкой 1300 рублей за 1 тонну;

- электрическая энергия используется на одной котельной, общий годовой 

расход составляет, в среднем,  440 тыс. кВтч.

На основании анализа топливно-энергетических балансов территории за рассматриваемые периоды необходимо снизить потери при производстве, 

передаче и потреблении тепловой энергии от теплоисточника до потребителя.

Необходимо оснастить приборами учета на все виды энергоресурсов, 

воды многоквартирные и индивидуальные жилые дома. 

Установка приборов учета  на предприятиях и жилищном фонде создаст определенные проблемы для источников теплоты, а именно:

1) фактическое снижение тепловой энергии приведет к повышению 

себестоимости выработки тепла, как отмечалось выше, в связи с высокой долей постоянных затрат в общей структуре затрат и небольшой мощностью

котельных;

2) увеличится дисбаланс между отпуском и потреблением тепловой 

энергии в связи с тем, что потребители с максимальной часовой тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал устанавливают приборы учета только на объектах, где теплопотребление ниже договорной величины, а завышенное теплопотребление оплачивается по договорной нагрузке. Это влечет за собой рост сверхнормативных потерь тепловой энергии за счет неучтенных фактических нагрузок потребителей, присоединенных к тепловым сетям источников теплоты.

Аналогичная ситуация возникнет и у предприятий, осуществляющих 

деятельность по электроснабжению и водоснабжению населения. 

Для обеспечения снижения потребления энергоресурсов и воды  и как следствие повышения финансово – экономической устойчивости   

водо-электро-теплоснабжающих организаций необходимо обеспечить 

реализацию следующих мероприятий:

1) снижение себестоимости производства, транспорта и распределения тепловой (электрической) энергии путем: снижения удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал, снижения расходов энергоресурсов на собственные 

нужды, снижения тепловых (электрических) потерь в тепловых (электрических) сетях, потерь воды при ее передачи; замену электрооборудования на менее энергоемкое;  

2) пересмотра тепловых (электрических) нагрузок потребителей, путем выявления дополнительных неучтенных систем электро- теплопотребления, 

легализации завышенного электро- теплопотребления и производства работ по наладке тепловых (электрических) сетей согласно заданным тепловым 

(электрическим) нагрузкам.

Организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, разрабатываются и по мере финансирования внедряются производственные программы в рамках подпрограммы энергосбережения. 


Новомальтинское муниципальное образования включает в себя два населенных пункта п. Новомальтинск и д. Бадай. Населенные пункты удалены друг от друга, имеется значительная протяженность дорог муниципального и областного значения.  Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, нуждаются в ремонте и реконструкции.


В населенных пунктах сельского поселения  проводилась определенная работа по ремонту дорожного покрытия, обновлялись детские площадки, устанавливаются урны в черте населенного пункта, проводится озеленение территории, установлены скамейки.


Программно - целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования невозможно добиться каких либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством.


Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.
Автомобильный транспорт, как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. 

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно: удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

-снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

-стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

-экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

-снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

-повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития поселения.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации


Основной целью муниципальной программы является повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, повышение комфортности условий проживания населения, совершенствование системы комплексного благоустройства, обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания.


Для достижения основной цели муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:

-улучшить качество коммунального обслуживания потребителей;

- обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем;

- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно - художественного оформления и санитарного состояния на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования;

- охрана окружающей среды;

- охрана земель поселения;

- увеличение зоны озеленения;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- очистка территории сельского поселения с ликвидацией несанкционированных свалок;

- повышение уровня очистки атмосферного воздуха,  переработка отходов от производства;

- создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами;

- поддержание внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

- сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий за счет ремонта и капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта.

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.

Целевыми показателями оценки хода реализации муниципальной программы являются:

   -  высадка кустарников – 60 штук;

   -  косметический ремонт игровых площадок– 8 штук;

   -  установка новых скамеек - 10 штук;

   - ремонт существующих скамеек  - 12 штук;

   - установка дорожных знаков – 5 штук;

   - ежегодное снижение потребления энергоресурсов на единицу валового муниципального продукта не менее 3 % и 15 %- за весь период реализации программы. 
Срок реализации муниципальной программы: 2014-2020 годы.

Раздел 3. Обоснование выделение подпрограмм

           Подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.


Муниципальная программа включает 3 подпрограмм, реализация мероприятий которых в комплексе признана обеспечить достижение цели муниципальной программы и решение программных задач.

          Решение задач  связанных с установлением единого порядка содержания территорий, привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству и озеленению территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка предусмотрено подпрограммой 1«Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населенных пунктов сельского поселения Новомальтинского муниципального образования»  на 2014-2016 годы.


Решение задач  связанных с поддержанием внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них, с сохранением протяженности соответствующих нормативным требованиям внутри поселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции  внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта предусмотрено подпрограммой 2 «Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий сельского поселения Новомальтинского муниципального образования  на 2014-2020 годы».

         Решение задач связанных с  повышением энергетической эффективности в системе теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, в жилищном фонде предусмотрено подпрограммой 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2014-2020 годы».

Раздел 4.  Анализ рисков реализации муниципальной программы

и описание мер управления рисками реализации

муниципальной программы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации.

Экономические и финансовые риски связаны с возможными колебаниями в экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств областного бюджета, внебюджетных средств и местного бюджета. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходно отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:

мониторинг  и оценку исполнения целевых показателей муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы


Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств областного  бюджета, местного бюджета сельского поселения Новомальтинского муниципального  образования и внебюджетных средств. 

Общий объем денежных средств необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы составляет 

28762,11  тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 4145,0 тыс. руб.;

2015 год – 4174,11тыс. руб.;

2016 год – 4649,85 тыс. руб.;

2017 год – 4258,75 тыс. руб.;

2018 год –  3874,15 тыс. руб.;

2019 год –  3807,15 тыс. руб.;

2020 год –  3853,15тыс. руб.;


Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 13835,75 тыс. руб., из них:

2014 год –  1460,0 тыс. руб.;

2015 год –  903,11 тыс. руб.;

2016 год -   857,7  тыс. руб.;

2017 год -    916,6  тыс. руб.;

2018 год -    913,0 тыс. руб.;

2019 год -    940,0 тыс. руб.;

2020 год -    966,0 тыс. руб.;

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 

6956,41 тыс. руб., из них:

2014 год –  1460,0 тыс. руб.;

2015 год –  903,11 тыс. руб.;

2016 год -   857,7  тыс. руб.;

2017 год -    916,6  тыс. руб.;

2018 год -    913,0 тыс. руб.;

2019 год -    940,0 тыс. руб.;

2020 год -    966,0 тыс. руб.;

Объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 7970,0 тыс. руб., из них:

2014 год –  2685  тыс. руб.;

 2015 год –  3271  тыс. руб.;

 2016 год -    845    тыс. руб.;

 2017 год –   395     тыс. руб.;

 2018 год –    314    тыс. руб.;

 2019 год –    220    тыс. руб.;

 2020 год -     240    тыс. руб.;

      Прогнозная оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета сельского поселения Новомальтинского муниципального образования представлена в приложении 4  муниципальной программе (прилагается).


Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации

муниципальной программы


В результате реализации муниципальной программы ожидается создание условий, обеспечивающих  комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Новомальтинского муниципального образования.

Реализация программных мероприятий позволит  достичь следующих результатов:

- обустроить детские и спортивные площадки – 8 штук;

 -ликвидировать несанкционированные свалки; 

 -произвести  обрезку старых деревьев;

-произвести высадку  кустарников в количестве 60 штук; 

- обеспечение жильем 30 граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания; 

- увеличение протяженности участков  внутри поселковых автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований;

-повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, в жилищном фонде.


Эффективность муниципальной программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий - владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками);

-поддержание внутри поселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

-сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям  внутри поселковых автомобильных дорог  за счет ремонта, капитального ремонта и строительства  внутри поселковых автомобильных дорог.
-ежегодное снижение потребления энергоресурсов на единицу 

валового муниципального продукта на территории сельского поселения 

Новомальтинского муниципального образования не менее 3 % и 15 %- за весь период реализации программы;

-снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению и электроэнергии, потребляемых администрацией сельского поселения 

Новомальтинского муниципального образования, за счёт ежегодного 

снижения потребления энергоресурсов не ниже 3 %;

-получение устойчивой динамики изменения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального 

образования.
Приложение 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы " Развитие жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2014-2020 годы за счет средств бюджета сельского поселения Новомальтинского муниципального образования 
	Наименование программы, подпрограммы,  основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, мероприятий
	Расходы 
(тыс. руб.), годы

	
	
	2014 
	2015 
	2016 
	2017
	2018
	2019
	2020
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	  " Развитие жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2014-2020 годы
	всего, в том числе:
	1460,0
	903,11
	857,7
	919,6
	913
	940
	966
	6956,41

	
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 1 «Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населенных пунктов сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2014-2020 годы
	всего
	146
	146
	146
	146
	153
	160
	166
	1063

	
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.Озеленение населенных пунктов (посадка кустарников, деревьев, обрезка деревьев, завоз грунта для разбивки цветников)
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	10
	10
	10
	10
	10
	10


	10
	70

	1.2. Устройство детских игровых площадок
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	15
	15
	15
	15
	15
	20
	20
	115

	1.3. Установка новых и ремонт существующих скамеек
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	196

	1.4. Ремонт хоккейного корта
	 Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	52
	46
	46
	46
	52
	52
	52
	346

	1.5. Очистка территорий населенных пунктов с укосом травы (придомовая территория, территория скверов, улиц частного сектора, садоводства)
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	70

	1.6.Обустройство мест массового отдыха, береговая зона (уборка территории, вывоз мусора)
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	8
	38

	1.7. Установка дорожных знаков и нанесение пешеходной разметки возле детских учреждений
	 Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	126

	1.8.Благоустройство мест захоронения кладбище в д. Бадай (очистка территории от мусора).Отсыпка центральной дороги к месту захоронения в д. Бадай.
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	8
	8
	8
	8
	8
	10
	10
	60

	Подпрограмма 2

«Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий сельского поселения Новомальтинского муниципального образования  на 2014-2020 годы»  
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	551,7
	520,8
	411,7
	473,6
	460
	480
	500
	3397,8

	2.1. Содержание  и ремонт внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	175
	167,9
	181,7
	150
	150
	150
	170
	1144,6

	2.2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	356,7
	232,9
	210
	303,6
	290
	300
	300
	1993,2

	2.3. Оформление технической документации
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	20
	120
	20
	20
	20
	30
	30
	260

	Подпрограмма 3

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2014-2020 годы»
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	300
	236,4
	300
	300
	300
	300
	300
	2036,4

	3.1. Повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	5
	50
	100
	100
	123
	100
	100
	578

	3.2. Повышение энергетической эффективности в системе водоснабжения. Текущий ремонт систем ХВС (проектно-сметная документация)
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	0
	100
	110
	110
	110
	110
	110
	650

	3.3. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде. Получение лицензии на управление многоквартирными домами
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	282
	45
	25
	30
	25
	25
	55
	487

	3.4. . Повышение энергетической эффективности в системе электроснабжения
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	10
	10
	15
	30
	37
	25
	25
	152

	3.5. Повышение энергетической эффективности на транспорте (администрация)
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	0
	4,4
	30
	10
	0
	0
	5
	49,4

	3.6. Выявление бесхозяйных объектов
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	3
	0
	10
	10
	5
	30
	5
	63

	3.7.Арендная плата за пользование имуществом уличного освещения
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	0
	16
	0
	0
	0
	0
	0
	16

	3.7. Организация обучения специалистов, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико- экономической оценке энергосберегающих мероприятий
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	0
	0
	10
	10
	0
	10
	0
	30

	Коммунальное обслуживание уличного освещения сельского поселения Новомальтинского Мо
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	0
	11
	0
	0
	0
	0
	
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 5
Прогнозная (справочная) оценка  ресурсного обеспечения реализации  программы
 " Развитие жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения 

Новомальтинского муниципального образования» на 2014-2020 за счет всех источников финансирования

	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
	Источники финансирования
	Оценка расходов

(тыс. руб.), годы
	
	
	
	

	
	
	
	2014 
	2015 
	2016 
	2017
	2018
	2019
	2020
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	" Развитие жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения 

Новомальтинского муниципального образования» на 2014-2020
	Ответственный исполнитель: Администрация Новомальтинского МО
	всего
	4145,0
	4174,11
	4649,85
	4258,75
	3874,15
	3807,15
	3853,15
	28762,11

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	2947,15
	2947,15
	2647,15
	2647,15
	2647,15
	13835,75

	
	
	средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	0
	0
	857,7
	916,6
	913
	940
	966
	6956,41

	
	
	иные источники (ИИ)
	2685
	3271
	845
	395
	314
	220
	240
	7970

	Подпрограмма 1 «Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населенных пунктов сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2014-2020годы
	
	всего
	146
	146
	146
	146
	153
	160
	166
	1063

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	146
	146
	146
	146
	153
	160
	166
	1063

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.Озеленение населенных пунктов (посадка кустарников, деревьев, обрезка деревьев, завоз грунта для разбивки цветников)
	
	всего
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	70

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	70

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2. Устройство детских игровых площадок
	
	всего
	15
	15
	15
	15
	15
	20
	20
	115

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	15
	15
	15
	15
	15
	20
	20
	115

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3. Установка новых и ремонт существующих скамеек
	
	всего
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	196

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	28
	196

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4. Ремонт хоккейного корта
	
	всего
	52
	46
	46
	46
	52
	52
	52
	346

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	52
	46
	46
	46
	52
	52
	52
	346

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5. Очистка территорий населенных пунктов с укосом травы (придомовая территория, территория скверов, улиц частного сектора, садоводства)
	
	всего
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	70

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	70

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.Обустройство мест массового отдыха, береговая зона (уборка территории, вывоз мусора)
	
	всего
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	8
	38

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	8
	38

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7. Установка дорожных знаков и нанесение пешеходной разметки возле детских учреждений
	
	всего
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	126

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	126

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.8.Благоустройство мест захоронения кладбище в д. Бадай (очистка территории от мусора).Отсыпка центральной дороги к месту захоронения в д. Бадай.
	
	всего
	8
	8
	8
	8
	8
	10
	10
	60

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	8
	8
	8
	8
	8
	10
	10
	60

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма 2

«Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий сельского поселения Новомальтинского муниципального образования  на 2014-2020годы»  
	
	всего
	551,7
	520,8
	411,7
	473,6
	460
	480
	500
	3397,8

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	551,7
	520,8
	411,7
	473,6
	460
	480
	500
	3397,8

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1. Содержание  и ремонт внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования
	
	всего
	175
	167,9
	181,7
	150
	150
	150
	170
	1144,6

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	175
	167,9
	181,7
	150
	150
	150
	170
	1144,6

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	
	всего
	356,7
	232,9
	210
	303,6
	290
	300
	300
	1993,2

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	0
	232,2
	210
	303,6
	290
	300
	300
	1993,2

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3. Оформление технической документации
	
	всего
	20
	120
	20
	20
	20
	30
	30
	260

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	20
	120
	20
	20
	20
	30
	20
	260

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма 3

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2014-2020 годы»
	
	всего
	2985
	3507,4
	1145
	695
	614
	520
	540
	10006,4

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	300
	236,4
	300
	300
	300
	300
	300
	2036,4

	
	
	иные источники (ИИ)
	2685
	3271
	845
	395
	314
	220
	240
	7970

	3.1. Повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения
	
	всего
	498
	2131
	618
	243
	266
	243
	243
	4242

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	5
	50
	100
	100
	123
	100
	100
	578

	
	
	иные источники (ИИ)
	493
	2081
	518
	143
	143
	143
	143
	3664

	3.2. Повышение энергетической эффективности в системе водоснабжения. Текущий ремонт систем ХВС (проектно- сметная документация)
	
	всего
	37
	1260
	387
	242
	241
	157
	157
	2481

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	0
	100
	110
	100
	110
	110
	110
	640

	
	
	иные источники (ИИ)
	37
	1160
	277
	142
	131
	47
	47
	1841

	3.3. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде. Получение лицензии на управление многоквартирными домами.  
	
	всего
	2437
	75
	75
	150
	65
	55
	105
	2962

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	282
	45
	25
	30
	25
	25
	55
	487

	
	
	иные источники (ИИ)
	2155
	30
	50
	120
	40
	30
	50
	2475

	3.4. Повышение энергетической эффективности в системе электроснабжения
	
	всего
	10
	10
	15
	30
	37
	25
	25
	152

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	10
	10
	15
	30
	37
	25
	25
	152

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.5. Повышение энергетической эффективности на транспорте (администрация)
	
	всего
	0
	4,4
	30
	10
	0
	0
	5
	4,9

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	0
	4,4
	30
	10
	0
	0
	5
	49,4

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.6. Арендная плата за пользование имуществом уличного освещения  д. Бадай
	
	всего
	0
	16
	0
	0
	0
	0
	0
	16

	
	
	областной бюджет(ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет(МБ)
	0
	16
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.7. Выявление бесхозяйных объектов
	
	всего
	3
	0
	10
	10
	5
	30
	5
	63

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	3
	0
	10
	10
	5
	30
	5
	63

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.8. Коммунальное обслуживание уличного освещения на территории сельского поселения Новомальтинского МО
	
	всего
	0
	11
	0
	0
	0
	0
	0
	11

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	0
	11
	0
	0
	0
	0
	0
	11

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.9. Повышение энергетической эффективности в здании администрации
	
	всего
	0
	0
	10
	10
	0
	10
	0
	30

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	0
	0
	10
	10
	0
	10
	0
	30

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


