Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ
Новомальтинского сельского поселения
Усольского муниципального района

 Иркутской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 19.06.2023г.                     
п. Новомальтинск                        №  59( р

Об утверждении отчета  о ходе реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ 
Новомальтинского сельского поселения 

Усольского муниципального района Иркутской области
за 1 квартал 2023года 
В соответствии с постановлением администрации Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутская область от 15.12.2021г. № 128 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области», руководствуясь  ст. 23, 46 Устава Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области:  
1.Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 1 квартал 2023года согласно приложению к настоящему. 
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования», и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Новомальтинского сельского поселения -novomaltinsk.ru

3. Контроль за данным распоряжением оставляю за собой.

Глава Новомальтинского

сельского поселения                                                                         Т.В.Маркова
Приложение 

распоряжению администрации
Новомальтинского сельского поселения Усольского района Иркутской области
от 19.06.2023г.  № 59 -р 
Отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ
Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 1 квартал 2023года
Оценка эффективности реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 1 квартал 2023года проведена ведущим специалистом по финансово-бюджетной политике администрации Новомальтинского сельского поселения в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 15.12.2021г. № 128 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области.
В 1 квартале 2023года обеспечена реализация 5 муниципальных программ, в том числе:

1.Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г."

2.Муниципальная программа "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г."

3.Муниципальная программа "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы"

4.Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."

5.Муниципальная программа "Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."

Реализация программ была направлена на удовлетворение потребностей  населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего пользования, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг.
По уточненным данным объем финансирования муниципальных  программ в 2023 года из всех источников финансирования составил 21079,86 тыс. руб. из них за 1 квартал 2023года фактически освоено 4150,49 или  19,69 % в том числе:
–из бюджета Новомальтинского сельского поселения Усольского  муниципального района Иркутской области составил за 2023год составило 19587,36 тыс.руб освоено за 1 квартал 2023года 4093,16 тыс.руб. или 20,90%.;

-из районного бюджета составило 0,0 тыс.руб., освоено 0,0 тыс.руб или 0 %

-из областного бюджета составило за 2023 год 1492,5 тыс.руб.  освоено за 1 квартал 2023года 57,55 тыс.руб.  или 3,84%
По итогам  за 1 квартал 2023 года программы характеризуются двадцатью процентами исполнения средств бюджета сельского поселения к запланированным в программах.

В связи с тяжелым финансовым положение за 1 квартал 2023гда показатели исполнения программ за счет своевременного внесение корректировок в запланированные мероприятия составили 20%.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенного анализа исполнение  программ за 1 квартал 2023 года признано эффективными.

При реализации муниципальных программ администрация Новомальтинского сельского  поселения исходила из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств.  

Произведенные расходы программ соответствуют установленным расходным полномочиям сельского поселения. Объемы ассигнований бюджета Новомальтинского сельского поселения не превышают объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальных программах.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ
1.Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г."
В программе есть три подпрограммы:

Подпрограмма "Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населенных пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-20206г.г.
Подпрограмма "Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г.

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г.

Оценка эффективности реализации подпрограммы "
Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населенных пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г. в 2023 года предусмотрено 1989,45 тыс.руб исполнено за 1 квартал 76,5 тыс.руб или 3,85%.
Финансирование подпрограммы в 1 квартале производилось из местного бюджета и составило –  76,5тыс.руб.или 3,85%.
Основные мероприятия:

-расходы направление на благоустройство территории:

-71,0тыс.руб. оплата за уличное освещение п. Новомальтинск, д.Бадай;

-2,72тыс.руб. оплата за аренду столбов на территории поселения;
-2,77тыс.руб. оплата за автовышку для установки баннера. 
Оценка эффективности реализации подпрограммы "Развитие 
внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г. предусмотрено на 2023 год в бюджете  1523,39тыс.руб тыс.руб. за 1квартал  освоено 77,06 тыс.руб. или 5,06%
Финансирование подпрограммы осуществлялось из местного бюджета.

Основное мероприятие - за услуги по обслуживанию дорог (мех подметание, сгребание снега).

Оценка эффективности реализации подпрограммы

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района иркутской области на 2020-2026 г.г.

Финансирование подпрограммы осуществлялось из местного бюджета.

Предусмотрено в бюджете на 2023 год 148,59тыс.руб. за 1 кварта освоено 0,0 тыс.руб

Анализ реализации Программы за 1квартал 2023 года показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты. 
2.Муниципальная программа "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г."

"Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г." утверждено на 2023 год 1311,50тыс.руб. освоено за 1 кварта 2023года 523,49тыс.руб. или 39,92%

Финансирование программы производилось из местного бюджета и областного бюджета.

Оценка эффективности реализации программы  "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммунальными услугами  и ремонты учреждений администрации" на 2020-2026 годы состоит из основных мероприятий:

Из местного бюджета за 1 квартал 2023года составило 466,07 тыс.руб.

Основное мероприятие:

-расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры исполнено за 1 квартал 2023 года -289,6 тыс.руб. или 65,11%;
-расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления исполнено за 1 кварта 2023года – 176,57 тыс.руб или 55,63%;
- за осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения за 1 кварта 2023 года – 57,33тыс.руб или 25%.

Анализ реализации Программы за 1 квартал 2023 года показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты и  за 1 квартал 2023 года  признаны эффективны. 
3.Муниципальная программа   "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы"

«Обеспечение социальной защиты всех возрастных и социальных категорий граждан Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2020-2026 годы имеет основные мероприятие:

Местный бюджет утвержден на 2023 год 5917,8 тыс.руб. исполнено за 1 квартал 2023года 1243,98 тыс.руб или 21,02 % из них: 

-выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов работникам культуры" за 1 квартал 2023 года исполнено 687,39 тыс.руб или 19,5%;


-расходы  направленные на обеспечение функций культуры исполнено за 1 квартал 2023года 148,96 тыс.руб или 18,44%;

- расходы направленые диспанцеризацию работников администрации  за 1 квартал 2023 года составило 57,55 тыс.руб или 99,2%

-расходы по выплате пенсии муниципальным служащим за выслугу лет, 
диспансеризация работников администрации- за 1 квартал 2023года исполнено 91,43 тыс.руб. или 17,19%;
-расходы направленные на проведение оздоровительных, спортивно- массовых, мероприятий для всех категорий – утверждено на 2023 год – 213,0 тыс.руб. за 1 квартал 2023года исполнено 156,09 тыс.руб или 73,28%;

-расходы по оказанию помощи участников ВОВ и престарелых граждан утверждено 0,0 тыс.руб исполнено 0,0тыс.руб;

- расходы на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда инструктора по спорту- утверждено на 2023 год – 468,8 тыс.руб, за 1 квартал 2023 года исполнено 102,56 тыс.руб или 21,88%

Муниципальная программа  "Развитие социальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы на 2022 год было утверждено на 2023 год  тыс.руб освоено 5917,8 тыс.руб. исполнено за 1 квартал 2023года 1243,98 тыс.руб. или 21,02%
В 1 квартале 2023 году финансирование по муниципальной программе производилось из местного бюджета. 
Анализ реализации Программы за 1 квартал 2023 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы на данном этапе достигнуты.
4.Муниципальная программа "По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г."

Финансирование муниципальной программы производились из местного бюджета.
Местный бюджет утвержден на 2023 год 319,78 тыс.руб. исполнено за 1 квартал 2023года 49,27 тыс.руб или 15,41 % из них: 

Основные мероприятие:

1.услуги по техническому обслуживанию  автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуации людей  в здании администрации" утверждено на 2023год 25,8 тыс.руб. исполнено за 1 квартал 2023года  8,08 тыс.руб. или 31,32%
2.работы, услуги по централизованной охране здании администрации" утверждено на 2023 год – 56,38тыс.руб исполнено за 1 квартал 2023года 15,03 тыс.руб. или 26,67% 

3.услуги по техническому обслуживанию  автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуации людей  в здании культуры- утверждено на 2023год - 33,0 тыс.руб исполнено за 1 квартал 2023 года -8,8 тыс.руб. или 26,67%
4.работы, услуги по централизованной охране здании культуры" утверждено на 2023год -  55,2 тыс.руб исполнено за 1 квартал – 14,72 тыс.руб. или 26,67%
5.резервные фонды исполнительной органов исполнительной власти" утверждено 0,0 тыс.руб исполнено 0,0 тыс.руб.

6. расходы по реализации НПА по защите населения, проведение  агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка утверждено на 2023 год – 129,4 тыс.руб.  исполнено за 1 квартал 2023года – 2,64 тыс.руб. или 18,3% 
В 1 квартале 2023 году финансирование по муниципальной программе производилось из местного бюджета. 
Анализ реализации Программы за 1 квартал 2023 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты .
5.Муниципальная программа "Экономическое развитие Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  на 2020-2026 г.г."

Финансирование муниципальной программы производилось из местного бюджета, за 1 квартал 2023 года исполнено.

Основные мероприятие:
1.расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда главы администрации утверждено на 1 квартал 2023года -1510,43 тыс.руб исполнено за 1 квартал 2023года – 371,08 тыс.руб. или 24,57%
2.расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда органов местного самоуправления утверждено на 2023год  6383,4 тыс.руб исполнено за 1 квартал 2023 год – 1671,51 тыс.руб. или 26,19%;
3.расходы направленные на обеспечение функций органов местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда) – утверждено на 2023год – 477,0 тыс.руб. исполнено за 1 квартал 2023 года – 96,27 тыс.руб или 23,08%.
4.совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета  утверждено на 2023год – 1462,52 тыс.руб. исполнено за 1 квартал 2023года – 0,0  тыс.руб или 0,0% передача полномочий.

5.Расходы направленные на повышение квалификации работников администрации утверждено на 2023 год 30,0 тыс.руб исполнено за 1 квартал 2023 года 0,0 тыс.руб. или 0,0%
6.расходы направленные на публикацию информации о результатах деятельности органов местного самоуправления утверждено на 2023 год- 5,0 тыс.руб исполнено за 1 квартал 2023год -0,0 тыс.руб или 0,0%

В 1 квартале 2023 года финансирование по муниципальной программе производилось из местного бюджета. 
Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты.

Анализ объёма финансирования муниципальной программы

за 2023 год 

(отчетный период)

	№

п/п
	Наименование

Основных мероприятий


	Источники

финанси​рования


	Объем

финансирования,

тыс.руб.
	Отклонение,
	Пояснения по

освоению

объемов

фина           финансиро​вания

	
	
	
	план на год
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Программа 1.:

Муниципальная программа муниципального образования «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы»
	Администрация  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	3661,43
	194,89
	
	5,32
	

	Подпрограмма 1

"Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населенных пунктов  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-20206г.г
	
	1989,45
	76,5
	
	3,85
	

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1.

расходы направленные на благоустройство территории сельского поселения  
	
	929,04
	76,5
	
	3,85
	

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2.

реализация мероприятий по народным инициативам 


	
	610,41
	0,0
	
	0,0
	

	1.3.
	Основное мероприятие: реализацию Инициативных проектов
	
	450,0
	0,0
	
	0,0
	

	Итого по подпрограмме 1, в том числе:
	
	1989,45
	76,5
	
	3,85
	

	федеральный бюджет
	 
	0
	0
	
	
	

	бюджет Иркутской области
	0,0
	0,0
	
	0,0
	

	районный бюджет
	200,0
	
	
	100
	

	местный бюджет
	1789,45
	76,5
	
	3,85
	

	другие источники
	0
	0
	
	
	

	Справочно: капитальные расходы
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2

"Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г.


	
	1523,39
	77,06
	
	5,06
	

	Основное мероприятие 1.1.

Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	
	1523,39
	77,06
	
	5,06
	

	Итого по подпрограмме 2, в том числе:
	
	1523,39
	77,06
	
	
	

	федеральный бюджет
	
	0
	0
	
	
	

	бюджет Иркутской области
	
	0
	0
	
	
	

	районный бюджет
	
	0
	0
	
	
	

	местный бюджет
	
	1523,39
	77,06
	
	5,06
	

	другие источники
	
	
	
	
	
	

	Справочно: капитальные расходы
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 3

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г.


	
	148,59
	41,33
	
	27,81
	

	Основное мероприятие 1.1.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 г.г.
	
	148,59
	41,33
	
	27,81
	

	Итого по подпрограмме3 , в том числе:
	
	148,59
	41,33
	
	27,81
	

	федеральный бюджет
	
	0
	0
	
	
	

	бюджет Иркутской области
	
	0
	0
	
	
	

	районный бюджет
	
	0
	0
	
	
	

	местный бюджет
	
	148,59
	41,33
	
	27,81
	

	другие источники
	0
	0
	
	
	

	Справочно: капитальные расходы
	0
	0
	
	
	

	2.
	Муниципальная программа муниципального образования «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026 годы»
	Администрация  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	1311,5
	523,49
	
	39,92
	

	Основное мероприятие 1.1.

Основное мероприятие: Расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению
	
	320,0
	0,0
	
	0,0
	

	Основное мероприятие 1.2  Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления
	
	317,4
	176,57
	
	55,63
	

	Основное мероприятие 1.3. Расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры
	
	444,8
	289,6
	
	65,11
	

	Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
	
	229,3
	57,33
	
	25,0
	

	Итого по муниципальной программе, в том числе:
	1311,5
	523,49
	
	39,92
	

	федеральный бюджет
	
	0
	0
	
	
	

	бюджет Иркутской области
	229,3
	57,33
	
	25,0
	

	районный бюджет
	
	
	
	
	

	местный бюджет
	1082,2
	466,16
	
	43,07
	

	другие источники
	
	
	
	
	

	Справочно: капитальные расходы
	
	
	
	
	

	3
	Муниципальная программа муниципального образования «"Развитие социальной инфраструктуры  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на  2020-2026 годы"
	Администрация  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	5917,80
	1243,98
	
	21,02
	

	Основное мероприятие 1.1.

Выплата заработной платы и оплата внебюджетных фондов работникам культуры"
	
	3525,0
	687,39
	
	19,5
	

	Основное мероприятие 1.2. 

Реализация направлений расходов основных мероприятий на обеспечение функций учреждения культуры
	
	810,0
	148,96
	
	18,44
	

	Основное мероприятие 1.3.

Расходы по выплате пенсии муниципальным служащим за выслугу лет. Диспансеризация работников администрации
	
	590,0
	148,98
	
	25,25
	

	Основное мероприятие 1.4.

Расходы направленные на проведение оздоровительных, спортивно- массовых, мероприятий для всех категорий  
	
	213,0
	156,1
	
	73,28
	

	Основное мероприятие 1.5. Расходы на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда инструктора по спорту
	
	468,8
	102,55
	
	21,87
	

	Основное мероприятие 1.6.

Расходы по оказанию помощи участников ВОВ и престарелых граждан
	
	6
	0
	
	0
	

	Основное мероприятие 1.7.  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников учреждения культуры
	
	50
	0,0
	
	0,0
	

	Основное мероприятие 1.8.  Реализация Инициативных проектов
	
	300,0
	0,0
	
	0,0
	

	Итого по муниципальной программе, в том числе:
	
	5917,8
	1243,98
	
	21,02
	

	федеральный бюджет
	
	0
	0
	
	0,0
	

	бюджет Иркутской области
	
	0,0
	0,0
	
	0,0
	

	районный бюджет
	
	0
	0
	
	0
	

	местный бюджет 
	
	5917,8
	1243,98
	
	21,02
	

	другие источники
	
	0
	0
	
	0
	

	Справочно: капитальные расходы
	
	0
	0
	
	0
	

	4
	Муниципальная программа муниципального образования «По гражданской обороне и профилактике чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности на территории  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026годы»
	Администрация  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	319,78
	49,27
	
	15,41
	

	Основное мероприятие1.1.

Расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управление эвакуацией людей в здании администрации
	
	25,8
	8,08
	
	31,32
	

	Основное мероприятие1.2

Расходы и услуги централизованной охраны здания администрации
	
	56,38
	15,03
	
	26,67
	

	Основное мероприятие1.3

Реализация направлений расходов резервного фонда исполнительных органов  исполнительной  власти"
	
	20,0
	0
	
	0
	

	Основное мероприятие1.4

Расходы по реализации НПА по защите населения, проведение  агитационно-массовой пропагандисткой работы, информация по пропаганде пожарной безопасности, изготовление рекламных щитов, укреплению общественного порядка
	
	129,4
	2,64
	
	2,04
	

	Основное мероприятие1.5

Расходы и услуги по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуацией людей в здании культуры.
	
	33,0
	8,80
	
	26,67
	

	Основное мероприятие1.6

Расходы и услуги по централизованной охране здании культуры
	
	55,20
	14,72
	
	26,67
	

	Итого по муниципальной программе, в том числе:
	
	245,5
	230,0
	
	93,7
	

	федеральный бюджет
	
	0
	0
	
	0
	

	бюджет Иркутской области
	
	0
	0
	
	0
	

	районный бюджет
	
	0
	0
	
	0
	

	местный бюджет
	
	245,5
	230,0
	
	93,7
	

	другие источники
	
	0
	0
	
	0
	

	Справочно: капитальные расходы
	
	0
	0
	
	0
	

	5
	Муниципальная программа муниципального образования «Экономическое развитие   Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области » на 2020- 2026годы
	Администрация  Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	9869,35
	2138,86
	
	21,67
	

	Основное мероприятие 1.1.

Расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда главы Новомальтинского сельского поселения
	
	1510,43
	371,08
	
	24,57
	

	Основное мероприятие 1.2.

Расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда служащим Новомальтинского сельского поселения
	
	6383,40
	1671,51
	
	26,19
	

	Основное мероприятие 1.3.

Расходы направленные  на обеспечение функций органов местного самоуправления(за исключением расходов на выплаты по оплате труда)


	
	477,0
	96,27
	
	20,18
	

	Основное мероприятие 1.4.

Совершенствование системы предоставления межбюджетных трансфертов из местного бюджета


	
	1462,52
	0,0
	
	0,0
	

	Основное мероприятие 1.5.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации служащих Новомальтинского сельского поселения
	
	30,0
	0,0
	
	0,0
	

	Основное мероприятие: расходы направленные на публикацию информации о результатах деятельности органов местного самоуправления 
	
	5,0
	0,0
	
	0,0
	

	Итого по муниципальной программе, в том числе:
	
	9869,35
	2138,86
	
	21,67
	

	федеральный бюджет
	
	0
	0
	
	0
	

	бюджет Иркутской области
	
	0
	0
	
	0
	

	районный бюджет
	
	0
	0
	
	0
	

	местный бюджет
	
	9869,35
	2138,86
	
	21,67
	

	другие источники
	
	0
	0
	
	0
	

	Справочно: капитальные расходы
	
	0
	0
	
	0
	


