Аналитическая записка 
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» за 1 квартал 2023 год

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» за 2022 год  была разработана с целью комплексного решения проблем развития жилищно-коммунального хозяйства на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области;
-создание комфортной среды обитания и безопасности проживания граждан с учётом выполнения работ на социально значимых объектах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области;
- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, совершенствование системы комплексного благоустройства от 03.12.2019г. № 146 (с изменениями от 28.01.2020г. № 24, от 23.03.2020г. № 45, от 25.06.2020г. № 92,от 24.09.2020г. № 125, от 21.12.2020г. № 153, от 26.03.2021г. № 33,от 28.06.2021г, № 115 от 26.11.2021г, от 23.12.2021 № 136, от 23.12.2021г. № 141, от 18.02.2022г. № 33. от 23.05.2022г. № 76, от 04.07.2022г. № 97, от 18.11.2022 № 142, от 19.12.2022г№ 177, от 21.02.2023г. № 20).   Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации трех подпрограмм и 1 основного мероприятия:
Подпрограмма 1. «Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населённых пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г. утверждено на 2023год – 1989,45 тыс.руб исполнено за 1 квартал 2023года – 76,5 тыс.руб.
Основное мероприятие:
-расходы направление на благоустройство территории:
-71,0тыс.руб. оплата за уличное освещение п. Новомальтинск, д.Бадай;
-2,72тыс.руб. оплата за аренду столбов на территории поселения;
-2,77тыс.руб. оплата за автовышку для установки баннера. 
Подпрограмма 2. «Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г.»; утверждено на 2023 год – 1523,39 тыс.руб исполнено за 1 квартал 2023 года 77,06 тыс.руб.
Основное мероприятие: 
- за услуги по обслуживанию дорог (мех подметание, сгребание снега).
Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г. утверждено на 2023 год 148,59 тыс.руб исполнено за 1 квартал 2023года – 41,33 тыс.руб.
Основное мероприятие:
- оплата за кап. ремонт  муниципальных квартир

Общий объем финансирования муниципальной программы за за 1 квартал 2023 года за счет средств бюджета Новомальтинского сельского поселения составил 41,33 тыс. руб. (27,81% от годового значения) 

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период
Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населённых пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г. за 1 квартал 2023 года составило 76,5 тыс. руб. (3,85 % от годового значения).
В рамках реализации мероприятий подпрограммы  выстраивалась работа по благоустройству территории сельского поселения.
Подпрограмма 2 ««Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г.»;
Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы за 1 квартал 2023 года составило 77,06 тыс. руб. (5,06% от годового значения).
В рамках реализации мероприятий подпрограммы  выстраивалась работа по благоустройству дорог местного значения
Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г
Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы за 1 квартал 2023 года составило 41,33 тыс. руб. (27,81% от значения на год).

Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы
В связи с тяжёлым финансовым положением мероприятия не выполнялись в полном объеме.
Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы
Не достаточное финансовое поступление в бюджет Новомальтинского сельского поселения. 


Глава Новомальтинского 
сельского поселения                                                                           Т.В.Маркова


Исп.: Кабанова Л.Ю. 
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