Российская Федерация
Иркутская  область
                           Усольское районное муниципальное  образование
АДМИНИСТРАЦИЯ
Сельского поселения
Новомальтинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  27.11..2017г.                                                                                                                                 №  163                                                                                                                                                                          
п. Новомальтинск
О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
на 2014 – 2020 годы»
 В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования от 2 декабря 2013 года № 139, руководствуясь  статьями  7, 23, 46  Устава   Новомальтинского муниципального образования, администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную  программу «Развитие жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2014 – 2020годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования от 24.12. 2014г. № 150, следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы «Ресурсное обеспечение» в   изложить в следующей редакции (прилагается).
1.2.Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции (прилагается).
 2. Приложения № 4, № 5 изложить в следующей редакции (прилагается).
 3.Ведущему специалисту по финансово – бюджетной политике администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования (Л. Ю. Кабановой) предусмотреть финансирование мероприятий программы при формировании бюджета сельского поселения Новомальтинского  муниципального образования на 2015 - 2020 годы.
4.Настоящее постановление опубликовать в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования» и разместить в информационно – телекоммуникационной  сети «Интернет».

Глава сельского поселения
Новомальтинского

муниципального образования                                                   О.О. Попов
Паспорт 

муниципальной программы " Развитие жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2014 – 2020 годы»

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы
	
	По годам

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	Всего

	
	Всего,

в т.ч.:
	3982,7
	5070,7
	4735,88
	5333,31
	3709,05
	3750,25
	3778,05
	30359,94

	
	из областного бюджета
	0
	0
	2947,15
	2947,15
	2647,15
	2647,15
	2647,15
	13835,75

	
	из местного

бюджета 
	997,7
	1799,7
	943,73
	1991,16
	747,9
	883,1
	890,9
	8254,19

	
	из внебюджетных источников
	2985
	3271
	845
	395
	314
	220
	240
	8270,0


Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы


Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств областного  бюджета, местного бюджета сельского поселения Новомальтинского муниципального  образования и внебюджетных средств. Общий объем денежных средств необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы составляет 30359,94 тыс. рублей, в том числе по годам:


2014 год – 3982,7 тыс. рублей;


2015 год –  5070,7 тыс. рублей;


2016 год -   4735,88 тыс. рублей;


2017 год –   5333,31тыс. рублей;


          2018 год –  3709,05 тыс. рублей;


          2019 год –   3750,25 тыс. рублей;


2020 год – 3778,05 тыс. рублей;


Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 13835,75 тыс. руб., из них:

         2014 год –  0 тыс. руб.;

         2015 год –  0  тыс. руб.;

         2016 год -   2947,15тыс. руб.;

         2017 год –  2947,15 тыс. руб.;

         2018 год –  2647,15 тыс. руб.;

         2019 год – 2647,15 тыс. руб.;

         2020 год -  2647,15 тыс. руб.;

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 

7542,99 тыс. руб., из них:

         2014 год –  997,7 тыс. руб.;

         2015 год –   1799,7  тыс. руб.;

         2016 год -    943,73 тыс. руб.;

         2017 год –   1991,16 тыс. руб.;

         2018 год –   747,9 тыс.руб.;

         2019 год –   883,1 тыс. руб.;

         2020 год -    890,9 тыс. руб.;

Объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет  8270,0 тыс. руб., из них:

        2014 год –  2985  тыс. руб.;

        2015 год –  3271  тыс. руб.;

       2016 год -    845    тыс. руб.;

       2017 год –   395     тыс. руб.;

       2018 год –    314    тыс. руб.;

       2019 год –    220    тыс. руб.;

       2020 год -       240    тыс. руб.;
Приложение 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы " Развитие жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2014-2020 годы за счет средств бюджета сельского поселения Новомальтинского муниципального образования 
	Наименование программы, подпрограммы,  основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, мероприятий
	Расходы 
(тыс. руб.), годы

	
	
	2014 
	2015 
	2016 
	2017
	2018
	2019
	2020
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	  " Развитие жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2014-2020 годы
	всего, в том числе:
	997,7
	1799,7
	943,73
	1991,16
	913
	940
	966
	7840,1

	
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 1 «Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населенных пунктов сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2014-2020 годы
	всего
	146
	146
	137
	48,2
	100
	100
	100
	777,2

	
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1.Озеленение населенных пунктов (посадка кустарников, деревьев, обрезка деревьев, завоз грунта для разбивки цветников)
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	10
	10
	10
	0
	10
	10


	10
	60

	1.2. Устройство детских игровых площадок
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	15
	15
	15
	0
	15
	20
	20
	100

	1.3. Установка новых и ремонт существующих скамеек
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	28
	28
	28
	0
	28
	28
	28
	168

	1.4. Ремонт хоккейного корта
	 Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	52
	52
	46
	0
	0
	0
	0
	150

	1.5. Очистка территорий населенных пунктов с укосом травы (придомовая территория, территория скверов, улиц частного сектора, садоводства)
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	10
	10
	10
	35,2
	10
	10
	10
	95,2

	1.6.Обустройство мест массового отдыха, береговая зона (уборка территории, вывоз мусора)
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	5
	5
	5
	5
	5
	0
	0
	25

	1.7. Установка дорожных знаков и нанесение пешеходной разметки возле детских учреждений
	 Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	18
	18
	18
	0
	18
	18
	18
	108

	1.8.Благоустройство мест захоронения кладбище в д. Бадай (очистка территории от мусора).Отсыпка центральной дороги к месту захоронения в д. Бадай.
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	8
	8
	5
	8
	14
	14
	14
	71

	Подпрограмма 2

«Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий сельского поселения Новомальтинского муниципального образования  на 2014-2020 годы»  
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	551,7
	520,8
	480,73
	1209,74
	587,9
	663,1
	670,9
	4684,87

	2.1. Содержание  и ремонт внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	175
	167,9
	250,73
	413
	150
	150
	150
	1456,63

	2.2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	356,7
	232,9
	210
	736,74
	337,9
	483,1
	490,9
	2848,24

	2.3. Оформление технической документации
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	20
	120
	20
	60
	100
	30
	30
	380,0

	Подпрограмма 3

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2014-2020 годы»
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	300
	236,4
	326
	733,2
	60
	120
	120
	1184,4

	3.1. Повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	5
	50
	100
	0
	20
	50
	50
	275

	3.2. Повышение энергетической эффективности в системе водоснабжения. Текущий ремонт систем ХВС (проектно-сметная документация)
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	0
	100
	110
	10
	0
	20
	20
	250

	3.3. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде. Получение лицензии на управление многоквартирными домами
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	282
	45
	25
	701,2
	0
	0
	0
	352

	3.4. . Повышение энергетической эффективности в системе электроснабжения
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	10
	10
	15
	22
	0
	0
	0
	57

	3.5. Повышение энергетической эффективности на транспорте (администрация)
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	0
	4,4
	30
	0
	0
	0
	0
	34,4

	3.6. Выявление бесхозяйных объектов
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	3
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	13

	3.7.Арендная плата за пользование имуществом уличного освещения
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	0
	16
	0
	0
	10
	20
	20
	66

	3.7. Организация обучения специалистов, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико- экономической оценке энергосберегающих мероприятий
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	10

	Коммунальное обслуживание уличного освещения сельского поселения Новомальтинского Мо
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	0
	11
	26
	0
	30
	30
	30
	127

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 5
Прогнозная (справочная) оценка  ресурсного обеспечения реализации  программы
 " Развитие жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства 
сельского поселения 

Новомальтинского муниципального образования» на 2014-2020 за счет всех источников финансирования

	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
	Источники финансирования
	Оценка расходов

(тыс. руб.), годы
	
	
	
	

	
	
	
	2014
	2015 
	2016 
	2017
	2018
	2019
	2020
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	" Развитие жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения 

Новомальтинского муниципального образования» на 2014-2020
	Ответственный исполнитель: Администрация Новомальтинского МО
	всего
	3982,7
	5070,7
	4735,88
	5333,31
	3709,05
	3750,25
	3778,05
	30359,94

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	2947,15
	2947,15
	2647,15
	2647,15
	2647,15
	13835,75

	
	
	средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	997,7
	1799,7
	943,73
	1991,16
	747,9
	883,1
	890,9
	8254,19

	
	
	иные источники (ИИ)
	2985
	3271
	845
	395
	314
	220
	240
	8270,0

	Подпрограмма 1 «Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населенных пунктов сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2014-2020годы
	
	всего
	146
	146
	137
	48,2
	100
	100
	100
	777,2

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	146
	146
	137
	48,2
	100
	100
	100
	777,2

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.Озеленение населенных пунктов (посадка кустарников, деревьев, обрезка деревьев, завоз грунта для разбивки цветников)
	
	всего
	10
	10
	10
	0
	10
	10
	10
	70

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	10
	10
	10
	0
	10
	10
	10
	60

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.2. Устройство детских игровых площадок
	
	всего
	15
	15
	15
	0
	15
	20
	20
	115

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	15
	15
	15
	0
	15
	20
	20
	100

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.3. Установка новых и ремонт существующих скамеек
	
	всего
	28
	28
	28
	0
	28
	28
	28
	168

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	28
	28
	28
	0
	28
	28
	28
	168

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.4. Ремонт хоккейного корта
	
	всего
	52
	52
	46
	0
	0
	0
	0
	150

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	52
	52
	46
	0
	0
	0
	0
	150

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.5. Очистка территорий населенных пунктов с укосом травы (придомовая территория, территория скверов, улиц частного сектора, садоводства)
	
	всего
	10
	10
	10
	35,2
	10
	10
	10
	95,2

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	10
	10
	10
	35,2
	10
	10
	10
	95,2

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.6.Обустройство мест массового отдыха, береговая зона (уборка территории, вывоз мусора)
	
	всего
	5
	5
	5
	5
	5
	0
	0
	25

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	5
	5
	5
	5
	5
	0
	0
	25

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.7. Установка дорожных знаков и нанесение пешеходной разметки возле детских учреждений
	
	всего
	18
	18
	18
	0
	18
	18
	18
	108

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	18
	18
	18
	0
	18
	18
	18
	108

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.8.Благоустройство мест захоронения кладбище в д. Бадай (очистка территории от мусора).Отсыпка центральной дороги к месту захоронения в д. Бадай.
	
	всего
	8
	8
	5
	8
	14
	14
	14
	71

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	8
	8
	5
	8
	14
	14
	14
	71

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма 2

«Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий сельского поселения Новомальтинского муниципального образования  на 2014-2020годы»  
	
	всего
	551,7
	520,8
	480,73
	1209,74
	587,9
	663,1
	670,9
	4684,87

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	551,7
	520,8
	480,73
	1209,74
	587,9
	663,1
	670,9

	4684,87

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1. Содержание  и ремонт внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования
	
	всего
	175
	167,9
	250,73
	413
	150
	150
	150
	1456,63

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	175
	167,9
	250,73
	413
	150
	150
	150
	1456,63

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	
	всего
	356,7
	232,9
	210
	736,74
	337,9
	483,1
	490,9
	2848,24

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	356,7
	232,9
	210
	736,74
	337,9
	483,1
	490,9
	2848,24

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.3. Оформление технической документации
	
	всего
	20
	120
	20
	60
	100
	30
	30
	380,0

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	20
	120
	20
	60
	100
	30
	30
	380,0

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма 3

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2014-2020 годы»
	
	всего
	2985
	3507,4
	1171
	733,2
	374
	340
	360
	9163,4

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	300
	236,4
	326
	22
	60
	120
	120
	1184,4

	
	
	иные источники (ИИ)
	2685
	3271
	845
	395
	314
	220
	240
	7970

	3.1. Повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения
	
	всего
	498
	2131
	618
	143
	163
	193
	193
	3939

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	5
	50
	100
	0
	20
	50
	50
	275

	
	
	иные источники (ИИ)
	493
	2081
	518
	143
	143
	143
	143
	3664

	3.2. Повышение энергетической эффективности в системе водоснабжения. Текущий ремонт систем ХВС (проектно- сметная документация)
	
	всего
	37
	1260
	387
	152
	131
	67
	67
	2091

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	0
	100
	110
	10
	0
	20
	20
	250

	
	
	иные источники (ИИ)
	37
	1160
	277
	142
	131
	47
	47
	1841

	3.3. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде. Получение лицензии на управление многоквартирными домами.  
	
	всего
	2437
	75
	75
	821,2
	40
	30
	50
	3528,2

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	282
	45
	25
	701,2
	0
	0
	0
	1053,2

	
	
	иные источники (ИИ)
	2155
	30
	50
	120
	40
	30
	50
	2475

	3.4. Повышение энергетической эффективности в системе электроснабжения
	
	всего
	10
	10
	15
	30
	37
	25
	25
	152

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	10
	10
	15
	22
	0
	0
	0
	57

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.5. Повышение энергетической эффективности на транспорте (администрация)
	
	всего
	0
	4,4
	30
	10
	0
	0
	5
	49,4

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	0
	4,4
	30
	0
	0
	0
	0
	34,4

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.6. Арендная плата за пользование имуществом уличного освещения  д. Бадай
	
	всего
	0
	16
	0
	0
	10
	20
	20
	66

	
	
	областной бюджет(ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет(МБ)
	0
	16
	0
	0
	10
	20
	20
	66

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.7. Выявление бесхозяйных объектов
	
	всего
	3
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	13

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	3
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	13

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.8. Коммунальное обслуживание уличного освещения на территории сельского поселения Новомальтинского МО
	
	всего
	0
	11
	26
	0
	30
	30
	30
	127

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	0
	11
	    26
	0
	30
	30
	30
	127

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.9. Повышение энергетической эффективности в здании администрации
	
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


