Аналитическая записка 
о ходе реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Новомальтинского сельского поселения на 2018-2024 годы» за 2022 год

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Новомальтинского сельского поселения на 2018-2024 годы» за 2021 год  была разработана с целью Повышение эффективности деятельности исполнительных органов местного самоуправления Новомальтинского муниципального образования по повышению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества в рамках  реализации долгосрочных приоритетов и целей социально –экономического развития Новомальтинского сельского поселения.
Создание благоприятных условий для развития предпринимательской среды, разработка комплекса мер, направленных на совершенствование механизмов управления экономическим развитием. Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Новомальтинского сельского поселения на 2018-2024 годы» от 27.12.2017 г. № 189 (изменение от 11.09.2018г № 125, от 13.03.2019г. № 39/1,от 03.12.2019 № 147, от 24.09.2020г. № 127, от 21.12.2020г. № 158, от 26.03.2021г. № 34, от 28.06.2021г. № 65, от 26.11.2021 г. №120, от 04.05.2022г. № 72, от 23.05.2022г.№ 80)
Задачи программы : 
-Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.
-Повышение уровня благоустройства общественных территорий.
-Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
-Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.
-Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.
 	Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации основного мероприятия: 
-Повышение качества и комфорта городской среды Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области на  территории Новомальтинского сельского поселения 
Общий объем финансирования муниципальной программы за 2022 года за счет средств федерального бюджета – 963,95 тыс.руб., областного бюджета -245,75 тыс.руб., местного бюджета – 7,7 тыс. руб. ; (исполнение составило 100%)

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период
Фактическое финансирование мероприятий по программе Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории Новомальтинского сельского поселения на 2018-2024 годы» за 2022 год выстраивалась работа по расходам  на
1. Работы по благоустройству общественной территории «Береговая зона», «Центральная часть» 2 этап по адресу: Иркутская область Усольский район, пос. Новомальтинск, напротив квартала 4, дома №3 в сумме 1217,4 тыс.руб

Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы
Мероприятия в программе  выполненные в полном объёме (100%) 

Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы
Плановое финансовое поступление в бюджет Новомальтинского сельского поселения. 


Глава Новомальтинского сельского поселения                        Т.В.Маркова


Исп.: Кабанова Л.Ю. 








	Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за  2022 года (нарастающим итогом)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начала реализации 
	окончания реализация
	начала реализации 
	окончания реализация
	Наименование
	ед.изм.
	план
	факт
	

	1
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	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа "Экономическое развитие сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2020-2026 г.г."."
	 

	1.
	 
	 

	 
	Задача 1.Повышение качества и комфорта городской среды Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области на  территории Новомальтинского сельского поселения 
	 

	1.1.
	Повышение качества и комфорта городской среды Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области на  территории Новомальтинского сельского поселения 
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01.янв
	31.дек
	01.янв
	-
	Повышение уровня благоустройства общественных территорий
	1-да,
0-нет
	1
	1
	 



	Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования за  2022 года (нарастающим итогом).

	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Источник финансирования
	Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (плановые расходы), тыс.руб.
	Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)
	Причины неисполнения

	
	
	
	
	тыс.руб.
	%
	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб.

	1
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	6=5/4*100%
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	Муниципальная программа « Формирование современной городской среды Новомальтиснкого сельского поселения Усолського муниципального района Иркутской области на 2018-2024 годы»
	всего по программе 
	1217,40
	1217,40
	100,00
	
	

	1.
	Основное мероприятие  Повышение качества и комфорта городской среды Новомальтинского сельского поселения  Усольского муниципального района Иркутской области на  территории Новомальтинского сельского поселения 
	местный бюджет
	7,70
	7,70
	100,00
	
	финансирование в полном объеме

	3.
	[bookmark: _GoBack]Основное мероприятие : Расходы направленные на выплаты и отчисления внебюджетные фонды по оплате труда служащим Новомальтинского муниципального образования
	федеральный бюджет 
	963,95
	963,95
	100,00
	
	финансирование в полном объеме

	4.
	Основное мероприятие: Расходы направленные  на обеспечение функций органов местного самоуправления(за исключением расходов на выплаты по оплате труда)
	областной бюджет
	245,75
	245,75
	100,00
	
	финансирование в полном объеме



	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 4
к Методическим рекомендациям

	

	Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы
Администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области 


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование программы, подприграммы,основного мероприятия,мероприятия
	Ед.изм.
	Значения целевых показателей
	
	
	
	
	
	год завершения действия программы

	
	
	
	
	
	отчетный год
	текущий год (оценка)
	первый год действия программы
	второй год действия программы
	третий год действия программы
	четвертый год действия программы
	пятый       год действия программы
	шестой           год действия программы

	
	
	
	
	
	2021
	2022
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	
	Муниципальная программа « Формирование комфортной городской среды на территории Новомальтинского сельского поселения на 2018-2024 годы»
	

	
	Количество  благоустроенных  дворовых территорий МКД приведенных в нормативное состояние
	шт
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	
	Доля благоустроенных дворовых территорий  МКД, приведенных в нормативное состояние
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	25

	
	Количество благоустроенных общественных территории 
	шт
	1
	1
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1

	
	Доля благоустроенных общественных, приведенных в нормативное состояние
	%
	25
	25
	0
	0
	25
	25
	25
	25
	25

	
	Доля финансово участия  заинтересованных лиц при выполнении :
А) на выполнения минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории
Б) на выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории

	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий.
	шт
	50
	50
	0
	0
	50
	50
	50
	50
	50

	
	Доля жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий.
	%
	16
	16
	0
	0
	16
	16
	16
	16
	16



