
ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ
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	Общая характеристика проекта
	Сведения

	1
	Наименование инициативного проекта
	«Уютный квартал»

	2
	Наименование приоритетного направления инициативного проекта
	Благоустройство территории, в том числе дворовых территорий.

	3
	Название и реквизиты документа стратегического или территориального планирования, в котором имеется информация о необходимости решения описанной в инициативном проекте проблемы
	Решением Думы сельского поселения Новомальтинского муниципального образования от 30.03.2020 года №100 утвержден Генеральный план, в котором запланировано развитие инфраструктуры поселения, в которое входит строительство нового жилого фонда МКД и ИЖС, что подразумевает оборудование новых территорий застройки игровыми и спортивными площадками.
Стратегией СЭР Новомальтинского сельского поселения (утв. Решением Думы от 31.10.2018 г. №49) где основной стратегической целью является – повышение качества жизни населения за счет создания комфортных условий для проживания и деятельности

	4
	Сведения об инициаторах инициативного проекта (необходимо заполнить одну из строк 4.1 - 4.4):
	X

	[bookmark: P255]4.1
	инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области (далее - муниципальное образование), с указанием Ф.И.О. и количества человек <1>
	1. Храмова Светлана Николаевна
2. Любавина Кристина Васильевна
3. Курлович Анастасия Сергеевна
4. Лыскова Марина Сергеевна
5. Демченко Анастасия Вальдасовна
6. Козин Максим Дмитриевич
7. Буслаева Малика Сухробидиновна
8. Буслаева Ирина Валерьевна
9. Никифоров Денис Викторович
10. Козина Алина Дмитриевна

	4.2
	орган территориального общественного самоуправления, с указанием его наименования
	-

	4.3
	староста соответствующего сельского населенного пункта, с указанием наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования о назначении старосты
	-
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	иные лица, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, с указанием инициатора проекта, наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено право иным лицам выступить инициаторами проекта
	-

	5
	Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части
	В населённом пункте есть спортивно-игровая площадка, которой более 20 лет. Основная проблема — отсутствие оборудования для отдыха и развлечений, из-за чего дети и подростки мало проводят времени на площадке. 
Решение этой проблемы позволит:
организовать активный досуг для детей разных возрастных групп;
решить проблему занятости детей и подростков в свободное время;
привить и сформировать навыки здорового образа жизни у детей и взрослого населения;
обеспечить условия для отдыха и физического развития. 
Численность населения квартала № 4 составляет 525 чел, из которых 180 чел – до 18 лет. В летнее время года в поселок приезжает большое количество детей и студентов. В поселке проживает 71 многодетная семья, из них в 4 квартале 43 семьи. Объект благоустройства расположен в центре поселка и самом большом квартале и является единственным местом оздоровления и увлечения детей в поселке. Отсутствие должного игрового оборудования, освещения и благоустройства  данного объекта не позволяет организовать должным образом досуг и  безопасность детей и подростков. Ветхое оборудование площадки может привести к травматизации детей. 

	6
	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта
	Ожидаемым результатом является установка нового и ремонт старого игрового оборудования, устройство освещения и благоустройства территории детской игровой площадки для организации качественного и безопасного отдыха детей.

	7
	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта (в рублях)
	2 000 000,0 рублей (установка опор освещения с фонарями -240т.р., лавки -40т.р., урны-42т.р., песочница- 50т.р., ремонт игрового оборудования- 50т.р.,  устройство уличного игрового комплекса с резиновым покрытием -600т.р., пешеходные дорожки с тротуарной плиткой и бордюрным камнем- 450т.р., планировка территории с выравниванием и с устройством подстилающих слоев (щебень, ПГС)- 528т.р.)

	8
	Планируемый объем финансирования инициативного проекта за счет инициативных платежей (в рублях)
	200 000 рублей

	9
	Планируемые сроки реализации инициативного проекта (не более 1 года)
	До 30.12.2026г.

	10
	Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта:
	X

	10.1
	наименование имущественной формы участия в реализации инициативного проекта (предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм)
	№ п/п
	Имущественная форма
	Да/нет

	
	
	1
	предоставление автотранспортных средств (за исключением специальной и специализированной техники)
	нет

	
	
	2
	предоставление специальной и специализированной техники
	да

	
	
	3
	предоставление оборудования и (или) инструментов, в том числе хозяйственного инвентаря
	нет

	
	
	4
	предоставление материалов (расходных материалов)
	нет

	
	
	5
	другие формы (расшифровать)
	нет

	10.2
	количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта
	№ п/п
	Наименование видов деятельности (работ)
	Количество граждан, человек

	
	
	1
	Уборка мусора после проведения работ
	2

	
	
	2
	Покраска и очистка поверхностей
	2

	
	
	3
	Уборка строительного мусора
	2

	
	
	4
	Субботник
	4

	
	
	ИТОГО
	10

	11
	Территория муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект:
	X

	11.1
	наименование муниципального образования (указывается городской округ, муниципальный округ, муниципальный район или поселение исходя из полномочий органов местного самоуправления, в рамках которых реализуется инициативный проект)
	Новомальтинское сельское поселение Усольского муниципального района Иркутской области

	11.2
	населенный пункт
	Поселок Новомальтинск

	11.3
	адрес (при наличии): улица, номер дома
	Квартал 4 участок 1

	12
	Наименование муниципального учреждения, на территории (или в отношении) которого планируется реализации инициативного проекта
	-

	13
	Количество благополучателей - всего (человек)
	1100 (Взрослое население, дети всех возрастов)

	14
	Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования (человек)
	по итогам схода, собрания или конференции граждан
	35

	
	
	по результатам опроса граждан и (или) подписным листам
	-

	
	
	Всего:
	35

	15
	Информационная поддержка инициативного проекта
	№ п/п
	Вид поддержки
	Наименование информационного ресурса (с указанием ссылки на опубликование информации)

	
	
	1.
	публикации в средствах массовой информации (периодические печатные издания, телеканалы)
	газета «Новости Новомальтинского муниципального образования»

	
	
	2.
	размещение в сети "Интернет" (сайты органов местного самоуправления муниципальных образований, муниципальных учреждений и др.)
	www.novomaltinsk.ru

	
	
	3.
	размещение в социальных сетях ("ВКонтакте", "Одноклассники", "Телеграм" и др.)
	"ВКонтакте",
"Телеграм"

	
	
	4.
	размещение на информационных стендах (адрес и фотографии)
	Информационный уличный стенд: Общественная территория «Береговая зона» (остановка общественного транспорта);  магазин Продукты (квартал 1 дом 14);
 магазин Новый (квартал 4, дом 2); 
магазин ИП Соломина Н.В. (квартал 4, дом 4)

	
	
	5.
	другие виды (расшифровать)
	листовки

	16
	Контактные данные представителя инициативного проекта
	Телефон: 89501156781

	
	
	E-mail: khramova_s77@mail.ru
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Инициаторы инициативного проекта:

______________                     ___________________Храмова Светлана Николаевна
______________                     ___________________Любавина Кристина Васильевна
______________                     ___________________Курлович Анастасия Сергеевна
______________                     ___________________Лыскова Марина Сергеевна
______________                     ___________________Демченко Анастасия Вальдасовна
______________                     ___________________Козин Максим Дмитриевич
______________                     ___________________Буслаева Малика Сухробидиновна
______________                     ___________________Буслаева Ирина Валерьевна
______________                     ___________________Никифоров Денис Викторович
______________                     ___________________Козина Алина Дмитриевна
