ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

	№ п/п
	Общая характеристика проекта
	Сведения

	1
	Наименование инициативного проекта
	Благоустройство зоны мемориала Памяти ВОВ 1941-1945 г.г. общественной территории  «Береговая зона»

	2
	Наименование приоритетного направления инициативного проекта
	Благоустройство территорий, в том числе дворовых территорий

	3
	Название и реквизиты документа стратегического или территориального планирования, в котором имеется информация о необходимости решения описанной в инициативном проекте проблемы
	Стратегия социально – экономического развития  Новомальтинского сельского поселения (утв. Решением Думы от 31.10.2018 г. №49) где основной стратегической целью является – повышение качества жизни населения за счет создания комфортных условий для проживания и деятельности

	4
	Сведения об инициаторах инициативного проекта (необходимо заполнить одну из строк 4.1 - 4.4):
	X

	[bookmark: P255]4.1
	инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего муниципального образования Иркутской области (далее - муниципальное образование), с указанием Ф.И.О. и количества человек <1>
	Инициативная группа Новомальтинского сельского поселения, поселка Новомальтинск
1.Акимова Ольга Степановна
2.Кормановская Ольга Викторовна
3.Вантеев Сергей Викторович
4.Котлярова Ольга Владимировна
5.Козин Илья Васильевич
6.Казанцева Ирина Андреевна
7.Акимова Анастасия Андреевна
8.Исаченко Наталья Валерьевна
9. Исаченко Артем Юрьевич
10.Образцова Светлана Анатольевна

	4.2
	орган территориального общественного самоуправления, с указанием его наименования
	

	4.3
	староста соответствующего сельского населенного пункта, с указанием наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования о назначении старосты
	

	[bookmark: P264]4.4
	иные лица, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования, с указанием инициатора проекта, наименования, даты и номера нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено право иным лицам выступить инициаторами проекта
	

	5
	Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части
	Все меньше становится очевидцев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, явивших всему миру в борьбе с фашистскими захватчиками победоносную силу и великое могущество русского народа. Данный Проект - это стремление поселения внести свой вклад в дело сохранения памяти о людях, защищавших нашу Родину и отдавших свои жизни во имя мира. Прошло много лет с той страшной войны, заросли окопы и воронки, поднялись из руин города и села, но память о том времени не уходит из сердца. Память о войне волнует не только ветеранов, но и подрастающее поколение. В поселке Новомальтинск, являющимся административными центом Новомальтинского сельского поселения, расположена общественная территория «Береговая зона», центром территории является мемориал Памяти нашим жителям, погибшим во время Великой отечественной войны 1941-1945 г.г. На общественной территории проходят митинги, проводятся памятные мероприятия, посвященные ВОВ 1941-1945 г.г.
Общественная территория благоустраивалась поэтапно и были отхождения от проекта. В 2020 году проведена работа по устройству освещения, прогулочных дорожек, МАФ, установке памятных стендов. В 2024 году неблагоприятных погодные условия (сильные ветра, грозы) привели к повреждению стендов, из –за удара молнии была повреждена линия электроснабжения общественной территории.
Дотационность бюджета Новомальтинского сельского поселения не позволяет провести в полном объеме восстановление благоустройства общественной территории.
2025 год является годом 80-Юбилея ВОВ 1941-1945 г.г., инициаторами проекта  была выбрано направление по благоустройству общественной территории, так как главным является сохранение памяти о наших земляках.
Данная общественная территория является местом для прогулок не только взрослых, но подрастающего поколения,  так расположено на берегу р. Белой. Сохранение и воспитание чувства патриотизма  очень актуально в реалиях нашего времени.
Также необходимо провести текущий ремонт обелиска Памяти.


	6
	Описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта
	Проведение работ по благоустройству и восстановлению позволят улучшить состояние общественной территории, прилегающей к зоне мемориала Памяти ВОВ 1941-1945 г.г., создаст более привлекательный и достойный вид Памяти погибших.

	7
	Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта (в рублях)
	1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек
1.Восстановление стендов (печать новых стендов, установка защиты от дождя, усиление) посвященных Городам –Героям и Городам  Воинской Славы-230 000
2.Востановление освещения(замена кабеля  и светильников)-250 000
3. Ремонт брусчатки на пешеходных дорожках-150 000
 4.Укладка тротуарной плиты на прогулочных тропинках (тропинки отсыпаны щебнем)400 000
5. Ремонт стелы, звезды, плит-370 000
6.Окраска скамеек, опор освещения-100 000

	8
	Планируемый объем финансирования инициативного проекта за счет инициативных платежей (в рублях)
	150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

	9
	Планируемые сроки реализации инициативного проекта (не более 1 года)
	01.06.2026 г.- 01.09.2026 г.

	10
	Сведения о планируемом (возможном) имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта:
	X

	10.1
	наименование имущественной формы участия в реализации инициативного проекта (предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм)
	№ п/п
	Имущественная форма
	Да/нет

	
	
	1
	предоставление автотранспортных средств (за исключением специальной и специализированной техники)
	нет

	
	
	2
	предоставление специальной и специализированной техники
	да

	
	
	3
	предоставление оборудования и (или) инструментов, в том числе хозяйственного инвентаря
	нет

	
	
	4
	предоставление материалов (расходных материалов)
	да

	
	
	5
	другие формы (расшифровать)
	-

	10.2
	количество граждан, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта
	№ п/п
	Наименование видов деятельности (работ)
	Количество граждан, человек

	
	
	1
	Проведение уборки до начала работ и после окончания работ
	3

	
	
	2
	Разборка покрытий
	1

	
	
	3
	Установка  бортовых камней
	1

	
	
	4
	Помощь в окрашивании
	1

	
	
	5
	Помощь в установке светильников
	1

	
	
	6
	Ручное выравнивание при устройстве тротуарной плитки
	1

	
	
	7
	Помощь в ремонте стелы, плит и звезды
	2

	
	
	ИТОГО
	10

	11
	Территория муниципального образования или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект:
	X

	11.1
	наименование муниципального образования (указывается городской округ, муниципальный округ, муниципальный район или поселение исходя из полномочий органов местного самоуправления, в рамках которых реализуется инициативный проект)
	Новомальтинское сельское поселение Усольского муниципального района Иркутская область

	11.2
	населенный пункт
	Поселок Новомальтинск

	11.3
	адрес (при наличии): улица, номер дома
	Общественная территория «Береговая зона», напротив дома №3, квартала 4

	12
	Наименование муниципального учреждения, на территории (или в отношении) которого планируется реализации инициативного проекта
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	13
	Количество благополучателей - всего (человек)
	1900

	14
	Сведения об одобрении проекта жителями муниципального образования (человек)
	по итогам схода, собрания или конференции граждан
	35

	
	
	по результатам опроса граждан и (или) подписным листам
	

	
	
	Всего:
	35

	15
	Информационная поддержка инициативного проекта
	№ п/п
	Вид поддержки
	Наименование информационного ресурса (с указанием ссылки на опубликование информации)

	
	
	1.
	публикации в средствах массовой информации (периодические печатные издания, телеканалы)
	Газета «Новости Новомальтинского муниципального образования

	
	
	2.
	размещение в сети "Интернет" (сайты органов местного самоуправления муниципальных образований, муниципальных учреждений и др.)
	

	
	
	3.
	размещение в социальных сетях ("ВКонтакте", "Одноклассники", "Телеграм" и др.)
	

	
	
	4.
	размещение на информационных стендах (адрес и фотографии)
	Информационный стенд: уличный Общественная территория «Береговая зона»

	
	
	5.
	другие виды (расшифровать)
	

	16
	Контактные данные представителя инициативного проекта
	Телефон: 89016590594

	
	
	E-mail: olgaakim1975@mail.ru



--------------------------------
[bookmark: P373]<1> В случае уменьшения численности инициативной группы дополнительно указывается наименование, дата и номер нормативного правового акта представительного органа муниципального образования, которым предоставлено данное право.

 01.08.2025  г.                      
 			 Акимова Ольга Степановна

 			Кормановская Ольга Викторовна

 			Вантеев Сергей Викторович

 			Котлярова Ольга Владимировна

 			Козин Илья Васильевич
 
 			Казанцева Ирина Андреевна

 			Акимова Анастасия Андреевна
 
 			Исаченко Наталья Валерьевна

  			Исаченко Артем Юрьевич

 			Образцова Светлана Анатольевна

