Аналитическая записка 
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г» за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» за 2022 год  была разработана с целью комплексного решения проблем реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надёжное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного комплекса, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Новомальтинского сельского поселения.
Муниципальная программа «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г от 03.12.2019г. № 145,(с изменениями  от 25.06.2020г. № 93, от 24.09.2020г. № 126, от 21.12.2020г. № 157,от 28.06.2021г.№ 64, 23.09.2021г. №91, от 26.11.2021г. № 116, от 23.12.2021г. № 137, от 23.12.2021г. № 142, от 18.02.2022г. № 32, от 23.05.2022г. № 77, от 04.07.2022г. № 98,от 18.11.2022г. №143, от 12.12.2022г. № 166)
Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации основного мероприятия
- обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения;
- капитальный ремонт тепловых сетей;
- капитальный ремонт сетей ХВС и водоотведения
- модернизация котельной
-оплата коммунальных услуг (здание администрации и дома культуры)
Общий объем финансирования муниципальной программы за 2022 года за счет средств бюджета Новомальтинского сельского поселения составил 1147,38 тыс. руб. (88,26% от годового значения) из них областной бюджет 108,6 тыс.руб, местный бюджет 1038,78 тыс.руб..

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период
Фактическое финансирование мероприятий по программе «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» за 2022 года выстраивалась работа по расходам  на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению – 214,63 тыс.руб освоено 214,62 тыс.руб или 99,99%;
-расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления утверждено 532,88 тыс.руб исполнено 479,89 тыс.руб или 90,06%;
-расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры утверждено 443,86 тыс.руб исполнено 344,27 тыс.руб или 77,56%;
- субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения -108,6 тыс.руб исполнено 108,6 тыс.руб или 100%.
[bookmark: _GoBack]Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы
Мероприятия в программе не выполненные в полном объёме (100%) из-за тяжёлого финансового положения, не оплачены счета за декабрь м-ц 2022года.
Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы
Планомерное финансовое поступление в бюджет Новомальтинского сельского поселения
.
 Глава Новомальтинского сельского поселения                        Т.В.Маркова

Исп.: Кабанова Л.Ю. 
	Сведения о степени выполнения мероприятий муниципальной программы за  2022 года (нарастающим итогом)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственный результат реализации мероприятия
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
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	окончания реализация
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	окончания реализация
	Наименование
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	план
	факт
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	Муниципальная программа  "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г." 
	 

	1.
	 
	 

	 
	Задача 1.Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры
	 

	1.1.
	Повышение надёжности систем коммунальной инфраструктуры.
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01.янв
	31.дек
	01.янв
	-
	Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, качественное и надёжное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения, обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного комплекса, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.
	1-да,
0-нет
	1
	1
	Отсутствие достаточного финасирования

	Основное мероприятие 1. Расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению

	              Задачи: 1.Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

	2.1.
	Расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01.янв
	31.дек
	01.янв
	-
	Расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению
	%
	100
	99,99
	Отсутствие достаточного финасирования

	Основное мероприятие 1. Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления

	3.1.
	Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01.янв
	31.дек
	01.янв
	-
	Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления
	%
	100
	90,06
	Отсутствие достаточного финасирования

	Основное мероприятие 1.  Расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры

	3.1.
	Расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01.янв
	31.дек
	01.янв
	-
	Расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры
	%
	100
	77,56
	Отсутствие достаточного финасирования

	Основное мероприятие 1.  Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения

	3.1.
	Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
	Администрация Новомальтинского сельского поселения
	01.янв
	31.дек
	01.янв
	-
	Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
	%
	100
	100
	выполнено в полнои объёме






	Анализ объема финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования за  2022 года (нарастающим итогом).

	№ п/п
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Источник финансирования
	Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (плановые расходы), тыс.руб.
	Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)
	Причины неисполнения

	
	
	
	
	тыс.руб.
	%
	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, тыс. руб.
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	Муниципальная программа    "Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г." 
	всего по программе 
	1299,97
	1147,38
	88,26
	
	

	1.
	Основное мероприятие; Расходы направленные на развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новомальтинского муниципального образования до-2026г, направление расходов по проведению текущих, капитальных ремонтов по теплоснабжению, водоотведению, водоотведению
	местный бюджет
	214,63
	214,62
	100,00
	
	Финансирование не достаточно

	3.
	Основное мероприятие: Расходы направленные на коммунальные услуги органов местного самоуправления
	местный бюджет
	532,88
	479,89
	90,06
	
	Финансирование не достаточно

	4.
	Основное мероприятие  Расходы направленные на коммунальные услуги  в учреждениях культуры
	местный бюджет
	443,86
	344,27
	77,56
	
	Финансирование не достаточно

	5
	Субвенция на осуществление отдельных областных государственных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения
	областной бюджет
	108,60
	108,60
	100,00
	
	финансирование в полном объеме



