Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ

Новомальтинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 24.07.2024г.                                                                                         № 69

п. Новомальтинск

О внесении изменений в схему водоснабжения на период до 2034 года

В соответствии с   Федеральным законом  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", руководствуясь ст.ст. 23,46 Устава Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление от 08.09.2015г. № 201 «Об утверждении схемы водоотведения сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на период до 2032 года» (далее – Схема ВС) следующие изменения:

1.1. В Пункте 1.1.1. Главы 1 Схемы ВС слова «МУП «Эльбрус» заменить на слова «ООО «СК «БЕЛАЯ».

1.2. Пункт 1.1.3.1. Главы 1 Схемы ВС изложить в следующей редакции: «Техническое обследование системы централизованного водоснабжения п. Новомальтинск проводилось в 2024г. Результаты технического обследования отражены в Акте технического осмотра».

1.3. Пункт 1.1.3.7. Главы 1 Схемы ВС изложить в следующей редакции: «Горячее водоснабжение на территории Новомальтинского сельского поселения осуществляется по открытой схеме. Горячее водоснабжение Новомальтинского сельского поселения осуществляется только в осенне-зимний период (отопительный)».

1.4. В Пункте 1.1.5. Главы 1 Схемы ВС слова «МУП «Эльбрус» заменить на слова «ООО «СК «БЕЛАЯ».

1.5. Пункт 1.3.15. Главы 1 Схемы ВС изложить в следующей редакции: «В настоящий момент на территории Новомальтинского сельского поселения гарантирующий поставщик в сфере холодного водоснабжения не определен».

1.6. Абзац седьмой Пункта 1.4.1. Главы 1 Схемы ВС изложить в следующей редакции: «В п. Новомальтинск необходимо произвести закольцовку существующих водопроводных сетей с установкой пожарных гидрантов и водоразборных колонок. Водопроводные сети, находящиеся в изношенном состоянии, подлежат перекладки, в первую очередь это участок сетей от ВК-19 до ВК-20.»

1.7. Последний абзац Пункта 1.4.1. Главы 1 Схемы ВС изложить в следующей редакции: «Предлааемые мероприятия:

- строительство резервуаров чистой воды 2х50 м3;

- подземный водозабор со строительством водопроводных очистных сооружений;

- водопроводные сети D 50 мм, длина 3660 м;

- замена изношенных сетей водоснабжения от ВК-19 до ВК-20 D 100 мм, длина 150 м;

- строительство резервуаров чистой воды 2х150 м3;

- кольцевание существующих водопроводных сетей D 100 мм, длина 1450 м;

- кольцевание существующих водопроводных сетей D 50 мм, длина 580».

1.8. Таблицу 18 Схемы ВС изложить в следующей редакции:

Таблица 18 - Основные мероприятия развития системы водоснабжения

| № п/п | Наименование объектов системы водоснабжения | Ед. изм. | Количество по очередям строительства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Строительство резервуаров чистой воды 2х50 м3 | Ед. |  | 2 |
| 2 | Подземный водозабор со строительством водопроводных очистных сооружений | Ед. |  | 1 |
| 3 | Водопроводные сети D 50 мм, длина 3660 м | м |  | 3600 |
| 4 | Замена изношенных участков сети от ВК-19 до ВК-20 | м | 150 |  |
| 5 | Строительство резервуаров чистой воды 2х150 м3 | Ед. | 2 |  |
| 6 | Кольцевание существующих водопроводных сетей D 100 мм, длина 1450 м | м | 1450 |  |
| 7 | Кольцевание существующих водопроводных сетей D 50 мм, длина 580 м | м | 580 |  |

1.9. Таблицу 18 Схемы ВС изложить в следующей редакции:

Таблица 19 – Мероприятия по развитию системы водоснабжения

| № п/п |  | Наименование объектов системы водоснабжения | Затраты, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I очередь | Расчетный срок |
| 1 | Строительство резервуаров чистой воды 2х50 м3 |  |  | * ПСД |
| 2 | Подземный водозабор со строительством водопроводных очистных сооружений |  |  | * ПСД |
| 3 | Водопроводные сети D 50 мм, длина 3660 м |  |  | * ПСД |
| 4 | Замена изношенных участков сети от ВК-19 до ВК-20 |  | 2 000** |  |
| 4 | Строительство резервуаров чистой воды 2х150 м3 |  | * ПСД |  |
| 5 | Кольцевание существующих водопроводных сетей D 100 мм, длина 1450 м |  | * ПСД |  |
| 6 | Кольцевание существующих водопроводных сетей D 50 мм, длина 580 м |  | * ПСД |  |

* ПСД – объем финансирования мероприятий будет рассчитан после разработки проектно-сметной документации;

** – стоимость мероприятия является ориентировочной и может быть скорректирована в большую или меньшую сторону в процессе разработки сметной документации.

1.10. Таблицу 21 Схемы ВС читать в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования» и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

Исполняющая обязанности

главы администрации                                                                       О.С.Акимова

Таблица 21 - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

| Группа | Целевые показа гели на 2019 год |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Показатели качества воды | 1. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно- х и,\ 1 и чес к и м 11 о казател я м.% |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2. Удельный вес проб воды у потребителя, которые не отвечают гигиеническим нормативам по м и кроб и ол о ги чес к и м 11 о казател я м.% |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и | 1. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, км |  | 3,65 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,45 | 2,4 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| бесперебойности | 2. Аварийность на сетях водопровода (ед/км) |  | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| водоснабжения | 3. Износ водопроводных сетей.% |  | 67 | 62,8 | 57,6 | 52,8 | 48,4 | 44,3 | 40,7 | 37,3 | 37,0 | 36,7 | 36,4 | 36,4 | 38 | 40 | 42 |
| 3. Показатели качества обслуживания абонентов | 1. Количество жалоб абонентов на качество питьевой воды, % |  | Менее 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением (в процентах от численности населения),% |  | 30,00% | 37% | 44% | 51% | 58% | 65% | 72% | 79% | 86% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | 3. Охват абонентов приборами учета (доля абонентов с приборами учета по отношению к общему числу абонентов, в процентах): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | население |  | 0,00% | 17% | 33% | 50% | 67% | 70% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
|  | промышленные объекты |  | 0,00% | 17% | 33% | 50% | 67% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  | объекты социально-культурного и бытового назначения |  | 0,00% | 25% | 50% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| 4. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 1. Объем неоплаченной воды от общего объема подачи (в процентах) |  | н/д | н/д | н/д | н/д | 50% | 60% | 65% | 65% | 65% | 70% | 70% | 75% | 75% | 75% | 75% |
|  | 2. Потери воды в кубометрах на километр трубопроводов. |  | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,3 |
|  | 3.Объем снижения потребления электроэнергии за период реализации Инвестиционной программы (тыс. кВт*ч/год) |  | не предусмотрено (отсутствие затрат электроэнергии на добычу, подготовку и подачу холодной воды на территории Новомальтинского сельского поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и эффективности (улучшения качества воды) | 1. Доля расходов на оплату услуг в совокупном доходе населения (в процентах) |  | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6. Иные показатели | 1. Удельное энергопотребление на водоподготовку и подачу 1 куб. м питьевой воды | на водоподготовку - кВтч/мЗ | не предусмотрено (отсутствие затрат электроэнергии на добычу, подготовку и подачу холодной воды на территории Новомальтинского сельского поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на подачу -кВтч/мЗ | не предусмотрено (отсутствие затрат электроэнергии на добычу, подготовку и подачу холодной воды на территории Новомальтинского сельского поселения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента по вопросам водоснабжения по телефону «горячей линии» на момент проведения обследования не нормируется.

** - нормативы потерь воды при транспортировке на момент проведения обследования не нормируются.