Российская Федерация
Иркутская  область
                           Усольское районное муниципальное  образование
АДМИНИСТРАЦИЯ
Сельского поселения
Новомальтинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
От  19.12.2018г.                                                                                                                                 №  193                                                                                                                                                              
п. Новомальтинск
О внесении изменений в муниципальную программу  «Развитие жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
на 2014 – 2020 годы»
 В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, а также реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования от 2 декабря 2013 года № 139, руководствуясь  статьями  7, 23, 46  Устава   Новомальтинского муниципального образования, администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в муниципальную  программу «Развитие жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2014 – 2020годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования от 24.12. 2014г. № 150, следующие изменения:

1.1в  паспорте муниципальной программы:

1.1.1.пунк «Наименование муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Муниципальная программа  «Развитие жилищно- коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2014 – 2021 годы»

1.1.2. пункт «Сроки реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«2014-2021 года».
1.1.3.пункт « Наименование подпрограммы « изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма 1 «Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населенных пунктов сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2014-2021 годы

«Подпрограмма 2 «Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий сельского поселения Новомальтинского муниципального образования  на 2014-2021 годы»  

«Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2014-2021годы»
1.1.4. пункт «Сроки реализации Подпрограмм» на 2014-2021 годы.

1.1.5.в паспорте муниципальной программы «Ресурсное обеспечение» в   изложить в следующей редакции (прилагается).
1.1.6..Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить в следующей редакции (прилагается).
1.1.7. Приложения № 4, № 5 изложить в следующей редакции (прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте  администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования -novomaltinsk.ru

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения 

Новомальтинского

муниципального образования                                                           Попов О.О.

Паспорт 

муниципальной программы " Развитие жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2014 – 2021 годы»

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы
	
	По годам
	

	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	Всего

	
	Всего,

в т.ч.:
	3982,7
	5070,7
	4735,88
	5064,65
	6218,26

	3724,7
	3863,63
	1035,55
	33696,07

	
	из областного бюджета
	0
	0
	2947,15
	2947,15
	2984,15
	2647,15
	2647,15
	0
	14172,75

	
	из местного

бюджета 
	997,7
	1799,7
	943,73
	1722,5
	1720,11
	857,55
	976,48
	1035,55
	10053,32

	
	из районного бюджета
	
	
	
	
	1200,0
	
	
	
	1200,0

	
	из внебюджетных источников
	2985
	3271
	845
	395
	314
	220
	240
	0
	8270,0


Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы


Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств областного  бюджета, местного бюджета сельского поселения Новомальтинского муниципального  образования и внебюджетных средств. Общий объем денежных средств необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы составляет 33696,07 тыс. рублей, в том числе по годам:


2014 год – 3982,7 тыс. рублей;


2015 год –  5070,7 тыс. рублей;


2016 год -   4735,88 тыс. рублей;


2017 год –   5064,6 тыс. рублей;


          2018 год –  6218,26 тыс. рублей;


          2019 год –   3724,7 тыс. рублей;


2020 год –   3863,63 тыс. рублей;

2021 год -   1035,55 тыс.рублей.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 14172,75 тыс. руб., из них:

         2014 год –  0 тыс. руб.;

         2015 год –  0  тыс. руб.;

         2016 год -   2947,15тыс. руб.;

         2017 год –  2947,15 тыс. руб.;

         2018 год –  2984,15 тыс. руб.;

         2019 год – 2647,15 тыс. руб.;

         2020 год -  2647,15 тыс. руб.;
          2021 год – 0,0         тыс.руб
Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 10053,32 тыс. руб., из них:

         2014 год –  997,7 тыс. руб.;

         2015 год –   1799,7  тыс. руб.;

         2016 год -    943,73 тыс. руб.;

         2017 год –   1722,5 тыс. руб.;

         2018 год –   1720,11 тыс.руб.;

         2019 год –   857,55   тыс. руб.;

         2020 год -    976,48 тыс. руб.;


2021 год -    1035,55 тыс. руб.;
Объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет  8270,0 тыс. руб., из них:

        2014 год –  2985  тыс. руб.;

        2015 год –  3271  тыс. руб.;

       2016 год -    845    тыс. руб.;

       2017 год –   395     тыс. руб.;

       2018 год –    314    тыс. руб.;

       2019 год –    220    тыс. руб.;

       2020 год -       240    тыс. руб.;
       2021 год  -      0,0      тыс.руб.


Объем финансирования за счет средств районного бюджета 1200,0 тыс.руб из них:
       2018 год -     1200,0 тыс.руб

Приложение 4

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы " Развитие жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2014-2021 годы за счет средств бюджета сельского поселения Новомальтинского муниципального образования 
	Наименование программы, подпрограммы,  основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, мероприятий
	Расходы 
(тыс. руб.), годы
	

	
	
	2014 
	2015 
	2016 
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	  " Развитие жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2014-2020 годы
	всего, в том числе:
	997,7
	1799,7
	943,73
	1722,5
	1720,11
	857,55
	976,48
	1035,55
	10053,32

	
	Администрация Новомальтинского МО
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 1 «Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населенных пунктов сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2014-2020 годы
	всего
	146
	146
	137
	49,06
	102,2
	181
	100
	100
	961,26

	
	Администрация Новомальтинского МО
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие. Расходы направленные на озеленение населенных пунктов, устройство детских игровых площадок
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	-озеленение населенных пунктов (посадка кустарников, деревьев, обрезка деревьев, завоз грунта для разбивки цветников)
	
	10
	10
	10
	0
	0
	10

	10
	10
	60

	-устройство детских игровых площадок
	
	15
	15
	15
	0
	0
	20
	10
	10
	85

	-установка новых и ремонт существующих скамеек
	
	28
	28
	28
	0
	0
	0
	0
	0
	84

	-ремонт хоккейного корта
	 
	52
	52
	46
	0
	0
	0
	0
	0
	150

	-очистка территорий населенных пунктов с укосом травы (придомовая территория, территория скверов, улиц частного сектора, садоводства)
	
	10
	10
	10
	36,06
	16,2
	20
	20
	10
	132,26

	-обустройство мест  массового отдыха, береговая зона (уборка территории, вывоз мусора)
	
	5
	5
	5
	5
	0
	20
	20
	20
	80

	-установка дорожных знаков и нанесение пешеходной разметки возле детских учреждений
	 
	18
	18
	18
	0
	40
	0
	0
	0
	94

	-арендная плата за пользование имуществом уличного освещения
	
	0
	0
	0
	0
	16
	31
	20
	20
	87

	-коммунальное обслуживание уличного освещения сельского поселения Новомальтинского Мо
	
	0
	0
	0
	0
	30
	30
	20
	20
	100

	-благоустройство мест захоронения кладбище в д. Бадай (очистка территории от мусора). Отсыпка центральной дороги к месту захоронения в д. Бадай.
	
	8
	8
	5
	8
	0
	50
	0
	0
	79


	Благоустройство общественной и придомовой территории (формирование городской среды)
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма 2

«Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий сельского поселения Новомальтинского муниципального образования  на 2014-2020 годы»  
	Администрация Новомальтинского МО
	551,7
	520,8
	480,73
	1213,89
	1459,91
	589,32
	756,48
	815,55
	6388,38

	- содержание  и ремонт внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования
	
	175
	167,9
	250,73
	413
	50
	20
	50
	50
	1176,63

	-ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	
	356,7
	232,9
	210
	736,74
	1309,91
	539,32
	620,9
	620,9
	4627,37

	-оформление технической документации
	
	20
	120
	20
	64,15
	100
	30
	85,58
	144,65
	584,38

	Подпрограмма 3

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2014-2020 годы»
	Администрация Новомальтинского МО
	300
	236,4
	326
	459,6
	158
	87,23
	120
	120
	1807,23

	-повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения
	
	5
	50
	100
	0
	20
	67,23
	100
	100
	442,23

	-повышение энергетической эффективности в системе водоснабжения. Текущий ремонт систем ХВС (проектно-сметная документация)
	
	0
	100
	110
	10
	40,01
	20
	20
	20
	320,01

	-повышение энергетической эффективности в жилищном фонде. Получение лицензии на управление многоквартирными домами
	
	282
	45
	25
	427,6
	0
	0
	0
	0
	779,6

	-повышение энергетической эффективности в системе электроснабжения
	
	10
	10
	15
	22
	0
	0
	0
	0
	57

	-повышение энергетической эффективности на транспорте (администрация)
	
	0
	4,4
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	34,4

	3.6. Выявление бесхозяйных объектов
	
	3
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	13

	-арендная плата за пользование имуществом уличного освещения
	
	0
	16
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16

	-организация обучения специалистов, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико- экономической оценке энергосберегающих мероприятий
	
	0
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	10

	-коммунальное обслуживание уличного освещения сельского поселения Новомальтинского Мо
	
	0
	11
	26
	0
	0
	0
	0
	0
	37

	-снос ветхих многоквартирных домов  п. Новомальтинск квартал 1 дома 1,2,4,5,6,7,8,9,10,12
	
	0
	0
	0
	0
	98
	0
	0
	0
	98


Приложение № 5
Прогнозная (справочная) оценка  ресурсного обеспечения реализации  программы
" Развитие жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2014-2021 за счет всех источников финансирования
	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
	Источники финансирования
	Оценка расходов

(тыс. руб.), годы
	

	
	
	
	2014
	2015 
	2016 
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	

	" Развитие жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения 

Новомальтинского муниципального образования» на 2014-2021
	Ответственный исполнитель: Администрация Новомальтинского МО
	всего
	3982,7
	5070,7
	4735,88
	5064,65
	6218,26
	3724,7
	3863,63
	1035,55
	33696,07

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	2947,15
	2947,15
	2984,15
	2647,15
	2647,15
	0
	14172,75

	
	
	местный бюджет (МБ)
	997,7
	1799,7
	943,73
	1722,5
	1720,11
	857,55
	976,48
	1035,55
	10053,32

	
	
	Районный бюджет (РБ)
	
	
	
	
	1200,0
	
	
	
	1200,0

	
	
	иные источники (ИИ)
	2985
	3271
	845
	395
	314
	220
	240
	0
	8270,0

	Подпрограмма 1 «Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населенных пунктов сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2014-2021 годы
	Администрация Новомальтинского МО
	всего
	146
	146
	137
	49,06
	1302,2
	181
	100
	100
	2161,26

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	146
	146
	137
	49,06
	102,2
	181
	100
	100
	961,26

	
	
	Районный бюджет (РБ)
	
	
	
	
	1200,0
	
	
	
	1200,0

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0

	-озеленение населенных пунктов (посадка кустарников, деревьев, обрезка деревьев, завоз грунта для разбивки цветников)
	
	всего
	10
	10
	10
	0
	0
	10
	10
	10
	60

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	местный бюджет (МБ)
	10
	10
	10
	0
	0
	10
	10
	10
	60

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-устройство детских игровых площадок
	
	всего
	15
	15
	15
	0
	0
	20
	10
	10
	85

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	местный бюджет (МБ)
	15
	15
	15
	0
	0
	20
	10
	10
	85

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	-установка новых и ремонт существующих скамеек
	
	всего
	28
	28
	28
	0
	0
	0
	0
	0
	84

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	местный бюджет (МБ)
	28
	28
	28
	0
	0
	0
	0
	0
	84

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-ремонт хоккейного корта
	
	всего
	52
	52
	46
	0
	0
	0
	0
	0
	150

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	52
	52
	46
	0
	0
	0
	0
	0
	150

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-очистка территорий населенных пунктов с укосом травы (придомовая территория, территория скверов, улиц частного сектора, садоводства)
	
	всего
	10
	10
	10
	36,06
	16,2
	20
	20
	10
	132,26

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	10
	10
	10
	36,06
	16,2
	20
	20
	10
	132,26

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-обустройство мест массового отдыха, береговая зона (уборка территории, вывоз мусора)
	
	всего
	5
	5
	5
	5
	0
	20
	20
	20
	80

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	средства, планируемые к привлечению из  федерального бюджета (ФБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	5
	5
	5
	5
	0
	20
	20
	20
	80

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-установка дорожных знаков и нанесение пешеходной разметки возле детских учреждений
	
	всего
	18
	18
	18
	0
	40
	0
	0
	0
	94

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	местный бюджет (МБ)
	18
	18
	18
	0
	40
	0
	0
	0
	94

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-благоустройство мест захоронения кладбище в д. Бадай (очистка территории от мусора).
Отсыпка центральной дороги к месту захоронения в д. Бадай.
	
	всего
	8
	8
	5
	8
	0
	50
	0
	0
	79

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	8
	8
	5
	8
	0
	50
	0
	0
	79

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Снос ветхих многоквартирных домов  п. Новомальтинск квартал 1 дома 1,2,4,5,6,7,8,9,10,12
	
	всего
	0
	0
	0
	0
	1200,0
	0
	0
	0
	1200,0

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Районный бюджет (РБ)
	0
	0
	0
	0
	1200,0
	0
	0
	
	1200,0

	
	
	Иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Арендная плата за пользование имуществом уличного освещения
	
	всего
	0
	0
	0
	0
	16
	31
	30
	30
	107

	
	
	Областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	местный бюджет (МБ)
	0
	0
	0
	0
	16
	31
	30
	30
	107

	
	
	Районный бюджет (РБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Коммунальное обслуживание уличного освещения сельского поселения Новомальтинского МО
	
	всего
	0
	0
	0
	0
	30
	30
	30
	30
	120

	
	
	Областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	местный бюджет (МБ)
	0
	0
	0
	0
	30
	30
	30
	30
	120

	
	
	Районный бюджет (РБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	Благоустройство общественной и придомовой территории(формирование городсткой среды
	
	всего
	0
	0
	0
	0
	135,59
	170
	130
	140
	575,59

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	местный бюджет (МБ)
	0
	0
	0
	0
	135,59
	170
	130
	140
	575,59

	
	
	Районный бюджет (РБ
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Иные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма 2

«Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий сельского поселения Новомальтинского муниципального образования  на 2014-2020годы»  
	Администрация Новомальтинского МО
	всего
	551,7
	520,8
	480,73
	1213,89
	1459,91
	589,32
	756,48
	815,55
	6388,38

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	местный бюджет (МБ)
	551,7
	520,8
	480,73
	1213,89
	1459,91
	589,32
	756,48
	815,55
	6388,38

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-содержание  и ремонт внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования
	
	всего
	175
	167,9
	250,73
	413
	50
	20
	50
	50
	1176,63

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет (МБ)
	175
	167,9
	250,73
	413
	50
	20
	50
	50
	1176,63

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	
	всего
	356,7
	232,9
	210
	736,74
	1309,91
	539,32
	620,9
	620,9
	4627,37

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	356,7
	232,9
	210
	736,74
	1309,91
	539,32
	620,9
	620,9
	4627,37

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-оформление технической документации
	
	всего
	20
	120
	20
	64,15
	100
	30
	85,58
	144,650
	584,38

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	местный бюджет (МБ)
	20
	120
	20
	64,15
	100
	30
	85,58
	144,65
	584,38

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма 3

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2014-2020 годы»
	Администрация Новомальтинского МО
	всего
	300
	236,4
	326
	459,6
	158
	87,23
	120
	120
	1589,23

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	300
	236,4
	326
	459,6
	158
	87,23
	120
	120
	1589,23

	
	
	иные источники (ИИ)
	2685
	3271
	845
	395
	314
	220
	240
	
	7970

	3.1. Повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения
	
	всего
	5
	50
	100
	0
	20
	67,23
	100
	100
	442,23

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	5
	50
	100
	0
	20
	67,23
	100
	100
	442,23

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.2. Повышение энергетической эффективности в системе водоснабжения. Текущий ремонт систем ХВС (проектно- сметная документация)
	
	всего
	37
	1260
	387
	152
	131
	67
	67
	2101
	

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	0
	100
	110
	10
	38
	20
	20
	20
	318

	
	
	иные источники (ИИ)
	37
	1160
	277
	142
	131
	47
	47
	1841
	

	3.3. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде. Получение лицензии на управление многоквартирными домами.  
	
	всего
	2437
	75
	75
	547,6
	40
	30
	50
	3254,6
	

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	местный бюджет (МБ)
	282
	45
	25
	427,6
	0
	0
	0
	0
	779,6

	
	
	иные источники (ИИ)
	2155
	30
	50
	120
	40
	30
	50
	2475
	

	3.4. Повышение энергетической эффективности в системе электроснабжения
	
	всего
	10
	10
	15
	22
	0
	0
	0
	57
	

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	местный бюджет (МБ)
	10
	10
	15
	22
	100
	0
	0
	0
	157

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3.5. Повышение энергетической эффективности на транспорте (администрация)
	
	всего
	0
	4,4
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	34,4

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	местный бюджет (МБ)
	0
	4,4
	30
	0
	0
	0
	0
	0
	34,4

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	3.6. Арендная плата за пользование имуществом уличного освещения  д. Бадай
	
	всего
	0
	16
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16

	
	
	областной бюджет(ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет(МБ)
	0
	16
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	16

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-выявление бесхозяйных объектов
	
	всего
	3
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	13

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	3
	0
	10
	0
	0
	0
	0
	0
	13

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-коммунальное обслуживание уличного освещения на территории сельского поселения Новомальтинского МО
	
	всего
	0
	11
	26
	0
	0
	0
	0
	0
	37

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	0
	11
	    26
	0
	0
	0
	0
	0
	37

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	

	-повышение энергетической эффективности в здании администрации
	
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Снос ветхих многоквартирных домов  п. Новомальтинск квартал 1 дома 1,2,4,5,6,7,8,9,10,12
	
	всего
	0
	0
	0
	0
	98,0
	0
	0
	0
	98,0

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет (МБ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Районный бюджет (РБ)
	0
	0
	0
	0
	98,0
	0
	0
	
	98,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


