
Российская Федерация

Иркутская область

Усольское районное муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ

 Сельского поселения 

Новомальтинского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        От    30.01.2013г.                                                                                 №12
п. Новомальтинск
           О внесении изменений в постановление главы администрации Новомальтинского муниципального образования  №43 от 04.04.2012г. «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие внутрипоселковых дорог, дворовых территорий Новомальтинского муниципального образования на 2012-2014г.г.»

     
 В соответствии с Федеральным Законом № 257-ФЗ от 18.11.2007г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», учитывая постановление Правительства Иркутской области № 589-ппот 24.10.2012г  «О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 18 октября 2010 года №256-пп», руководствуясь Федеральным законом от 06.03.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  и ст.ст. 23, 46 Устава сельского поселения Новомальтинского  муниципального образования, администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования,
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

        
1. Внести в постановление главы администрации Новомальтинского муниципального образования от №43 от 04.04.2012г «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие внутрипоселковых дорог, дворовых территорий Новомальтинского муниципального образования на 2012-2014г.г»


1.1 Муниципальную долгосрочную целевую программу «Развитие внутрипоселковых дорог, дворовых территорий Новомальтинского муниципального образования на 2012-2014г.г», утвержденную постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).


2. Опубликовать постановление в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования» и разместить на официальном сайте администрации.
Глава сельского поселения

Новомальтинского 
муниципального образования                                                    Ю. В. Нефедьев

Приложение № 1                                                                                                                                                               к постановлению  администрации   сельского поселения                                                                               Новомальтинского МО  от    30.01.2013 №12   

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие   внутрипоселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского муниципального образования  на 2012-2014 годы»  
ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие   внутрипоселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского муниципального образования  на 2012-2014 годы»

	Наименование Программы
	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОМАЛЬТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «Развитие   внутрипоселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского муниципального образования  на 2012-2014 годы»  (далее - Программа)

	Основание для разработки Программы
	- Федеральный  закон  № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.

 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»;                                   - Федеральный Закон № 257-ФЗ от 18.11.2007г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

	Муниципальный заказчик Программы
	Администрация Новомальтинского муниципального образования 

	Разработчик Программы
	Администрация Новомальтинского муниципального образования 

	Основная цель Программы
	Целью Программы является сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.

	Основные задачи Программы
	- поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог, дворовых территорий искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; 
- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции  внутрипоселковых автомобильных дорог, дворовых территорий и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта

	Сроки реализации Программы
	2012 – 2014 годы

	 Структура Программы, перечень подпрограмм и мероприятий Программы
	паспорт долгосрочной целевой программы «Развитие   внутрипоселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского муниципального образования  на 2012-2014 годы» 

	
	Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели Программы.

Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования Программы.

Раздел 4. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы.

Раздел 5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы.

Приложение № 1. Система программных мероприятий.

Программа не содержит подпрограмм.

Мероприятия Программы:

-  по оформлению технической документации;

- по содержанию и ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог, дворовых территорий  сельского поселения Новомальтинского муниципального образования и искусственных сооружений на них;
- по капитальному ремонту и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- по предоставлению субсидий из областного бюджета бюджету Новомальтинского сельского поселения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт  внутрипоселковых автомобильных дорог  и тротуаров. 

	Исполнители Программы
	Администрация Новомальтинского муниципального образования 

	Объемы и источники финансирования Программы
	общий объем финансирования Программы  составляет:

в 2012г. – 1262,0 тыс. рублей, в том числе:                         

средства областного бюджета – 1262,0,0тыс. руб.;

средства местного бюджета – 100,0 тыс. рублей                            

Объем финансирования  программы по годам за счет средств всех источников:

2012 год –  1262,0 тыс. руб.; 
2013 год –   1061,0 тыс. руб;
2014 год –   1000,0 тыс. руб;

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: 

- увеличение участков внутрипоселковых автомобильных дорог, дворовых территорий  на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований;
- сохранение протяжённости соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий путём своевременного проведения ремонта.

	Система организации контроля за исполнением Программы
	контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Новомальтинского муниципального образования в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и областным законодательством


Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

       Влияние развития сети автомобильных дорог

на экономику Новомальтинского муниципального образования 
Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дворовых территорий, также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно: удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития поселения.
1.2. Проблемы развития внутрипоселковых автомобильных дорог
 в Новомальтинском  муниципального образования

В настоящее время протяженность внутрипоселковых автомобильных дорог, дворовых территорий сельского  поселения составляет 12,6 км.. В муниципальную собственность дороги Новомальтинскому муниципальному образованию не передавались, техническая документация отсутствует. На протяжении многих лет ремонтные работы не проводились, в связи с чем, состояние автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий Новомальтинского муниципального образования не соответствует требованиям.  
Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- содержание автомобильной дороги;

- ремонт автомобильной дороги, дворовой территории;
- капитальный ремонт автомобильной дороги;

- реконструкция автомобильной дороги.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Для улучшения показателей по Новомальтинскому муниципальному образованию необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог. Для внутрипоселковых автомобильных дорог на капитальный ремонт, ремонт и содержание ежегодно требуется более 2,0 млн. рублей.
Вместе с тем с учетом сложной финансово-экономической обстановки областным бюджетом и местным бюджетом на 2013 год на капитальный ремонт, ремонт и содержание  внутрипоселковых автомобильных дорог, дворовых территорий  предусмотрено 1061,0 тыс. рублей.
В связи с отсутствием денежных средств в местном бюджете увеличение выделения средств на содержание  внутрипоселковых автомобильных дорог, дворовых территорий будет происходить по мере поступления финансирования из областного бюджета.
Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на  автомобильных дорогах поселения.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков внутрипоселковых автомобильных дорог и сооружений на них.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог, дворовых территорий и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутрипоселковых автомобильных дорог, дворовых территорий за счет ремонта и капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта.
Срок реализации Программы – 2012-2014 годы.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, дворовых территорий носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей местного бюджета, а также от поступлений с областного бюджета. 
Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице №1.
Таблица № 1

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

	№ 
п/п
	Наименование индикатора
	Единица 
измерения
	Показатели по годам

	
	
	
	2012
	2013
	2014

	1. 
	Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования,  не отвечающих нормативным    требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог поселения            
	процентов
	60,0 <*>
	60,0 <*>
	60,0
 <*>

	2. 
	Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог поселения            
	процентов
	70   
	70   
	70   


<*> Сохранение показателей в условиях недофинансирования дорожных работ.

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ, ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Оформление технической документации;

2. Содержание и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского муниципального образования и искусственных сооружений на них;

3. Капитальному ремонту и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

4. Мероприятия по предоставлению субсидий из областного бюджета бюджету Новомальтинского сельского поселения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт  внутрипоселковых автомобильных дорог  и тротуаров. 

Сроки и очередность мероприятий по реализации Программы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных федеральными, областными и районными целевыми программами.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.
Объемы финансирования Программы представлены в таблице № 2.
Таблица №2

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ 

	№ 
п/п
	Наименование направлений    
использования средств Программы
	Объем финансирования по годам
(тыс. рублей)
	Итого  
(тыс.  
рублей)

	
	
	2012
	2013
	2014
	

	1. 
	 ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования
	553,0

областной бюджет

10, 348 местный бюджет
	   286,0

областной бюджет

15,05

местный бюджет
	110,0
	949,0

25,398

	2. 
	 ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
	709,0

областной бюджет

10,633 местный бюджет
	722,0

областной бюджет

38,0 местный бюджет
	       40,0
	1471,0

48,633

	3. 
	Содержание и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования
	20,0

местный бюджет
	25,0

местный бюджет
	30,0

местный бюджет
	75,0

местный бюджет

	4. 
	Оформление технической документации 
	30,0

местный бюджет
	20,0

местный бюджет
	20,0

местный бюджет
	70,0

местный бюджет

	Всего по Программе   
	1332,98
	1106,05
	200,0
	2639,031

	В том числе:
	
	
	
	

	Областной бюджет
	1262,0
	1008,0
	
	2270,0

	Местный бюджет
	20,98
	98,05
	200,0
	319,03


Раздел 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет  муниципальный заказчик Программы – Администрация Новомальтинского муниципального образования.

Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия районного, областного и федерального бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении № 1 к настоящей Программе, по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания автомобильных дорог осуществляется муниципальным заказчиком Программы.

Отчет о реализации Программы за текущий год, а также за весь период реализации Программы подготавливает администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования до 20 февраля года, следующего за отчетным, представляет  главе администрации.

Финансовый контроль за  целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Ответственность за реализацию Программы и обеспечение достижения запланированных значений целевых индикаторов и показателей результативности Программы в целом несет администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.
Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

«Транспортный эффект» заключается в получении прямых выгод, получаемых в результате улучшения дорожных условий, для лиц, пользующихся автомобильными дорогами. «Транспортный эффект» включает в себя экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования. К числу социально-экономических последствий модернизации и развития  автомобильных дорог  общего пользования местного значения  относятся:

повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции;

снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет строительства и капитального ремонта  дорог;

создание новых рабочих мест;
снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на внутрипоселковых автомобильных дорогах поселения. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог в поселении будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

Увеличение протяженности участков  внутрипоселковых автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований;.
Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям  внутрипоселковых автомобильных дорог  за счет ремонта, капитального ремонта и строительства  внутрипоселковых автомобильных дорог.

  Приложение № 1

к долгосрочной целевой программе

«Развитие внутрипоселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского муниципального образования   на 2012-2014гг.»

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

	№   
п/п
	Содержание     
мероприятия
	Цель мероприятия
	Исполнитель
	Срок

испол-нения
	Источник
финанси-
рования
	Объем финансирования     
по годам (тыс. рублей)
	Всего

	
	
	
	
	
	
	2012
	2013
	2014
	

	1. Мероприятия по содержанию и ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них



	1.1. 
	Содержание и ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог      
 и искусственных сооружений на них             
	поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог 
 и искусственных сооружений на них на     
уровне, соответствующем категории  дороги, путем содержания дорог и  сооружений на них 
	Администрация Новомальтинского муниципального образования
	2012-2014
годы   
	Местный бюджет  
	20,0
	25,0
	30,0
	75,0

	2. Мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог 



	2.1. 
	  ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования
	сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям   
внутрипоселковых автомобильных     
дорог за счет капитального ремонта 
	Администрация Новомальтинского муниципального образования
	2012-2014
годы   
	областной     
бюджет  
местный бюджет
	553,0

10,348
	286,0

15,05
	110,0
	839,0

135,398

	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	2.2.
	 ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
	сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям   
внутрипоселковых автомобильных     
дорог за счет капитального ремонта
	Администрация Новомальтинского муниципального образования
	2012-2014
годы   
	областной     
бюджет  
	709,0
	722,0
	
	1431,0

	
	
	
	
	
	местный бюджет
	      10,633
	38,0
	60,0
	108,633 

	3. Мероприятия по оформлению технической документации



	3.1.
	Оформление технической документации
	
	Администрация Новомальтинского муниципального образования
	2012-2014
годы   
	местный бюджет
	30
	20
	20
	70


   Таблица №1

                                                                                                                                                                                                            к приложению №1

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ, ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 НОВОМАЛЬТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

На 2013 год
	№п.п.
	Наименование объекта
	№ и дата заключения экспертизы
	Стоимость объекта, тыс.руб.
	Финансирование из областного бюджета, тыс.руб.
	Финансирование из местного бюджета   тыс.руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Ремонт а/д п. Новомальтинск 500м 
	
	301,05
	            286,0
	15,05

	1.1
	Автомобильная дорога общего пользования местного значения от областной дороги вдоль магазина «Продовольственный» до дороги дома №6,кв-л1
	
	
	
	

	2
	Ремонт дворовой территории многоквартирных домов п. Новомальтинск 400м
	
	
	
	

	2.2
	Ремонт дворовой территории многоквартирных домов в п. Новомальтинск, квартал2,дома14,15,16
	
	760
	722,0
	38,0

	 2.2
	                                                Всего
	
	1061,05
	1008,0
	53,05


                Ведущий специалист по ЖКХ и благоустройству               Л.А. Шипунова             
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