Аналитическая записка 
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2026г.» за 2022 год  была разработана с целью комплексного решения проблем развития жилищно-коммунального хозяйства на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области;
-создание комфортной среды обитания и безопасности проживания граждан с учётом выполнения работ на социально значимых объектах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения на территории Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области;
- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, совершенствование системы комплексного благоустройства от 03.12.2019г. № 146 (с изменениями от 28.01.2020г. № 24, от 23.03.2020г. № 45, от 25.06.2020г. № 92,от 24.09.2020г. № 125, от 21.12.2020г. № 153, от 26.03.2021г. № 33,от 28.06.2021г, № 115 от 26.11.2021г, от 23.12.2021 № 136, от 23.12.2021г. № 141, от 18.02.2022г. № 33. от 23.05.2022г. № 76, от 04.07.2022г. № 97, от 18.11.2022 № 142, от 19.12.2022г№ 177).   Действие муниципальной программы осуществляется путем реализации трех подпрограмм и 1 основного мероприятия:
Подпрограмма 1. «Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населённых пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г. утверждено 4464,09тыс.руб исполнено 4444,66 тыс.руб.
Основное мероприятие:
 -расходы направленные на благоустройство территории сельского поселения  утверждено 2965,83 тыс.руб.  исполнено 2946,4 тыс.руб ( из них 1800,0 тыс.руб. из районного бюджета исполнено 1800,0 тыс.руб)
-реализация мероприятий по народным инициативам утверждено 646,1 тыс.руб. исполнено 646,1 тыс.руб.
-реализация направленная на создание мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2022год утверждено 852,16 тыс.руб исполнено 852,16 тыс.руб.
Подпрограмма 2. «Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г.»; утверждено 857,71 тыс.руб исполнено 537,78 тыс.руб.
Основное мероприятие: 
-текущий ремонт наружного освещения вдоль дорог д.Бадай, нанесение дорожной разметки "Дети», грейдированиее дорог общ. пользование мест значения п. Новомальтинск, д. Бадай, покупка  ПГС, услуги по очистке дорог от снега, за песок из отсевов дробления.
Подпрограмма 3. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г. утверждено 157,32 тыс.руб исполнено 157,09 тыс.руб.
Основное мероприятие: совершенствование системы комплексного благоустройства (взносы за капитальный ремонт муниципальных квартир)

Общий объем финансирования муниципальной программы за 2022 года за счет средств бюджета Новомальтинского сельского поселения составил 5139,54 тыс. руб. (93,77% от годового значения) из них областной бюджет 1432,7 тыс.руб и местный бюджет 3706,84 тыс.руб..

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период
Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населённых пунктов Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2020-2026 г.г. за 2022 года составило 4444,66тыс. руб. (99,56 % от годового значения).
В рамках реализации мероприятий подпрограммы  выстраивалась работа по благоустройству территории сельского поселения .
Подпрограмма 2 ««Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г.»;
Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы за 2022 года составило 537,78 тыс. руб. (62,7% от годового значения).
В рамках реализации мероприятий подпрограммы  выстраивалась работа по благоустройству дорог местного значения
Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2020-2026 г.г
Фактическое финансирование мероприятий подпрограммы за 2022год составило 157,09 тыс. руб. (98,6% от значения на год).

Причины нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий муниципальной программы
В связи с тяжёлым финансовым положением мероприятия не выполнялись в полном объеме.
Факторы, оказывающие влияние на ход реализации муниципальной программы
Не достаточное финансовое поступление в бюджет Новомальтинского сельского поселения. 


Глава Новомальтинского 
сельского поселения                                                                           Т.В.Маркова

Исп.: Кабанова Л.Ю. 
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внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской областия" на 2020-2026 г.г. »
	местный бюджет
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