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Российская Федерация
Иркутская область

Усольское районное муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ
Сельского поселения
Новомальтинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.12.2019г.                                                                                                                                    №146 
п. Новомальтинск
Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2020-2026 годы

В целях обеспечения эффективного использования бюджетных средств, а также реализации статьи179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования от 2 декабря 2013 года № 139 ( изменение от 17.10.2014г.№ 111, 26.05.2016г.№ 127., от 02.12.2016г. № 385.,от 22.12.2017г. № 188.,от 18.04.2019г. №56), руководствуясь статьями 7, 23, 46 Устава Новомальтинского муниципального образования, администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2020-2026 годы (прилагается).
2. Ведущему специалисту по финансово – бюджетной политике администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования (Л. Ю. Кабановой) предусмотреть финансирование мероприятий программы при формировании бюджета сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

3. Признать утратившим силу с 01 января 2020 года постановление от 24.12.2013г. №150 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2014-2016 годы (с изменениями от 16.11.16г. №327; от 17.11.16г. № 328; от 09.11.17г. №132; от 14.11.17г. № 153; от 27.11.17г. №163; от 14.02.18г. №26; от11.09.18г.№129; от19.12.18г.№193; от 27.02.19г.№30; от 27.05.19г. № 73; от 24.09.19г. № 109; от 22.11.19г. №134)
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования-novomaltinsk.ru
5. Настоящее постановление вступает в законную силу с 01.01.2020года.
Глава сельского поселения 

Новомальтинского 

муниципального образования                                                                 О.О.Попов

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации 

Сельского поселения

Новомальтинского

муниципального образования

от 03.12.2019 г. №146
Муниципальная программа
«Развитие жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2020-2026 годы
п. Новомальтинск 2019г.
Паспорт 
муниципальной программы "Развитие жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2020-2026 годы 
	Наименование муниципальной программы
	Муниципальная программа " Развитие жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2020-2026 годы

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования

	Соисполнитель муниципальной программы
	

	Цель   муниципальной программы
	Комплексное решение проблем развития жилищно-коммунального хозяйства на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования;

-создание комфортной среды обитания и безопасности проживания граждан с учётом выполнения работ на социально значимых объектах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования;
- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, совершенствование системы комплексного благоустройства 

	Задачи муниципальной программы
	-установление единого порядка содержания территорий; 
-привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству и озеленению территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;
- обеспечение граждан, проживающих в непригодном для проживания жилищном фонде Новомальтинского муниципального образования, жилыми помещениями, отвечающими требованиям законодательства;

- ликвидация непригодного для проживания жилищного фонда в Новомальтинском муниципальном образовании;
-организация уличного освещения сельского поселения Новомальтинского муниципального образования с целью безопасного передвижения жителей в тёмное время суток;

-Стабилизация и оздоровление экологической обстановки в муниципальном образовании; обеспечение экологической безопасности населения.

Совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами, сокращение количества несанкционированных свалок мусора на территории муниципального образования;

воспроизводство зелёных насаждений на территории муниципального образования, осуществление ухода за зелёными насаждениями;

привлечение предприятий и организаций к решению проблем сохранения природной среды муниципального образования;

формирование нравственного и бережного отношения к окружающей природной среды;

мероприятия по защите окружающей среды от отходов производства и потребления;

- мероприятия по озеленению;

- мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению населения Новомальтинского муниципального образования;

-мероприятия по охране атмосферного воздуха;

-мероприятия по охране  земель муниципального образования от негативного воздействия;
-мероприятия по контролю за санитарно – эпидемиологическим состоянием канализационно –очистных сооружений и станций и стоков;

-контроль за качеством питьевой воды;

-выявление и инвентаризация хозяйствующих субъектов и производственных процессов на территории, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды в муниципальном образовании;

-мероприятий по санитарной очистке территории Новомальтинского муниципального образования;
-контроль за соблюдением Правил благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования 
в части соблюдения санитарно– эпидемиологического состояния.

проведение комплекса мероприятий по модернизации, техническому перевооружению, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства;

-поддержание внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путём содержания дорог и сооружений на них; 

- осуществить оценку фактического потенциала повышения  энергоэффективности  и энергосбережения по объектам энергопотребления, расположенным на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования;

- выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов;

-повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования;
- организовать систему учёта потребления энергетических ресурсов и воды на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования

	Сроки реализации муниципальной программы
	2020-2026 годы

	Целевые показатели муниципальной программы
	Повышение уровня благоустройства территории  сельского поселения Новомальтинского муниципального образования;

-стабилизация и оздоровление экологической обстановки в муниципальном образовании; обеспечение экологической безопасности населения.

-совершенствование системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами, 
сокращение количества несанкционированных свалок мусора на территории муниципального образования;

-увеличение количества зелёных насаждений на территории муниципального образования,  осуществление ухода за зелёными насаждениями;

-привлечение предприятий и организаций к решению проблем сохранения природной среды муниципального образования;

-формирование нравственного и бережного отношения к окружающей природной среды;- предупреждение аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

-улучшение санитарно –эпидемиологического состояния;

-выполнение природоохранных мероприятий;


-совершенствование  системе в сфере обращения с отходами;

-повышение общего уровня благоустройства поселения;

- создание оптимальных схем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, гарантирующих бесперебойное снабжение жизненно важных объектов сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.- произвести косметический ремонт детских игровых и 

-увеличение участков внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий  на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований;
- ежегодное снижение потребления энергоресурсов на единицу валового муниципального продукта не менее 3 % и 15 %  за весь период реализации программы; 

	Подпрограммы муниципальной программы
	Подпрограмма 1 «"Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населённых пунктов сельского поселения Новомальтинского муниципального образования»  на 2020-2026 годы (Приложение 1 к муниципальной программе).
Подпрограмма 2«Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий сельского поселения Новомальтинского муниципального образования  на 2020-2026 годы» (Приложение 2 к муниципальной программе).
 Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на  территории сельского поселения 
Новомальтинского муниципального образования на 2020-2026 годы»

(Приложение 3 к муниципальной программе).

	Ресурсное обеспечение муниципальной программы
	Общий объем из всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы  составляет 9635,3 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год –2099,8тыс. руб.;

2021 год – 1451,4 тыс. руб.;

2022 год – 1484,1 тыс. руб.;
2023 год – 1150,0тыс. руб.;

2024 год – 1150,0 тыс. руб.;

2025 год – 1150, 0тыс. руб.;

2026 год – 1150,0 тыс. руб.

	Ожидаемые конечные

результатыреализации муниципальной программы
	- благоустроить территорию сельского поселения, места  массового пребывания населения;

- произвести косметический ремонт детских игровых и спортивных площадок;

уменьшение количества очагов захламления и ликвидация несанкционированных свалок

-увеличение площади зелёных насаждений;

-повышение уровня экологического просвещения и образования населения.

-охрана атмосферного воздуха (запрет на сжигание сухой растительности);

-модернизация системы очистки сточных вод на территории муниципального образования;
-улучшение качества питьевой воды;
- установить дорожные знаки;

-увеличение участков внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий  на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований;

- сохранение протяжённости соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий путём своевременного проведения ремонта.
- ежегодное снижение потребления энергоресурсов на единицу валового муниципального продукта не менее 3 % и 15 %  за весь период реализации программы. 

- получение устойчивой динамики изменения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования;


Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы
Обеспечение высокого качества предоставления жилищно-коммунальных услуг  - один из приоритетов социально-экономического развития сельского поселения Новомальтинского муниципального образования, а наличие возможности улучшения жилищных условий является важнейшим показателем повышения благосостояния населения. 

Жилищный фонд Новомальтинского муниципального образования 

составляет 276 ед. площадью  44,5 тыс.кв.м2, в том числе  26 многоквартирных. Имеют  централизованное теплоснабжение и водоснабжение 21 ед. площадью 28102,28 м2.

Муниципальный жилищный фонд сельского поселения Новомальтинского муниципального образования частично находится в неудовлетворительном техническом состоянии.

Дефицит средств, выделяемых из бюджетов всех уровней на содержание и ремонт жилищного фонда, приводит к его ускоренному старению и обветшанию.

Масштабы проблемы велики, поскольку в период переходной экономики произошёл спад, так  и в поддержании в нормативном состоянии существующего жилищного фонда. Поэтому финансовые возможности местных бюджетов не в силах самостоятельно поддерживать в должном состоянии жилой фонд. Основными причинами большого количества ветхого и аварийного жилищного фонда в п. Новомальтинск являются:

1) естественное старение зданий в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

2) недостаток средств на капитальный ремонт и текущее содержание жилищного фонда.
          Выработка тепловой энергии производится двумя котельными,  в т.ч. 1- электрокотельная, блочно – модульная котельная «Терморобот-300»-0,3 МВт, 1- угольная котельная,  находящихся на балансе предприятия МУП «Эльбрус»
Установленная мощность теплоисточников: электрокотельной – 0,4 Гкал/час., угольной – 7,5  Гкал/час, блочно – модульная котельная «Терморобот-300»-0,3 МВт,
Протяженность тепловых сетей – 6,015 км. 


Водоснабжение и водоотведение населения сельского поселения 

Новомальтинского муниципального образования представлены  водозабором и канализационно-очистными сооружениями. Предприятие МУП «Эльбрус» 

обеспечивает  население поселка Новомальтинск водоснабжением. 

Протяженность водопроводных сетей - 4,202 км, из них 0,8 км – ветхие, 

канализационных сетей - 4,06  км, из них ветхие - 4,06 км. 

Для производства тепловой энергии  на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования используется 

2 вида топлива:

- уголь используется на одной котельной, общий годовой расход составляет в  среднем по году от 4,6 до 5 тыс. тонн. Средняя стоимость с доставкой от  1300 рублей за 1 тонну;

- электрическая энергия используется на одной котельной, общий годовой 

расход составляет, в среднем,  440 тыс. кВтч.

На основании анализа топливно-энергетических балансов территории за рассматриваемые периоды необходимо снизить потери при производстве, 

передаче и потреблении тепловой энергии от теплоисточника до потребителя.

Необходимо оснастить приборами учёта на все виды энергоресурсов, 

воды многоквартирные и индивидуальные жилые дома. 

Установка приборов учёта  на предприятиях и жилищном фонде создаст определённые проблемы для источников теплоты, а именно:

1) фактическое снижение тепловой энергии приведёт к повышению 

себестоимости выработки тепла, как отмечалось выше, в связи с высокой долей постоянных затрат в общей структуре затрат и небольшой мощностью

котельных;

2) увеличится дисбаланс между отпуском и потреблением тепловой 

энергии в связи с тем, что потребители с максимальной часовой тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал устанавливают приборы учёта только на объектах, где теплопотребление ниже договорной величины, а завышенное теплопотребление оплачивается по договорной нагрузке. Это влечёт за собой рост сверхнормативных потерь тепловой энергии за счёт неучтённых фактических нагрузок потребителей, присоединённых к тепловым сетям источников теплоты.

Аналогичная ситуация возникнет и у предприятий, осуществляющих 

деятельность по электроснабжению и водоснабжению населения. 

Для обеспечения снижения потребления энергоресурсов и воды  и как следствие повышения финансово – экономической устойчивости   водо-электро-теплоснабжающих организаций необходимо обеспечить реализацию следующих мероприятий:

1) снижение себестоимости производства, транспорта и распределения тепловой (электрической) энергии путём: снижения удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал, снижения расходов энергоресурсов на собственные нужды, снижения тепловых (электрических) потерь в тепловых (электрических) сетях, потерь воды при ее передачи; замену электрооборудования на менее энергоёмкое;  

2) пересмотра тепловых (электрических) нагрузок потребителей, путем выявления дополнительных неучтённых систем электро- теплопотребления, 

легализации завышенного электро- теплопотребления и производства работ по наладке тепловых (электрических) сетей согласно заданным тепловым 

(электрическим) нагрузкам.

Организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, разрабатываются и по мере финансирования внедряются производственные программы в рамках подпрограммы энергосбережения. 


Новомальтинское муниципальное образования включает в себя два населённых пункта п. Новомальтинск и д. Бадай. Населенные пункты удалены друг от друга, имеется значительная протяжённость дорог муниципального и областного значения.  Большинство объектов внешнего благоустройства населённых пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, нуждаются в ремонте и реконструкции.


В населённых пунктах сельского поселения  проводилась определённая работа по ремонту дорожного покрытия, обновлялись детские площадки, устанавливаются урны в черте населённого пункта, проводится озеленение территории, установлены скамейки.


Программно - целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования невозможно добиться каких либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна чёткая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством.


Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.
Автомобильный транспорт, как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. 

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно: удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

-снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

-стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

-экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

-снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

-повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития поселения.
Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации


Основной целью муниципальной программы является повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, повышение комфортности условий проживания населения, совершенствование системы комплексного благоустройства, обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания.

Для достижения основной цели муниципальной программы необходимо решить следующие задачи:
-улучшить качество коммунального обслуживания потребителей;

- обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем;

- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно - художественного оформления и санитарного состояния на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования;
- охрана окружающей среды;

- охрана земель поселения;

- увеличение зоны озеленения;
- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- очистка территории сельского поселения с ликвидацией несанкционированных свалок;
- повышение уровня очистки атмосферного воздуха,  переработка отходов от производства;

- создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами;

- поддержание внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путём содержания дорог и сооружений на них;

- сохранение протяжённости, соответствующей нормативным требованиям, внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий за счет ремонта и капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта.

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным требованиям безопасности и безвредности;

- обеспечение граждан, проживающих в непригодном для проживания жилищном фонде Новомальтинского муниципального образования, жилыми помещениями, отвечающими требованиям законодательства.

- ликвидация непригодного для проживания жилищного фонда в Новомальтинском муниципальном образовании;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.
Целевыми показателями оценки хода реализации муниципальной программы являются:

- площадь снесённого непригодного для проживания жилищного фонда 
(820,62 кв.м).  

   -  высадка кустарников ;

   -  косметический ремонт игровых площадок;

   -  установка новых скамеек;

   - ремонт существующих скамеек;

   - установка дорожных знаков;

   - ежегодное снижение потребления энергоресурсов на единицу валового муниципального продукта не менее 3 % и 15 %- за весь период реализации программы. 
Срок реализации муниципальной программы: 2020-2026 годы.
Раздел 3. Обоснование выделение подпрограмм
Подпрограммы муниципальной программы выделены исходя из содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.

Муниципальная программа включает 3 подпрограмм, реализация мероприятий которых в комплексе признана обеспечить достижение цели муниципальной программы и решение программных задач.
Решение задач связанных с установлением единого порядка содержания территорий, привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству и озеленению территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка предусмотрено подпрограммой 1«Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населенных пунктов сельского поселения Новомальтинского муниципального образования»  на 2020-2026 годы.

Решение задач  связанных с поддержанием внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них, с сохранением протяженности соответствующих нормативным требованиям внутри поселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции  внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта предусмотрено подпрограммой 2 «Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий сельского поселения Новомальтинского муниципального образования  на 2020-2026 годы».

Решение задач связанных с повышением энергетической эффективности в системе теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, в жилищном фонде предусмотрено подпрограммой 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2020-2026 годы».
Раздел 4 Анализ рисков реализации муниципальной программы

 и описание мер управления рисками реализации

 муниципальной программы

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации.

Экономические и финансовые риски связаны с возможными колебаниями в экономике, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств областного бюджета, внебюджетных средств и местного бюджета. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм.
Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходно отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.
С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:

мониторинг  и оценку исполнения целевых показателей муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет всех источников финансирования  и составляет 9635,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год –2099,8тыс. руб.;

2021 год – 1451,4 тыс. руб.;

2022 год – 1484,1 тыс. руб.;

2023 год – 1150,0тыс. руб.;

2024 год – 1150,0 тыс. руб.;

2025 год – 1150, 0тыс. руб.;

2026 год – 1150,0 тыс. руб.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 

1634,0 тыс. руб., из них:

2020 год –788,0тыс. руб.;

2021 год –423,0 тыс. руб.;

2022 год –423,0 тыс. руб.;


Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 
8001,3 тыс. руб., из них:

2020 год –1311,8тыс. руб.;

2021 год – 1028,4 тыс. руб.;

2022 год – 1061,1 тыс. руб.;

2023 год – 1150,0тыс. руб.;

2024 год – 1150,0 тыс. руб.;

2025 год – 1150, 0тыс. руб.;

2026 год – 1150,0 тыс. руб.

Помимо средств местного бюджета, могут привлекаться средства районного, областного, федерального бюджета и внебюджетные средства с целью софинансирования реализации мероприятий Программы в соответствии с законодательством. 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы " Развитие жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2020-2026 годы за счет средств бюджета сельского поселения Новомальтинского муниципального образования предоставлена в приложении 5
Прогнозная (справочная) оценка  ресурсного обеспечения реализации  программы 

 " Развитие жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения 

Новомальтинского муниципального образования» на 2020-2026 за счет средств местного бюджета сельского поселения Новомальтинского муниципального образования представлена в приложении 6.


Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы

В результате реализации муниципальной программы ожидается создание условий, обеспечивающих  комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Новомальтинского муниципального образования.

Реализация программных мероприятий позволит  достичь следующих результатов:

- обустроить детские и спортивные площадки;
 -ликвидировать несанкционированные свалки; 

 -произвести  обрезку старых деревьев;
-произвести высадку  кустарников в количестве; 
-повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, в жилищном фонде.

Эффективность муниципальной программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий - владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками);
-поддержание внутри поселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

-сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям  внутри поселковых автомобильных дорог  за счет ремонта, капитального ремонта и строительства  внутри поселковых автомобильных дорог.
-ежегодное снижение потребления энергоресурсов на единицу 

валового муниципального продукта на территории сельского поселения 

Новомальтинского муниципального образования не менее 3 % и 15 %- за весь период реализации программы;

-снижение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению и электроэнергии, потребляемых администрацией сельского поселения 

Новомальтинского муниципального образования, за счёт ежегодного 

снижения потребления энергоресурсов не ниже 3 %;

-получение устойчивой динамики изменения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального 

образования.
Приложение1

к муниципальной Программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства сельского
поселения Новомальтинского

муниципального образования»

от 03.12.2019года №146
Паспорт 

Подпрограммы 1 « Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населённых пунктов сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2020-2026годы

	Наименование подпрограммы
	Подпрограмма «Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населённых пунктов сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2020-2026 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования

	Соисполнитель подпрограммы
	

	Цель  подпрограммы
	-совершенствование системы комплексного благоустройства, 

-осуществление мероприятий по поддержанию порядка, 

-архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории сельского поселения, 

- Стабилизация и оздоровление экологической обстановки в муниципальном образовании; обеспечение экологической безопасности населения.

Совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами, сокращение количества несанкционированных свалок мусора на территории 
муниципального образования;

воспроизводство зелёных насаждений на территории муниципального образования, осуществление ухода за зелёными насаждениями;

привлечение предприятий и организаций к решению проблем сохранения природной среды муниципального образования;

формирование нравственного и бережного отношения к окружающей природной среды;

мероприятия по защите окружающей среды от отходов производства и потребления;

- мероприятия по озеленению;

- мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению населения Новомальтинского муниципального образования;

-мероприятия по охране атмосферного воздуха;

-мероприятия по охране  земель муниципального образования от негативного воздействия;

-мероприятия по контролю за санитарно – эпидемиологическим состоянием канализационно –очистных сооружений и станций и стоков;

-контроль за качеством питьевой воды;

-выявление и инвентаризация хозяйствующих субъектов и производственных процессов на территории, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды в муниципальном образовании;

-мероприятий по санитарной очистке территории Новомальтинского муниципального образования;

-контроль за соблюдением Правил благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования в части соблюдения санитарно – эпидемиологического состояния.
-создание  комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения.



	Задачи подпрограммы
	-установление единого порядка содержания территорий; 

-привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству и озеленению территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- обеспечение граждан, проживающих в непригодном для проживания жилищном фонде Новомальтинского муниципального образования, жилыми помещениями, отвечающими требованиям законодательства;

- ликвидация непригодного для проживания жилищного фонда в Новомальтинском муниципальном образовании;

-организация уличного освещения сельского поселения Новомальтинского муниципального образования с целью безопасного передвижения жителей в тёмное время суток;

- оздоровление санитарной экологической обстановки на территории поселения, ликвидация свалок бытового мусора;

- мероприятия по озеленению;

- мероприятия по экологическому воспитанию и просвещению населения Новомальтинского муниципального образования;

-мероприятия по охране атмосферного воздуха;

-мероприятия по охране  земель муниципального образования от негативного воздействия;

-мероприятия по контролю за санитарно – эпидемиологическим состоянием канализационно –очистных сооружений и станций и стоков;

-контроль за качеством питьевой воды;

-выявление и инвентаризация хозяйствующих субъектов и производственных процессов на территории, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды в муниципальном образовании;

-мероприятий по санитарной очистке территории Новомальтинского муниципального образования;

-контроль за соблюдением Правил благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования в части соблюдения санитарно – эпидемиологического состояния.

-создание  комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения.

-проведение комплекса мероприятий по модернизации, техническому перевооружению, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального хозяйства;

	Сроки реализации подпрограммы
	2020-2026 годы

	Целевые показатели подпрограммы
	Произвести высадку кустарников;

произвести косметический ремонт игровых площадок;

установить новые скамейки;

отремонтировать существующие скамейки ;

установить дорожные знаки;

завоз грунта для разбивки цветников;

Повышение уровня благоустройства территории  сельского поселения Новомальтинского муниципального образования;

-стабилизация и оздоровление экологической обстановки в муниципальном образовании; обеспечение экологической безопасности населения.

-совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами, сокращение количества несанкционированных свалок мусора на территории муниципального образования;

-увеличение количества зелёных насаждений на территории муниципального образования,  осуществление ухода за зелёными насаждениями;

-привлечение предприятий и организаций к решению проблем сохранения природной среды муниципального образования;

-формирование нравственного и бережного отношения к окружающей природной среды;- предупреждение аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

-улучшение санитарно –эпидемиологического состояния;

-выполнение природоохранных мероприятий;


-совершенствование  системе в сфере обращения с отходами;

-повышение общего уровня благоустройства поселения;

	Ресурсное обеспечение подпрограммы
	Общий объем финансирования на реализацию мероприятий подпрограммы  из всех источников финансирования  составляет  3608,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2020 год – 1326,0тыс. руб.;

2021 год – 641,0 тыс. руб.;

2022 год – 641,0 тыс. руб.;

2023 год – 250,0тыс. руб.;

2024 год – 250,0 тыс. руб.;

2025 год – 250,0 тыс. руб.;

2026 год – 250,0 тыс. руб .

	Ожидаемые конечные  

результаты           реализации подпрограммы
	- благоустроить территорию сельского поселения, места  массового пребывания населения;

-произвести косметический ремонт игровых и спортивных площадок;

- провести обрезку деревьев;

- произвести высадку кустарников;
- установка дорожных знаков;

- ликвидировать несанкционированные свалки;

Повышение уровня благоустройства территории  сельского поселения Новомальтинского муниципального образования;

-стабилизация и оздоровление экологической обстановки в муниципальном образовании; обеспечение экологической безопасности населения.

-совершенствование системы обращения с твердыми коммунальными отходами, сокращение количества несанкционированных свалок мусора на территории муниципального образования;

-увеличение количества зелёных насаждений на территории муниципального образования,  осуществление ухода за зелёными насаждениями;

-привлечение предприятий и организаций к решению проблем сохранения природной среды муниципального образования;

-формирование нравственного и бережного отношения к окружающей природной среды;- предупреждение аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

-улучшение санитарно –эпидемиологического состояния;

-выполнение природоохранных мероприятий;


-совершенствование  системе в сфере обращения с отходами;

-повышение общего уровня благоустройства поселения;




Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы

Данная подпрограмма является основной для реализации мероприятий по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления населенных пунктов. 


Новомальтинское муниципальное образования включает в себя два населенных пункта п. Новомальтинск и д. Бадай. Населенные пункты удалены друг от друга, имеется значительная протяженность дорог муниципального и областного значения. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, нуждаются в ремонте и реконструкции.


В населенных пунктах сельского поселения  проводилась определенная работа по ремонту дорожного покрытия, обновлялись детские площадки, устанавливаются урны в черте населенного пункта, проводится озеленение территории, установлены скамейки.


Подпрограммно - целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования невозможно добиться каких либо значимых результатов в обеспечении 
комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством.


Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели Подпрограммы, сроки реализации


Целями и задачами подпрограммы являются:

- осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно - художественного оформления и санитарного состояния на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования;

- охрана окружающей среды;

- охрана земель поселения;

- увеличение зоны озеленения;

- формирование среды, благоприятной для проживания населения;

- очистка берегов водоемов;

- очистка территории сельского поселения с ликвидацией несанкционированных свалок;

- повышение уровня очистки атмосферного воздуха,  переработка отходов от производства;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий, улучшения подходов и подъездов к жилым домам;

- установление  единого  порядка содержания территорий;

-привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических  и юридических лиц  и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий;

- восстановление и повышение транспортно - эксплуатационного состояния дворовых, внутриквартальных проездов до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования;

- создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами.

Оценка достижения цели подпрограммы производится посредством следующих целевых показателей:
-произвести высадку кустарников;

-произвести косметический ремонт игровых площадок;

-установить новые скамейки;

-отремонтировать существующие скамейки;

-установить дорожные знаки;

-завоз грунта для разбивки цветников;

-очистка территории от несанкционированных свалок.
Срок реализации подпрограммы – 2020-2026 годы.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммных мероприятий


Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет всех источников финансирования. Общий объем денежных средств необходимых для реализации мероприятий подпрограммы составляет 3608,0 в том числе по годам: 

2020 год – 1326,0тыс. руб.;

2021 год – 641,0 тыс. руб.;

2022 год – 641,0 тыс. руб.;

2023 год – 250,0тыс. руб.;

2024 год – 250,0 тыс. руб.;

2025 год – 250,0 тыс. руб.;

2026 год – 250,0 тыс. руб .

 Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств  местного бюджета сельского поселения Новомальтинского муниципального  образования. Общий объем денежных средств необходимых для реализации мероприятий подпрограммы составляет 1974,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 538,0тыс. руб.;

2021 год – 218,0 тыс. руб.;

2022 год – 218,0 тыс. руб.;

2023 год – 250,0тыс. руб.;

2024 год – 250,0 тыс. руб.;

2025 год – 250,0 тыс. руб.;

2026 год – 250,0 тыс. руб .

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет областного бюджета. Общий объем денежных средств необходимых для реализации мероприятий подпрограммы составляет 1634,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 год – 788,0тыс. руб.;

2021 год – 423,0 тыс. руб.;

2022 год – 423,0 тыс. руб.;

Помимо средств местного бюджета, могут привлекаться средства районного, областного, федерального бюджета и внебюджетные средства с целью софинансирования реализации мероприятий Программы в соответствии с законодательством. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт средств бюджета сельского поселения Новомальтинского муниципального образования

	Наименование программы, подпрограммы,  основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, мероприятий

	
	
	2020

 год


	2021 

год


	2022

Год
	2023

год
	2024

год
	2025

год
	2026

год
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	
	
	

	 Подпрограмма «Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населённых пунктов сельского поселения Новомальтинского муниципального образования»  на 2020-2026 
	всего, в том числе:
	538,0
	218,0
	218,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	1974,0

	
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	538,0
	218,0
	218,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	1974,0

	1. Озеленение населённых пунктов:

- посадка кустарников, деревьев;

-завоз грунта для разбивки цветников;

- обрезка деревьев
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	15
	20
	40
	20
	90
	20
	20
	225,0

	2.  Благоустройство мест захоронения кладбище  в д. Бадай (очистка территории от мусора)

Отсыпка центральной дороги к месту захоронения в д. Бадай
	
	10
	15
	10
	20
	20
	20
	20
	115,0

	3.Устройство детских игровых площадок
	
	10
	6
	20
	15
	5
	15
	25
	96,0

	4.Обустройство  мест массового отдыха, береговая зона (уборка территории, вывоз мусора)
	
	0
	22
	22
	0
	10
	50
	20
	124

	5.Очистка территорий населённых пунктов с укосом травы:

- придомовая территория;

- территория закрепленная за учреждениями соцкультбыта;

- территория скверов;

- улиц частного сектора;

- садоводства;

- места несанкционированных свалок
	
	60
	60
	66
	60
	70
	80
	80
	476,0

	6.Установка новых и ремонт существующих скамеек
	
	10
	5
	5
	0
	0
	10
	10
	40,0

	7.Ремонт хоккейного корта
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8.Установка дорожных знаков и нанесение пешеходной разметки возле детских учреждений
	
	10
	15
	5
	5
	5
	5
	25
	70,0

	9..Проведение сходов граждан и доведение информации:

- о порядке обращения с отходами при их сборе и вывозе

- об охране окружающей среды  
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10.Повышение эффективности деятельности по обращению с отходами: информационная работа с населением

- применение административной практики
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11.Проведение рейдов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, 

водоохранных  зонах, карьерах, применение административной практики
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12.Организация работы в сфере использования, охраны, защиты зеленых насаждений:

- проведение инвентаризации зеленых насаждений

- обследование состояния зеленых насаждений, вырубка сухостойных и аварийно-опасных деревьев и кустарников, санитарная обрезка. 

- проведение высадки декоративных деревьев и кустарников, устройство цветников

- привлечение индивидуальных предпринимателей, предприятий всех форм собственности, юридических и физических лиц к созданию зеленых насаждений
	
	51
	75
	50
	130
	50
	50
	50
	456,0

	Снос ветхих многоквартирных домов
	
	350
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	350,0

	Обследование,текущий ремонт Обелиска ВОВ
	
	22
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22,0


4. Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы


В результате реализации программы ожидается достижение следующих результатов:

- благоустроить территорию сельского поселения, места  массового пребывания населения;

-произвести косметический ремонт игровых и спортивных площадок– 8 штук;

- провести обрезку деревьев;

- произвести  высадку кустарников;

- установка дорожных знаков;

- ликвидировать несанкционированные свалки;

Эффективность подпрограммы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий - владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

- повышение уровня очистки атмосферного воздуха,  переработка отходов от производства;

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий, улучшения подходов и подъездов к жилым домам;

- установление  единого  порядка содержания территорий;

-привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических  и юридических лиц  и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- усиление контроля за использованием, охраной и благоустройством территорий;

- восстановление и повышение транспортно - эксплуатационного состояния дворовых, внутриквартальных проездов до уровня, позволяющего обеспечить нормативные требования;

- создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами.
-уровень повышения экологической грамотности населения муниципального образования;

Приложение 2
к муниципальной Программе
 «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства сельского
поселения Новомальтинского 
муниципального образования» 

от 03.12.2019г №146 
ПАСПОРТ

Подпрограммы  2 «Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2020-2026 годы
	Наименование Подпрограммы
	Подпрограмма «Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий сельского поселения Новомальтинского муниципального образования»  на 2020-2026 годы  (далее - Подпрограмма)

	Ответственный исполнитель подпрограммы
	Администрация Новомальтинского муниципального образования

	Цель Подпрограммы
	Целью Подпрограммы является сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.

	Задачи Подпрограммы
	- поддержание внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; 

- сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутри поселковых автомобильных дорог за счет ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции  внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта

	Сроки реализации Подпрограммы
	2020 – 2026 годы

	Целевые показатели Подпрограммы
	-ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

-ремонт внутри поселковых автомобильных дорог

	Ресурсное обеспечение Подпрограммы
	Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Подпрограммы из местного бюджета составляет – 5067,3 тыс. руб., в том числе по годам:                         

2020 год – 673,8 тыс. руб.; 

2021 год – 680,4 тыс. руб.;

2022 год – 713,1 тыс. руб.

2023 год – 750,0 тыс. руб.; 

2024 год – 750,0 тыс. руб.;

2025 год – 750,0 тыс. руб.

2026 год – 750,0 тыс. руб

	Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
	- увеличение участков внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий  на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований;

- сохранение протяжённости соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий путём своевременного проведения ремонта.


Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы
Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам;

помимо высокой первоначальной стоимости строительства реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, дворовых территорий, также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно: удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

-снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

-стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

-экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

-снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

-повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т.д.

Таким образом, дорожные условия оказывают влияние на все важные показатели экономического развития поселения.

В настоящее время протяженность внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий сельского  поселения составляет 12,6 км. В муниципальную собственность дороги Новомальтинскому муниципальному образованию не передавались, техническая документация отсутствует. На протяжении многих лет ремонтные работы не проводились, в связи с чем, состояние автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий Новомальтинского муниципального образования не соответствует требованиям.  

Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- содержание автомобильной дороги;

- ремонт автомобильной дороги, дворовой территории;

- капитальный ремонт автомобильной дороги;

- реконструкция автомобильной дороги.
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Для улучшения показателей по Новомальтинскому муниципальному образованию необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог. Для внутри поселковых автомобильных дорог на капитальный ремонт, ремонт и содержание ежегодно требуется более 2,0 млн. рублей.

В связи с отсутствием денежных средств в местном бюджете увеличение выделения средств на содержание  внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий будет происходить по мере поступления финансирования из областного бюджета.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на  автомобильных дорогах поселения.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков внутри поселковых автомобильных дорог и сооружений на них.

Раздел 2. Цели и задачи Подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации

Основной целью Подпрограммы является сохранение и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.
Для достижения основной цели Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

-поддержание внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них;

-сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий за счет ремонта и капитального ремонта, реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений на них с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта.

Поскольку мероприятия Подпрограммы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом автомобильных дорог, дворовых территорий носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Подпрограммы зависит от возможностей местного бюджета, а также от поступлений с областного бюджета. 

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1) Оформление технической документации;

2) Содержание и ремонт внутри поселковых автомобильных дорог, 
дворовых территорий Новомальтинского муниципального образования и искусственных сооружений на них;

3) Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

4) Мероприятия по предоставлению субсидий из областного бюджета бюджету Новомальтинского сельского поселения на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт  внутри поселковых автомобильных дорог  и тротуаров. 

Сроки и очередность мероприятий по реализации Подпрограммы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных федеральными, областными и районными целевыми программами.

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту внутри поселковых автомобильных дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.

Срок реализации Подпрограммы – 2020-2026 годы.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 5067,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам:
2020 год -673,8 тыс. руб.,

2021 год –680,4 тыс. руб.,

2022 год – 713,1 тыс. руб.

2023 год – 750,0 тыс. руб.,

2024 год – 750,0 тыс. руб.,

2025 год – 750,0 тыс. руб.

2026 год – 750,0 тыс. руб.

Помимо средств местного бюджета, могут привлекаться средства районного, областного, федерального бюджета и внебюджетные средства с целью софинансирования реализации мероприятий Программы в соответствии с законодательством. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы за счет средств бюджета сельского поселения

Новомальтинского муниципального образования
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, мероприятий
	Расходы 
(тыс. руб.), годы

	
	
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	
	
	

	 Подпрограмма «Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2020-2026 годы  
	всего, в том числе:
	673,8
	680,4
	713,1
	750,0
	750,0
	750,0
	750,0
	5067,3

	
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	673,8
	680,4
	713,1
	750,0
	750,0
	750,0
	750,0
	5067,3

	1. Содержание и ремонт внутри поселковых автомобильных дорог общего пользования
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	173,8
	180,4
	213,1
	200,0
	200,0
	200,0
	200,0
	1367,3

	2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

	
	470,0
	500,0
	500,0
	550,0
	550,0
	550,0
	550,0
	3670,0

	3. Оформление технической документации
	
	30,0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	30


Раздел 4. Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

Эффективность реализации Подпрограммы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него.

«Транспортный эффект» заключается в получении прямых выгод, получаемых в результате улучшения дорожных условий, для лиц, пользующихся автомобильными дорогами. «Транспортный эффект» включает в себя экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования. К числу социально-экономических последствий модернизации и развитие  автомобильных дорог  общего пользования местного значения  относятся:

-повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

-активизация экономической деятельности, содействие освоению новых территорий и ресурсов, расширение рынков сбыта продукции;

-снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;

-улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет строительства и капитального ремонта дорог;

-создание новых рабочих мест;

-снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на внутри поселковых автомобильных дорогах поселения. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог в поселении будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения.

Реализация мероприятий Подпрограммы приведет к достижению следующих результатов:

Увеличение протяженности участков  внутри поселковых автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований.

Это позволит решить следующие задачи Подпрограммы:

1. Поддержание внутри поселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям  внутри поселковых автомобильных дорог  за счет ремонта, капитального ремонта и строительства  внутри поселковых автомобильных дорог.
Приложение 3
 к муниципальной Программе
«Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства сельского
 поселения Новомальтинского
муниципального образования»
 от 03.12.2019 года № 146
Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования 
на 2020-2026 годы»

	Наименование

подпрограммы
	«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2020-2026 годы»

	Ответственный 

исполнитель

подпрограммы
	Администрация сельского поселения 

Новомальтинского муниципального образования

	Цель подпрограммы
	Создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов и воды на территории  сельского поселения Новомальтинского муниципального образования с целью сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг  и  населения при оплате за коммунальные услуги.

	Задачи подпрограммы
	-осуществить оценку фактического потенциала повышения  энергоэффективности  и энергосбережения по объектам энергопотребления, расположенным на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования;

-выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использования энергоресурсов;

-организовать систему учёта потребления энергетических ресурсов и воды на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования;

-организовать систему мониторинга и информационного сопровождения реализации мероприятий подпрограммы.

	Сроки реализации подпрограммы
	2020-2026 годы

	Целевые показатели

подпрограммы
	Общими целевыми показателями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности при реализации подпрограммы являются:

- доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;

- доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;

- доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;

- изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов;

- доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования;

- объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы.

При этом целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):

- экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;

- экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;

-  экономия воды в натуральном и стоимостном выражении.
По жилищному фонду:

- доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования;

- доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования;

- доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования;

- доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования (за исключением многоквартирных домов);

- доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования;

- доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования;

- доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования;

- доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования;

- число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование;

- доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов;

- удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

- изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

- изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий);

- удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

- изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

- изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий);

- удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

- изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

- изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий);

По системе коммунальной инфраструктуры:
- изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями;

- изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;

- динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям;

- динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче;

- динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче;

- динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды.

Расчет целевых показателей приведен в приложении 

	Ресурсное

обеспечение

подпрограммы
	Общий объем финансирования за счет местного бюджета на реализацию мероприятий по подпрограмме составляет 960,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2020г. –100,0 тыс. руб.,

2021г. – 130,0тыс. руб.,

2022г. –130,0тыс. руб.

2023г. – 150,0тыс. руб.,

2024г. - 150,0 тыс. руб.,

2025г. - 150,0 тыс. руб

2026г. - 150,0 тыс. руб

	Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 


	В результате реализации подпрограммы возможно обеспечить:

-ежегодное снижение потребления энергоресурсов на единицу валового муниципального продукта не менее 3 % и 15 %- за весь период реализации подпрограммы. 

-получение устойчивой динамики изменения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.


РАЗДЕЛ 1.ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПОДПРОГРАММЫ

Жилищный фонд Новомальтинского муниципального образования 

составляет 276 ед. площадью  44,5тыс.кв.м2, в том числе  26 многоквартирных.  Имеют  централизованное теплоснабжение и водоснабжение 21 ед. площадью 28102,28 м2.

Выработка тепловой энергии производится двумя котельными, 

в т.ч. 1- электрокотельная,  1- угольная,  находящихся на балансе предприятия МУП «Эльбрус»
Установленная мощность теплоисточников: электрокотельной – 0,4 Гкал/час., угольной – 7,5 Гкал/час. 

Протяженность тепловых сетей – 6,015 км. 

          Водоснабжение и водоотведение населения сельского поселения 

Новомальтинского муниципального образования представлены  водозабором и канализационно-очистными сооружениями. Предприятие МУП «Эльбрус» 

обеспечивает  население поселка Новомальтинск водоснабжением. 

Протяженность водопроводных сетей - 4,202 км, из них 0,8 км – ветхие, 

канализационных сетей - 4,06 км, из них ветхие - 4,06 км. 

Для производства тепловой энергии  на территории сельского 

поселения Новомальтинского муниципального образования используется 

2 вида топлива:

- уголь используется на одной котельной, общий годовой расход составляет в среднем по году от 4,6 до 5 тыс. тонн. Средняя стоимость с доставкой 1300 рублей за 1 тонну;

- электрическая энергия используется на одной котельной, общий годовой 

расход составляет, в среднем, 440 тыс. кВтч.

На основании анализа топливно-энергетических балансов территории за рассматриваемые периоды необходимо снизить потери при производстве, 

передаче и потреблении тепловой энергии от теплоисточника до потребителя.

Согласно требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сельское поселения Новомальтинского муниципального образования необходимо реализовать программные мероприятия:

- в жилищном фонде;

- в системе обеспечения населения централизованным электроснабжением;

- в системе обеспечения населения централизованным теплоснабжением;

- в системе обеспечения населения централизованным водоснабжением;

- на общественном транспорте;

- в зданиях администрации;

- выявление бесхозяйных объектов.

Необходимо оснастить приборами учета на все виды энергоресурсов, 

воды многоквартирные и индивидуальные жилые дома. 

Установка приборов учета  на предприятиях и жилищном фонде создаст определенные проблемы для источников теплоты, а именно:

1) фактическое снижение тепловой энергии приведет к повышению 

себестоимости выработки тепла, как отмечалось выше, в связи с высокой долей постоянных затрат в общей структуре затрат и небольшой мощностью

котельных;

2) увеличится дисбаланс между отпуском и потреблением тепловой 

энергии в связи с тем, что потребители с максимальной часовой тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал устанавливают приборы учета только на объектах, где теплопотребление ниже договорной величины, а завышенное теплопотребление оплачивается по договорной нагрузке. Это влечет за собой рост 

сверхнормативных потерь тепловой энергии за счет неучтенных фактических нагрузок потребителей, присоединенных к тепловым сетям источников 

теплоты.

Аналогичная ситуация возникнет и у предприятий, осуществляющих 

деятельность по электроснабжению и водоснабжению населения. 

Для обеспечения снижения потребления энергоресурсов и воды  и как следствие повышения финансово – экономической устойчивости   

водо-электро-теплоснабжающих организаций необходимо обеспечить 

реализацию следующих мероприятий:

1) снижение себестоимости производства, транспорта и распределения тепловой (электрической) энергии путем: снижения удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал, снижения расходов энергоресурсов на собственные нужды, снижения тепловых (электрических) потерь в тепловых (электрических) сетях, потерь воды при ее передачи; замену электрооборудования на менее энергоемкое;  

2) пересмотра тепловых (электрических) нагрузок потребителей, путем выявления дополнительных неучтенных систем электро- теплопотребления, 

легализации завышенного электро- теплопотребления и производства работ по наладке тепловых (электрических) сетей согласно заданным тепловым 

(электрическим) нагрузкам.

Организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, разрабатываются и по мере финансирования внедряются производственные программы в рамках подпрограммы энергосбережения. 

Основные мероприятия заложенные в подпрограмму:

- реконструкция котельного оборудования с целью снижения расхода 

топлива на выработку 1 Гкал; 

- замена энергоемкого оборудования (сетевых, подпиточных насосов, 

дымососов,  водонапорных насосов) на энергосберегающее оборудование в 

целях снижения расходов электроэнергии на собственные нужды;

- замена теплотрассы, водоводов, изоляция трубопроводов тепловой сети с целью сокращения потерь при транспортировке и распределении тепловой энергии и воды.

Достижение целей, предусмотренных настоящей Подпрограммой возможно только при комплексном подходе к энергетической эффективности 

централизованной системы электро-, водо-, теплоснабжения от момента 

производства до момента потребления тепловой энергии.

При этом главной целью реализации  Подпрограммы является 

сокращение расходов бюджета, населения, предприятий на  оплату 

коммунальных услуг  путем снижения себестоимости выработки, 

распределения и транспортировки тепловой (электрической) энергии и 

транспортировки воды.

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального 

образования на 2020-2026 годы» (далее Подпрограмма)  направлена на координацию действий администрации Новомальтинского муниципального образования, субъектов энергетического рынка и потребителей энергоресурсов и воды в плане реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

При этом целью реализации Подпрограммы является:

-создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территории  поселения;

-сокращение расходов населения при оплате за коммунальные услуги.
Для достижения поставленных целей в рамках Подпрограммы определены следующие приоритетные задачи, ориентированные на решение технических и организационных вопросов в рамках программно-целевого подхода:

· осуществить оценку фактического потенциала повышения 

энергоэффективности и энергосбережения по объектам производства, передачи и потребления энергоресурсов и воды, расположенным на территории 

сельского поселения Новомальтинского муниципального образования;

· выполнить технические и организационные мероприятия по снижению  использования энергоресурсов и воды;

· организовать систему учета потребления энергетических ресурсов и воды 

· .организовать систему мониторинга и информационного сопровождения реализации мероприятий Подпрограммы;

· стимулирование реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования.

Общими целевыми показателями в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности при реализации подпрограммы являются:

- доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;

- доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;

- доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования;

- изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов;

- доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования;

- объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы.

При этом целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов (рассчитываются для фактических и сопоставимых условий):

- экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;

- экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;

- экономия воды в натуральном и стоимостном выражении.
По жилищному фонду:

- доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования;

- доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования;

- доля объемов электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования;

- доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории муниципального образования (за исключением многоквартирных домов);

- доля объемов тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования;

- доля объемов воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением многоквартирных домов) на территории муниципального образования;

- доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования;

- доля объемов воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования;

- число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование;

- доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем числе жилых домов;

- удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- удельный расход тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

- изменение удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

- изменение отношения удельного расхода тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу тепловой энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий);

- удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- удельный расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

- изменение удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

- изменение отношения удельного расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий);

- удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- удельный расход электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

- изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

- изменение удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади, для фактических и сопоставимых условий);

- изменение отношения удельного расхода электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу электрической энергии в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий);

По системе коммунальной инфраструктуры:
- изменение удельного расхода топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями;

- изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;

- динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям;

- динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче;

- динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче;

- динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды.

Срок реализации Подпрограммы: 2020 – 2026 годы.
Оснащение приборами учета жилых, многоквартирных домов и жилых помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности 

граждан, осуществляется за счет средств собственников. При установке 

общедомовых приборов учета и выполнении обязательных 

энергосберегающих мероприятий в жилищном фонде привлекаются средства бюджета в объеме пропорциональном доле муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме.

РАЗДЕЛ 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Общий объем денежных средств необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы из местного бюджета , составляет 960,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020г. – 100,0 тыс. руб.,

2021г. – 130,0тыс. руб.,

2022г. -  130,0тыс. руб.

2023г. – 150,0тыс. руб.,

2024г. -  150,0 тыс. руб.,

2025г. - 150,0 тыс. руб

2026г. - 150,0 тыс. руб 

Помимо средств местного бюджета, могут привлекаться средства районного, областного, федерального бюджета и внебюджетные средства с целью софинансирования реализации мероприятий Программы в соответствии с законодательством. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Подпрограммы за счет средств бюджета сельского поселения

Новомальтинского муниципального образования
	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
	Источники финансирования
	Расходы 
(тыс. руб.), годы

	
	
	
	2020 год
	2021

 год
	2022

 год
	2023 

год
	2024 

год
	2025 

год
	2026 

год
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	

	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории 

Новомальтинского муниципального образования на 2020-2026 годы 


	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	всего
	100,0
	130,0
	130,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	960,0

	
	
	местный бюджет
	100,0
	130,0
	130,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	960,0

	1.  Повышение энергетической эффективности в системе теплоснабжения
	
	всего
	40
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	340,0

	
	
	местный бюджет 
	40
	40
	50
	50
	50
	50
	50
	340,0

	2. Повышение энергетической эффективности в системе водоснабжения
	
	всего
	30
	50
	40
	40
	40
	40
	40
	280,0

	
	
	местный бюджет
	30
	50
	40
	40
	40
	40
	40
	280,0

	3. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде
	
	всего
	10
	10
	20
	20
	20
	30
	40
	150,0

	
	
	местный бюджет 
	10
	10
	20
	20
	20
	30
	40
	150,0

	4. Повышение энергетической эффективности в системе электроснабжения
	
	всего
	10
	10
	10
	30
	30
	20
	10
	120,0

	
	
	местный бюджет 
	10
	10
	10
	30
	30
	20
	10
	120,0

	5. Повышение энергетической эффективности на транспорте (администрация)
	
	всего
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет


	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6. Выявление бесхозяйных объектов
	
	всего

	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7. Повышение энергетической эффективности в здании администрации
	
	всего


	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	70,0

	
	
	местный бюджет
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	70,0


РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
Основным показателем эффективности Подпрограммы является то, что в результате комплексного подхода к задаче энергосбережения через 

реализацию в полном объёме мероприятий программы  будет возможно обеспечить:

-ежегодное снижение потребления энергоресурсов на единицу 

валового муниципального продукта на территории сельского поселения 

Новомальтинского муниципального образования не менее 3 % и 15 %- за весь период реализации программы;

-снижение расходов бюджета на финансирование оплаты 

коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению и электроэнергии, потребляемых администрацией сельского поселения 

Новомальтинского муниципального образования, за счёт ежегодного 

снижения потребления энергоресурсов не ниже 3 %;

-получение устойчивой динамики изменения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального 

образования.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы 
	№
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	
	
	
	

	
	
	
	Значение показателя

	
	
	
	До реализации программы
	2020г.
	2021г
	2022г


	2023г


	2024г
	2025г
	2026г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	
	
	
	

	А.1.
	Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	кг у.т./ тыс.руб.
	3,05
	2,74
	2,66
	2,64
	2,6
	2,5
	2,4
	2,3

	А.2.
	Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО
	%
	80
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	А.3.
	Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО
	%
	0
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	А.4.
	Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО
	%
	2,4
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	А.6.
	Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы
	%
	10
	89
	88
	90
	91
	92
	93
	94

	А.7.
	Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов
	т.у.т.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	А.8.
	Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	В.1.
	Экономия ЭЭ в натуральном выражении
	тыс.кВтч
	100
	150
	200
	210
	220
	230
	240
	250

	В.2.
	Экономия ЭЭ  в стоимостном выражении
	Тыс руб.
	28,0
	42,0
	56,0
	58,8
	58,9
	59,0
	59,1
	59,2

	В.3.
	Экономия ТЭ в натуральном выражении
	тыс.

гкал
	0,2
	0,4
	0,45
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5

	В.4.
	Экономия ТЭ  в стоимостном выражении
	тыс.

руб.
	154,3
	308,6
	347,2
	385,7
	385,8
	385,8
	385,9
	386

	В.5.
	Экономия воды в натуральном выражении
	тыс.м.куб
	10
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50

	В.6.
	Экономия воды в стоимостном выражении
	тыс.руб.
	62,9
	125,8
	157,3
	188,7
	188,7
	188,7
	188,7
	188,7

	D.1.
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением  МКД), оплата за  которую осуществляется с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах ( за исключением  МКД) на территории МО
	%
	80
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	D.2.
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием общедомовых приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО
	%
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	D.3.
	Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО
	%
	90
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	D.4.
	Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	D.5.
	Доля объемов ТЭ, потребляемой в  МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО
	%
	0
	12
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	D.6.
	Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО
	%
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	D.7.
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО
	%
	0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	D.8.
	Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО
	%
	30
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	D.11.
	Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО
	шт.
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	D.12.
	Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	-D.13.
	Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	Гкал/кв.м.
	0
	0,05
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	D.14.
	Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	Гкал/кв.м.
	0,51
	0,37
	0,36
	0,35
	0,35
	0,35
	0,34
	0,34

	D.15.
	Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	 
	-0,01
	-0,03
	-0,04
	0
	0
	0
	0
	0

	D.15.1
	для фактических условий
	Гкал/кв.м.
	0
	-0,01
	-0,01
	0
	0
	0
	0
	0

	D.15.2.
	для сопоставимых условий
	Гкал/кв.м.
	0
	-0,05
	-0,04
	-0,04
	-0,04
	-0,04
	-0,04
	-0,04

	D.16.
	Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.16.1.
	для фактических условий
	Гкал/кв.м.
	0,03
	-0,02
	-0,01
	-0,01
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	D.16.2.
	для сопоставимых условий
	Гкал/кв.м.
	0,06
	-0,2
	-0,21
	-0,22
	-0,22
	-0,22
	-0,22
	-0,22

	D.17.
	Изменение отношения уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.17.1.
	для фактических условий
	-
	0
	7,4
	9,0
	8,75
	8,75
	8,75
	8,75
	8,75

	D.17.2.
	для сопоставимых условий
	-
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.18.
	Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
	куб.м./кв.м.
	0,35
	0,33
	0,32
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29
	0,29

	D.19.
	Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
	куб.м./кв.м.
	0,92
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91
	0,91

	D.20.
	Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.20.1.
	для фактических условий
	куб.м./кв.м.
	-0,02
	-0,01
	-0,01
	-0,03
	-0,03
	-0,03
	-0,03
	-0,03

	D.20.2.
	для сопоставимых условий
	куб.м./кв.м.
	0,01
	-0,04
	-0,05
	-0,08
	-0,08
	-0,08
	-0,08
	-0,08

	D.21.
	Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.21.1.
	для фактических условий
	куб.м./кв.м.
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	D.21.2.
	для сопоставимых условий
	куб.м./кв.м.
	0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01
	-0,01

	D.22.
	Изменение отношения уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.22.1.
	для фактических условий
	-
	2,63
	2,76
	2,84
	3,14
	3,13
	3,12
	3,12
	3,12

	D.22.2.
	для сопоставимых условий
	-
	2,06
	2,17
	2,21
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	D.23.
	Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
	кВтч/кв.м.
	0
	84,3
	81,1
	79,2
	79,2
	79,2
	79,2
	79,2

	D.24.
	Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади);
	кВтч/кв.м.
	107
	101
	100
	98
	98
	98
	98
	98

	D.25.
	Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий);
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.25.1.
	для фактических условий
	кВтч/кв.м.
	0
	-2,2
	-3,2
	-1,9
	
	
	
	

	D.25.2.
	для сопоставимых условий
	кВтч/кв.м.
	0
	-84,3
	-81,1
	-79,2
	
	
	
	

	D.26.
	Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.26.1.
	для фактических условий
	кВтч/кв.м.
	-2
	-2
	-1
	-2
	
	
	
	

	D.26.2.
	для сопоставимых условий
	кВтч/кв.м.
	-4
	-10
	-11
	-13
	
	
	
	

	D.27.
	Изменение отношения уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических  и сопоставимых условий)
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	D.27.1.
	для фактических условий
	-
	0
	1,20
	1,23
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24
	1,24

	D.27.2.
	для сопоставимых условий
	-
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Е.1.
	Изменение уд.расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями
	г.у.т./кВтч
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Е.2.
	Изменение уд.  расхода топлива на выработку ТЭ
	г.у.т./Гкал
	171
	     165
	160
	156
	156
	156
	156
	156

	Е.3.
	Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям
	кВтч
	38500
	37905
	37485
	37065
	37065
	37060
	37060
	37060

	Е.4.
	Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче
	Гкалч
	27
	23
	21
	20
	20
	20
	20
	20

	Е.5.
	Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче
	куб.м.
	693
	609
	577
	515
	515
	515
	515
	515

	Е.6.
	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды
	кВт
	7315
	7201
	7122
	7042
	7042
	7042
	7042
	7042

	F.1.
	Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО;
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	F.2.
	Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по                       замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Приложение 5

к муниципальной Программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства сельского

поселения Новомальтинского  муниципального образования»

от 03.12. 2019 года №146 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы " Развитие жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2020-2026 годы за счет всех источников финансирования 
	Наименование программы, подпрограммы,  основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, мероприятий
	
	Расходы 
(тыс. руб.), годы
	

	
	
	
	2020

 год
	2021

 год
	2022 

год
	2023

год
	2024

год
	2025

год
	2026

год
	всего

	1
	2
	
	3
	4
	5
	6
	
	
	
	

	  " Развитие жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2020-2026 годы
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	Всего, в том числе:
	2099,8
	1451,4
	1484,1
	1150
	1150
	1150
	1150
	9635,3

	
	
	Областной бюджет
	788
	423
	423
	0
	0
	0
	0
	1634

	
	
	Местный бюджет
	1311,8
	1028,4
	1061,1
	1150,0
	1150,0
	1150,0
	1150,0
	8001,3

	Подпрограмма 1 «Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населенных пунктов сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2020-2026годы
	
	Всего:
	1326
	641
	641
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	3608

	
	
	Областной бюджет
	788
	423
	423
	0
	0
	0
	0
	1634

	
	
	Местный бюджет
	538,0
	218,0
	218,0
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	1974,0

	Подпрограмма 2

«Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий сельского поселения Новомальтинского муниципального образования  на 2020-2026 годы»  
	
	Всего:
	673,8
	680,4
	713,1
	750,0
	750,0
	750,0
	750,0
	5067,3

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Подпрограмма 3

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2020-2026 годы»
	
	Всего:
	100,0
	130,
	130,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	960,0

	
	
	Областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Приложение 6

к муниципальной Программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства сельского

поселения Новомальтинского  муниципального образования»

от 03.12. 2019 года №146 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы 

 " Развитие жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения 

Новомальтинского муниципального образования» на 2020-2026 за счет всех источников финансирования

	Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
	Источники финансирования
	Оценка расходов

(тыс. руб.), годы
	

	
	
	
	2020

год
	2021

год
	2022

год
	2023

год
	2024

год
	2025

год
	2026

год
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	8
	9
	
	
	
	

	" Развитие жилищно – коммунального хозяйства и благоустройства сельского поселения 

Новомальтинского муниципального образования» на 2020-2026
	Ответственный исполнитель: Администрация Новомальтинского МО
	всего
	2099,8
	1451,4
	1484,1
	1150,0
	1150,0
	1150,0
	1150,0
	9635,3

	
	
	областной бюджет
	788
	423
	423
	0
	0
	0
	0
	1634

	
	
	местный бюджет 
	1311,8
	1028,4
	1061,1
	1150,0
	1150,0
	1150,0
	1150,0
	8001,3

	
	
	
	
	

	Подпрограмма 1 «Благоустройство, озеленение и охрана окружающей среды населенных пунктов сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2020-2026годы
	
	всего
	1326
	641
	641
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	3608

	
	
	областной бюджет 
	788
	423
	423
	0
	0
	0
	0
	1634

	
	
	местный бюджет 
	538,0
	218,0
	218,3
	250,0
	250,0
	250,0
	250,0
	1974,0

	Подпрограмма 2

«Развитие внутри поселковых автомобильных дорог, дворовых территорий сельского поселения Новомальтинского муниципального образования  на 2020-2026 годы»  
	
	всего
	673,8
	680,4
	713,1
	750,0
	750,0
	750,0
	750,0
	5067,3

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет 
	673,8
	680,4
	713,1
	750,0
	750,0
	750,0
	750,0
	5067,3

	Подпрограмма 3

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории сельского поселения Новомальтинского муниципального образования на 2020-2026 годы»
	
	всего
	100,0
	130,0
	130,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	960,0

	
	
	областной бюджет
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	местный бюджет 
	100,0
	130,0
	130,0
	150,0
	150,0
	150,0
	150,0
	960,0


