                                                             Российская Федерация
Иркутская  область 

                                  Усольское  районное муниципальное образование
  АДМИНИСТРАЦИЯ
Сельского поселения
   Новомальтинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От  17. 06. 2015 г.                                                                                                                                    № 122
п. Новомальтинск
Об утверждении  муниципальной программы  «Переселение граждан сельского поселения Новомальтинского муниципального образования из аварийного жилищного фонда» на 2014-2017 годы

В целях обеспечения жильем граждан, проживающих в жилых помещениях, признанных аварийными и ликвидации жилых домов, признанных непригодными для проживания, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 443-ПП «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 
2014-2020 годы», руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; ст.ст. 23, 46 Устава сельского поселения Новомальтинского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную программу «Переселение граждан сельского поселения Новомальтинского муниципального образования» на 2014-2017 годы (прилагается).

 2. Ведущему специалисту по финансово – бюджетной политике администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования (Л. Ю. Кабановой) предусмотреть финансирование мероприятий программы при формировании бюджета сельского поселения Новомальтинского  муниципального образования на 2015 год и плановый период 2016-2017 года.

3. Опубликовать постановление в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования» и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».


4. Настоящее постановление вступает в законную силу 
с 17 июня 2015 года.

Глава сельского

поселения Новомальтинского

муниципального образования                                               Ю. В. Нефедьев

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

сельского поселения 

Новомальтинского

муниципального образования

от 17 июня 2015 года  № 122
Муниципальная программа

«Переселение граждан сельского поселения 

Новомальтинского муниципального образования
из аварийного жилищного фонда»

на 2014- 2017 годы

п. Новомальтинск, 2015 г.

Приложение №1
к муниципальной программе

«Переселение граждан сельского

поселения Новомальтинского

муниципального образования

из аварийного жилищного фонда»

на 2014- 2017 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование

Муниципальной программы
	Муниципальная программа «Переселение граждан сельского поселения Новомальтинского муниципального образования из  аварийного жилищного фонда» 2014-2017 годы (далее - Программа)         

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования

	Цель
Программы
	Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах (жилых                   помещениях) признанных непригодными для постоянного проживания, и ликвидация существующего аварийного жилищного фонда, признанного таковым до             1 января 2012 года.

	Задачи

Программы
	  Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных  непригодными для постоянного проживания.

	Сроки

реализации 

Программы
	2014-2017 годы.



	Целевые показатели Программы
	1. Объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в ходе реализации Программы.
2. Доля семей, переселенных из аварийного жилья, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении.

3. Площадь снесенного непригодного для проживания жилищного фонда

	Перечень основных мероприятий Программы
	Обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания

	Ресурсное обеспечение Программы
	Общий объем финансирования Программы составляет   предполагаемые средства областного бюджета  – 126 072 600,00 руб., в том числе по годам:
2014 год –0,00 руб.

2015 год –126 072 600,00 руб.

2016 год –0,00 руб.

2017 год –0,00 руб.

Предполагаемые средства местного бюджета – 2 572 996,56 руб., в том числе по годам:

2014 год –0,00 руб.

2015 год – 2 572 996,56  руб.

2016 год – 0,00 руб.

2017 год – 0,00 руб.

Предполагаемый общий объем финансирования: 128 645 596,56 руб.

	Ожидаемые конечные  результаты

реализации Программы
	1. Ввести в эксплуатацию 4 860,42  кв.м. нового жилья.

2. Ликвидировать 4860,42 кв.м. (100%) существующего в Новомальтинском муниципальном  образовании   аварийного жилищного фонда

3. Обеспечить выполнение обязательств по переселению 76 семей, 194 человека  (54,4 %), проживающих в  аварийном жилищном фонде 


Одной из важнейших проблем жилищно-коммунальной реформы является ликвидация аварийного жилищного фонда. 

В течение последних лет, ввиду неудовлетворительного финансирования, объемы проводимых капитальных работ были недостаточны для поддержания жилищного фонда Новомальтинского муниципального образования в надлежащем состоянии, что, в конечном счете,  обусловило его неуклонное ветшание.

Проблема аварийного жилищного фонда Новомальтинского муниципального образования - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Этот жилищный фонд негативно влияет и на здоровье граждан, и на демографические проблемы. Проживание в нем зачастую понижает социальный статус гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в указанных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам коммунального хозяйства и сужает возможности их использования.

         На сегодняшний день ликвидация  аварийного жилищного фонда Новомальтинского муниципального образования и переселение проживающих в нем граждан требует дополнительного выделения значительных капитальных вложений из средств местного бюджета. Ограниченные возможности бюджета Новомальтинского муниципального образования  на сегодняшний день не в состоянии обеспечить необходимые темпы строительства жилья для переселения граждан из  аварийного жилищного фонда.

         Содержание аварийного жилищного фонда для Новомальтинского муниципального образования обходится дороже, чем содержания жилья, находящегося в технически исправном состоянии. Это приводит к завышению уровня федерального стандарта на содержание одного метра площади жилья. При этом качество предоставляемых услуг в таком жилье оставляет желать лучшего.

Основными причинами большого количества  аварийного жилищного фонда в Новомальтинском  муниципальном образовании являются:

1) естественное старение зданий в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

2) недостаток средств на капитальный ремонт и текущее содержание                  жилищного фонда.

На 01.01.2012г. в Новомальтинском  муниципальном образовании насчитывалось 10 многоквартирных домов, признанных аварийными, в которых  на данный момент проживает 194 человека или 76 семей. Общая площадь аварийного жилищного фонда Новомальтинского муниципального образования, подлежащая сносу составляет 
4 860,42 кв.м. 
Программа разработана в соответствии с  Постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 443-ПП «Об утверждении государственной программы Иркутской «Доступное жилье» на 2014-2020 годы (далее –Подпрограмма).

        Программа направлена на обеспечение граждан, проживающих в  аварийном жилищном фонде Новомальтинского  муниципального образования, жильем, которое соответствует санитарно-техническим нормам и требованиям. Программа исходит из необходимости поэтапного решения проблемы аварийного жилья с учетом возможностей бюджетного финансирования.
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
1. Целью Программы является обеспечение жильем граждан Новомальтинского муниципального образования, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, и ликвидация существующего аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года.
Задачей Подпрограммы является обеспечение жильем граждан Новомальтинского муниципального образования, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания.

2. В процессе достижения поставленной цели в 2015-2017 годах должна быть решена задача по обеспечению жильем граждан Новомальтинского муниципального образования, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, осуществляемая приобретением жилых помещений путем заключения договоров участия в долевом строительстве с застройщиками либо путем приобретения новых, не бывших в эксплуатации, жилых помещений у лиц, осуществлявших строительство этих жилых помещений (далее – строительство и (или) приобретение), для переселения граждан из непригодного для проживания аварийного жилищного фонда.
3. Своевременное решение поставленной задачи будет способствовать достижению целевых индикаторов, установленных Программой, и ее цели.

Целевыми показателями оценки хода реализации Программы являются:

1) объем введенных в эксплуатацию объектов капитального строительства в ходе реализации Программы (4 860,42кв. м.);

2) доля семей, переселенных из  аварийного жилья Новомальтинского муниципального образования, в общем количестве семей, нуждающихся в переселении (76 семей, или 63,3% от общего количества семей, нуждающихся в переселении ;

3) площадь снесенного непригодного для проживания аварийного жилищного фонда Новомальтинского муниципального образования (4 860,42 кв. м.).

4. Срок реализации Подпрограммы: с 2014 по 2017 год.

Подпрограмма реализуется в один этап.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Основное мероприятие Программы осуществляется путем реализации  следующих мероприятий:

 1.Формирование реестра аварийных жилых помещений Новомальтинского муниципального образования. (Приложение 2).
В рамках формирования Программы составляется сводный реестр аварийных жилых помещений, уточняется объем таких жилых помещений с указанием численности проживающего в них населения. 

2.С целью переселения граждан из аварийного жилья определяются объемы финансирования, формируется перечень конкретных жилых домов. 

3.Заключение между Министерством и Новомальтинским муниципальными образованием соглашения о предоставлении субсидии в рамках реализации Программы, предоставление субсидии из областного бюджета бюджету Новомальтинского муниципального образования на софинансирование расходных обязательств по строительству и (или) приобретению, реконструкции жилых помещений для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Новомальтинского муниципального образования (далее- субсидии).
В целях обеспечения жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, а также координации и контроля за исполнением мероприятий  реализации Подпрограммы Министерство ежегодно заключает соглашения с муниципальными образованиями Иркутской области о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области на софинансирование расходных обязательств по строительству и (или) приобретению, реконструкции жилых помещений для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Иркутской области (далее - соглашение). 

Целью предоставления и расходования субсидий является строительство и (или) приобретение, реконструкция жилых помещений для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Новомальтинского муниципального образования.
Субсидии предоставляются на основании Соглашения.
Критериями отбора муниципальных образований Иркутской области для предоставления субсидии являются:

- наличие муниципальной программы по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, предусматривающей реализацию мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в соответствии с подпрограммой «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Иркутской области» на 2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014-2020 годы.

- внесение сведений об аварийном жилищном фонде, признанном таковым по состоянию на 1 января 2012 года, в автоматизированную информационную систему «Реформа ЖКХ».
4.Условием предоставления и расходования  Новомальтинским муниципальным образованием субсидий является наличие в бюджете муниципального образования  бюджетных ассигнований на финансирование строительства и (или) приобретения, реконструкции жилых помещений для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств бюджета муниципального образования Иркутской области.
В случае невыполнения условия предоставления и расходования субсидии в срок до 1 июля текущего года  Новомальтинским муниципальным образованием министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее – Министерство) обеспечивает перераспределение субсидий между муниципальными образованиями Иркутской области, соответствующими критериям отбора и условиями предоставления и расходования субсидии, с внесением соответствующих изменений в Подпрограмму. 

Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета, бюджету  Новомальтинского муниципального образования на софинансирование расходных обязательств по строительству и (или) приобретению, реконструкции жилых помещений для переселения граждан из аварийного  жилищного фонда (далее – Соглашение). Форма Соглашения устанавливается правовым актом Министерства.

Соглашение в обязательном порядке содержит:

1) размер субсидии, цели и условия ее предоставления и расходования;

2) основания и порядок изменения (сокращения, увеличения) размера субсидии, возврата субсидии из областного бюджета;

3) сроки и порядок представления отчетности о расходовании субсидии и средств бюджета муниципального образования Иркутской области; 

4) целевые показатели реализации мероприятий  Программы; 

5) ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Соглашения. 

Субсидии перечисляются в бюджет Новомальтинского муниципального образования в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству в соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, в соответствии с Соглашением. С момента зачисления субсидии в доход бюджета Новомальтинского муниципального образования- администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования  является ответственной  за целевое использование субсидии. 

Расходование субсидии, предусмотренной на обеспечение финансирования мероприятий по строительству и (или) приобретению, реконструкции жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда Новомальтинского муниципального образования осуществляется на оплату муниципальных контрактов по выполнению мероприятий.
Администрация  сельского поселения Новомальтинского муниципального заключает муниципальные контракты на строительство и (или) приобретение, реконструкцию  жилья для переселения из аварийного жилищного фонда.
Заключение муниципальных контрактов на строительство и  (или) приобретение у застройщиков жилых помещений производится в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Цена муниципального контракта на приобретение жилых помещений формируется Новомальтинским муниципальным образованием в соответствии с законодательством. При этом максимальная стоимость одного квадратного метра строительства и (или) приобретения, реконструкции жилых помещений не должна превышать норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, устанавливаемый для Иркутской области правовым актом Правительства Иркутской области на год, в котором планируется реализация мероприятий Подпрограммы (далее – норматив стоимости 1 кв. м. общей площади жилого помещения).

В случае заключения муниципального контракта на строительство и (или) приобретение реконструкцию, жилых помещений для переселения граждан Новомальтинского муниципального образования из домов, признанных непригодными для проживания, по цене, превышающей норматив стоимости 1 кв. м. общей площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местных бюджетов.

 В случае заключения муниципального контракта на строительство и (или) приобретение, реконструкцию жилых помещений для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Новомальтинского муниципального образования по цене меньшей, чем норматив стоимости 1 кв. м. общей площади жилого помещения, средства областного бюджета и средства местного  бюджета  в сумме, составляющей разность между указанными ценами, могут расходоваться на оплату стоимости превышения общей площади жилого помещения в случае предоставления гражданину, переселяемому из непригодного для проживания жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не больше определяемой в соответствии с законодательством нормы общей площади жилого помещения:

 33 кв. м. - на одиноко проживающего гражданина;

 21 кв. м.- на одного члена семьи, состоящей из двух человек;

 18 кв. м. - на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек.

При реализации мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда путем строительства или реконструкции жилых помещений Новомальтинское  муниципальное образование имеет право расходовать средства на выполнение мероприятий, предусмотренных сводным сметным расчетом, составленным в соответствии с пунктом 31 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87, пропорционально за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального образования.

Строительный контроль осуществляется Новомальтинским муниципальным образованием в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», пропорционально за счет средств областного бюджета и бюджета  Новомальтинского муниципального  образования.

Приобретение жилых помещений на условиях долевого участия в строительстве осуществляется Новомальтинским муниципальным образованием в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

4. Переселение граждан и снос непригодного для проживания жилищного фонда Новомальтинского муниципального образования. Переселение граждан осуществляется в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. Порядок, очередность и объемы финансирования сноса расселенных непригодных для проживания жилых домов определяются администрацией сельского поселения Новомальтинского муниципального образования. Снос расселенных аварийных  жилых домов осуществляется за счет средств бюджета Новомальтинского муниципального образования.
РАЗДЕЛ  3. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПРОГРАММЫ
Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в рамках Подпрограммы регулируются статьями 32 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

РАЗДЕЛ  4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Объем финансирования строительства и (или) приобретения, реконструкции жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета ежегодно уточняется в соответствии с законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

Объем финансирования строительства и (или) приобретения, реконструкции жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы рассчитан исходя из сведений об аварийном жилищном фонде, представленных муниципальными образованиями Иркутской области в автоматизированной информационной системе «Реформа ЖКХ», и норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилого помещения.

Финансирование Программы  для решения проблем переселения граждан из  аварийного жилищного фонда осуществляется счет следующих источников:

а) средств бюджета Иркутской области;

б) средств бюджета Новомальтинского муниципального образования.

        Общий объем финансирования  Программы составляет  128 645 596,56 рублей:
       - предполагаемые  средства областного бюджета 126 072 600,00  руб., в том числе по годам:
2014 год –0,00 руб.

2015 год –126 072 600,00 руб.

2016 год –0,00 руб.

2017 год –0,00 руб.

       предполагаемые   средства местного бюджета –2 572 996,56 руб., в том числе по годам:

2014 год – 0 руб.

2015 год –2 572 996,56  руб.

2016 год –0,00  руб.

2017 год –0,00  руб.


Указанные средства направляются на строительство и (или) приобретение у застройщиков жилых помещений.

Средства, обеспечивающие реализацию Программы, требуют ежегодной корректировки с применением индексации, в связи с изменением цен и затрат на новое строительство и наличием денежных средств в бюджете на очередной финансовый год.
          Расчет потребности в общей площади жилья, необходимой для переселения граждан из аварийного жилищного фонда производится, исходя из равнозначности общей площади ранее занимаемому жилому помещению, расположенному в аварийном жилищном фонде и из расчета стоимости строительства 1 кв.м. – 26 468,00 тыс.руб.,  утвержденного Распоряжением Правительства Иркутской области  № 410-рп   от 28  мая 2014года.

Ресурсное  обеспечение реализации программы
за счет всех источников финансирования

	Наименование подпрограммы
	Ответственный исполнитель, участники мероприятий
	Источники финанси-рования
	Расходы (тыс. руб. рублей)

	
	
	
	2014
	2015
	2016
	2017
	всего

	Подпрограмма «Переселение граждан сельского поселения Новомальтинского муниципального образования из аварийного жилищного» на 2014-2020 годы
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	всего
	0

0

0

0
	128 645 596,56
126 072 600,00
2 572 996,56
0


	0

0

0

0
	0

0

0

0
	128 645 596,56
126 072 600,00
2 572 996,56
0



	
	
	Областной бюджет (ОБ)
	
	
	
	
	

	
	
	местный бюджет (МБ)
	
	
	
	
	

	
	
	иные источники (ИИ)
	
	
	
	
	

	1. Строительные работы, разработка проектно- сметной документации
	Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования
	всего
	0
	128 645  596,56
	0
	0
	128 645 596,56

	
	
	областной бюджет (ОБ)
	0
	126 072 600,00
	0
	0
	126 072 600,00

	
	
	местный бюджет (МБ)
	0
	2 572 996,56
	0
	0
	2 572 996,56

	
	
	иные источники (ИИ)
	0
	0
	0
	0
	0


РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ НОВОМАЛЬТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Муниципальным образованиям Иркутской области ежегодно предоставляются субсидии из областного бюджета в целях реализации мероприятий Подпрограммы. 

Размер субсидии рассчитывается в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Иркутской области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по строительству и (или) приобретению, реконструкции жилых помещений для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда Иркутской области, приведенном в приложении 1 к настоящей Подпрограмме (далее - Порядок).

Размер финансирования строительства и (или) приобретения, реконструкции жилых помещений в рамках реализации Подпрограммы за счет средств местных бюджетов устанавливается в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

-для муниципальных образований Иркутской области, попадающих под действие пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере не менее 3% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы;

-для муниципальных образований Иркутской области, попадающих под действие пункта 3 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере не менее 2% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы;

-для муниципальных образований Иркутской области, попадающих под действие пункта 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в размере не менее 1% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы;

-для иных муниципальных образований Иркутской области в размере не менее 4% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы.

Мероприятия Подпрограммы подлежат реализации участвующими в них муниципальными образованиями Иркутской области не позднее 
31 декабря года, следующего за годом, в котором была предусмотрена субсидия.

РАЗДЕЛ 6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

 В рамках данной Программы  в период времени за 2014 – 2017г.г. из аварийного фонда должно быть переселено не менее 76 семей, проживающих в аварийном жилищном фонде, признанного таковым на 1 января   2012 года.   В итоге переселится  194 человека, планируется ввести в эксплуатацию 4860,42 кв.м. жилых помещений  и снести 
4 860,42  кв.м. общей площади жилья.

        Реализация Программы обеспечит выполнение государственных обязательств перед гражданами, проживающими в условиях, непригодных для постоянного проживания.

       Успешная реализация Программы будет способствовать увеличению объемов ввода жилья в поселении и улучшение внешнего вида поселения за счет комплексного освоения территорий, ликвидации аварийного жилищного фонда Новомальтинского муниципального образования.
РАЗДЕЛ 7. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Администрация сельского поселения Новомальтинского муниципального образования осуществляет контроль за выполнением Программы на местном уровне, участвует в подготовке предложений по порядку переселения граждан. Администрация сельского поселения Новомальтинского  муниципального образования представляет Министерству строительства  Иркутской области регулярные отчеты о ходе реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией  сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.

Приложение №2
к муниципальной программе «Переселение граждан сельского поселения Новомальтинского

муниципального образования из аварийного жилищного фонда» на 2014- 2017 годы
Реестр аварийного жилья Новомальтинского муниципального образования, признанного таковым на 1 января 2012 года 

	№ 
п/п
	Адрес МКД, 
признанного аварийным
	Год ввода в эксплуатацию
	Материал стен
	Этажность
	Благоустройство
	Процент износа

%
	Общая  площадь жилых помещений (м2)
	Проживает
	Вид 
собствен-ности
	Наименование документа о признании жилого дома аварийным (номер и дата, акта и заключения межведомственной комиссии)

	
	
	
	
	
	
	
	
	семей
	чел.
	
	

	1
	п. Новомальтинск, квартал1, дом 1
	1958
	ш/блок
	2
	Благ.
	100
	504,89
	7
	33
	муниципальная
3-МС, 9-ЧС
	№15 от12.02.2008 г.

	2
	п. Новомальтинск, квартал1, дом 2
	1958
	деревянный
	2
	Благ.
	98
	567,74
	9
	23
	муниципальная
12-МС
	№18 от 12.02.2008 г.

	3
	п. Новомальтинск, квартал1, дом 4
	1958
	ш/блок
	2
	Благ.
	100
	496,11
	5
	14
	муниципальная 7-МС, 5-ЧС
	№16 от 12.02.2008 г.

	4
	п. Новомальтинск, квартал1, дом 5
	1959
	ш/блок
	2
	Благ.
	98
	491,71
	9
	21
	муниципальная 4-МС, 8-ЧС
	№9 от 12.02.2008 г.

	5
	п. Новомальтинск, квартал1, дом 6
	1959
	ш/блок
	2
	Благ.
	98
	491,66
	9
	24
	муниципальная 5-МС, 7-ЧС
	№10 от 12.02.2008 г.

	6
	п. Новомальтинск, квартал1, дом 7
	1958
	ш/блок
	2
	Благ.
	98
	490,27
	5
	8
	муниципальная 
3-МС, 9-ЧС
	№11 от 12.02.2008 г.

	7
	п. Новомальтинск, квартал1, дом 8
	1960
	ш/блок
	2
	Благ.
	98
	486,45
	7
	13
	муниципальная 6-МС, 6-ЧС, 
	№12 от 12.02.2008 г.

	8
	п. Новомальтинск, квартал1, дом 9
	1959
	ш/блок
	2
	Благ.
	98
	490,24
	11
	25
	муниципальная 6-МС, 6-ЧС
	№13 от 12.02.2008 г.

	9
	п. Новомальтинск, квартал1, дом 10
	1958
	ш/блок
	2
	Благ.
	100
	540,02
	6
	14
	муниципальная 4-МС, 8-ЧС
	№17 от 12.02.2008 г.

	10
	п. Новомальтинск, квартал1, дом 12
	1960
	ш/блок
	2
	Благ.
	98
	301,33
	8
	19
	муниципальная 6-МС, 2-ЧС
	№14 от 12.02.2008 г.

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	4  860,42
	76,0
	194,0
	
	


