Российская Федерация

Администрация

Новомальтинского сельского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 От 26.01.2026г.                                                                                                 № 21

п. Новомальтинск

Об  утверждении  плана   проведения   противопаводковых  мероприятий  на территории Новомальтинского сельского поселения в 2026 году.

В целях предупреждения возможного ущерба во время возможного паводка и принятия неотложных мер по борьбе с наводнениями и подтоплениями в 2026 году, руководствуясь ст.ст. 23, 46 Устава Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Новомальтинского сельского поселения Усольского муниципального района Иркутской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план проведения противопаводковых мероприятий в Новомальтинском сельском поселении в 2026 году согласно приложению  №1  к настоящему постановлению.  
2. Утвердить состав рабочей группы по координации и контроля за проведением неотложных противопаводковых мероприятий в Новомальтинском сельском поселении согласно приложению  №2  к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новости Новомальтинского муниципального образования» и разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации сельского поселения Новомальтинского муниципального образования.

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его официального опубликования.

Глава Новомальтинского 

сельского поселения 






   Т.В. Маркова
                                                               Приложение  №1
                                                                                           к постановлению Администрации 

Новомальтинского сельского поселения
                                                                       № 21  от 26.01.2026г.
                                                                                                 План

                            проведения  противопаводковых мероприятий в Новомальтинском сельском поселении в 2026 году.

	№ 

п/п
	Мероприятия
	Срок

проведения
	Ответственные

за выполнение
	Кто

контролирует
	Отметка

об исполнении

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Уточнить количество населения, дворов попадающих в зону возможного подтопления в период весеннего половодья, а также объектов с/х производства.
	До 

05.03.2026 г.
	Кормановская О.В.
	Маркова Т.В.
	

	 2.
	Откорректировать данные по расчету сил и средств задействованных на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.


	До 

05.03.2026 г.
	Маркова Т.В.
	Маркова Т.В.
	

	3.
	Определить места заправки ГСМ, создать резервы ГСМ.
	До 

05.03.2026 г.
	Маркова Т.В.
	Маркова Т.В.
	

	4.
	На наиболее опасных участках подъема паводковых вод произвести отсыпку и обвалование.
	В случае 

появления реальной угрозы подтопления.
	Кормановская О.В.
	Маркова Т.В.
	

	5. 
	Создать рабочую группу по координации и контролю за проведением неотложных противопаводковых  мероприятий при комиссии по    ЧС    и    ПБ    Администрации   Меркуловского   сельского    поселения
	До 

05.03.2026 г.
	Маркова Т.В.
	Маркова Т.В.
	

	6.
	Организовать подготовку к развертыванию пунктов приема и временного размещения населения, пострадавшего от наводнения.
	До 

05.03.2026 г.
	Маркова Т.В.
	Маркова Т.В.
	

	7.
	Организовать выполнение в полном объеме санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий в зонах возможного подтопления населенных пунктов, усилить контроль за сооружениями водоснабжения населения.
	До 

05.03.2026 г.
	Кормановская О.В.
	Маркова Т.В.
	

	11.
	Обеспечить постоянный надзор за состоянием снежного покрова, контроль за  уровнем воды и ледовой обстановкой на реках.

	Весь

период.
	Кормановская О.В.
	Маркова Т.В.
	

	12.
	Через газету и информационные стенды, своевременно информировать население о приближающемся паводке и мерах по защите от него.
	Весь

период.
	Кормановская О.В.
	Маркова Т.В.
	


Ведущий  инспектор
                      О.В. Кормановская
                                                                                                                                     Приложение  №2

                                                                                                 к постановлению Администрации 

Новомальтинского сельского поселения

                                № 21  от 26.01.2026г.
Состав

рабочей  группы по координации и контролю за проведением неотложных

противопаводковых мероприятий 

	№

п/п
	Фамилия, имя, отчество
	Должность

	
	
	

	1.
	Маркова Татьяна Валерьевна 
	Глава Новомальтинского сельского поселения, председатель комиссии 

	2.
	Кормановская Ольга Викторовна 
	Ведущий инспектор, секретарь комиссии

	3.
	Храмова Светлана Николаевна
	Ведущий специалист по благоустройству

	4.
	Кабанова Людмила Юрьевна
	Ведущий специалист по финансово-бюджетной политике – главный бухгалтер

	5.
	Акимова Ольга Степановна
	Ведущий специалист по организационным вопросам 

	6.
	Рядовкин Павел Николаевич
	Представитель ООО СК «Белая» (по согласованию)

	7.
	Лесков Валерий Михайлович
	Директор МБОУ «Новомальтинская СОШ »

	8.
	Шульгин Александр Сергеевич
	Представитель ООО «Усольчанка»  (по согласованию)

	9.
	Бархатова Светлана Владимировна
	Заведующая МБОУ детский сад №4

	10.
	Бочерова Татьяна Анатольевна
	Директор  МКУК «Новомальтинский центр информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности»


    Ведущий  инспектор
                      О.В. Кормановская
